LA MAITRISE DES MARCHES PUBLICS

PASSES SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE

LES ANNEXES

4ème EDITION DU GUIDE MAPA DE L’AAP - MISE A JOUR JANVIER 2020

les annexes du guide

Annexe 1 – La mise en œuvre de la procédure adaptée

Annexe 2 – La procédure de consultation pour les achats inférieurs à 40 000 € HT

Annexe 3 – Le kit MAPA pour les achats inférieurs à 40 000 € HT

Annexe 4 – Modèle d’avis très simplifié pour les achats inférieurs à 40 000 € HT

Annexe 5 – Lettre de consultation à utiliser en cas d’utilisation du marché simplifié

Annexe 6 – Marché simplifié valant règlement de consultation, acte d’engagement et cahier des clauses particulières pour les petits achats

Annexe 7 – Lettre de notification d’un marché simplifié passé selon une procédure adaptée

Annexe 8 – Avis d’appel à la concurrence pour un marché passé selon une procédure adaptée

Annexe 9 – MAPA - planning de déroulement des différentes étapes

Annexe 10 – Planning et étapes d’un MAPA de maîtrise d’œuvre en procédure restreinte

Annexe 11 – Règlement de la consultation

Annexe 12 – Exemples d’échelle de notation des critères et sous-critères

Annexe 13 – MAPA- type de prestations intellectuelles

Annexe 14 - Décomposition du prix global et forfaitaire

Annexe 15 – Accord-cadre de fournitures courantes ou services

Annexe 16 – Bordereau des prix unitaires

Annexe 17 – MAPA - type de travaux

Annexe 18 – Projet de cadre de réponse valant mémoire technique pour un marché de travaux

Annexe 19 – Registre de dépôt des candidatures et offres

Annexe 20 – Contenu des plis et décision du représentant du pouvoir adjudicateur

Annexe 21 – Accusé de réception d’une offre ou d’une candidature

Annexe 22 – Rapport d’analyse-type pour les MAPA

Annexe 23 – Rapport justifiant la passation d’un marché sans publicité ni mise en concurrence

Annexe 24 – Liste des documents à fournir par l’attributaire

Annexe 25 – Courriel au candidat pressenti pour lui demander les documents justificatifs manquants concernant sa situation

Annexe 26 – Lettre-type d’information aux candidats évincés pour les MAPA inférieurs à 40 000 € HT

Annexe 27 – Lettre-type d’information aux candidats évincés pour les MAPA supérieurs à 40 000 € HT

Annexe 28 – Courrier concernant une demande de communication de documents

Annexe 29 – Courrier aux candidats les informant de la déclaration sans suite de la procédure

Annexe 30 – Courrier de notification d’un marché

Annexe 31 – Avis d’attribution sur le profil acheteur pour les MAPA (facultatif)

Annexe 32 – Lettre invitant à une négociation par écrit

Annexe 33 – Lettre invitant à une négociation - audition

Annexe 34 – Négociations - auditions  -  Conseils et recommandations

Annexe 35 – Grille de négociation

Annexe 36 – Les formulaires facultatifs publiés par la DAJ

Annexe 37 – le DUME (document unique de marché européen)

Annexe 38 – Annexe concernant la protection des données personnelles

Annexe 39 – Avenant-type

Annexe 40 – Rapport de présentation d’un avenant

Annexe 41 – Avenant-type de transfert

Annexe 42 – Exemple de décision de poursuivre

Annexe 43 – Communication de documents administratifs en matière de commande publique

Annexe 44 – Conseils aux acheteurs – Fiches de la DAJ

Annexe 45 – Convention constitutive d'un groupement de commandes

Annexe 46 – Exemple de cadre de réponse technique obligatoire valant mémoire technique pour l’achat d’un matériel

Annexe 47 – Exemple de cadre de réponse concernant l’organisation et les moyens du candidat pour la réalisation des prestations, le service après-vente et les services supplémentaires

Annexe 48 – Exemple de cadre de réponse concernant la démarche et les performances environnementales pour l’achat de mobilier

ANNEXE 1 –  LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE ADAPTEE – EXEMPLE

Préambule : tout acheteur doit définir ses règles internes pour les MAPA.

I - L'acheteur vérifie que l'évaluation sincère des besoins pour l’année a été effectuée et qu’il n’existe pas un marché déjà en cours. Si l’achat concerne des besoins portant sur plusieurs années, sont pris en compte les besoins sur la durée totale du marché.

Il – L’acheteur doit passer un marché en respectant les étapes de la procédure adaptée.

III - Le tableau ci-dessous peut être utilisé par les acheteurs pour préciser leurs règles internes.

| Mise en œuvre de la procédure adaptée : formalités à suivre en fonction du montant de la commande | - Montant de l’achat HT |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | De 1 à 40 000 € | De 40 000 à 90 000 € | Fournitures et services : De 90 000 à 214 000 € (CT) (139 000 € pour l’Etat et 428 000 € pour les entités adjudicatrices) Travaux : De 90 000 € à 5 350 000 € |
| Formalités | - Mise en concurrence directe |  |  |
| Demande par lettre (ou courriel) de consultation au minimum à 3 entreprises afin de recueillir un ou plusieurs devis ou de 3 à 5 catalogues/tarifs valables (cf. annexe 3 kit MAPA) | RECOMMANDEE au-dessus d’un certain montant à définir par l’acheteur selon ses règles internes. En effet, l’acheteur doit se réserver une certaine latitude pour traiter directement avec un prestataire notamment pour des achats de faible montant ou encore pour des achats motivés par des impératifs particuliers |  |  |
|  | - Mise en ligne du DCE et Publicité préalable. |  |  |
| Mise en ligne du DCE sur la plateforme de dématérialisation | Le cas échéant, mise en ligne du DCE | OUI Obligation de mise en ligne du DCE sur le profil acheteur pour toute consultation supérieure à 40 000 € HT | OUI Obligation de mise en ligne du DCE sur le profil acheteur |
| Avis simplifié | Le cas échéant, avis simplifié | Le cas échéant, avis simplifié |  |
| AAPC JAL | Le cas échéant, avis simplifié | Possibilité de publier seulement un avis dans un JAL | Obligation de publier un avis sur un JAL ou au BOAMP (1) |
| AAPC BOAMP |  | Possibilité de publier seulement un avis dans le BOAMP | Obligation de publier un avis sur un JAL ou au BOAMP (1) |
| AAPC publicité spécialisée selon objet marché (ex : le Moniteur) |  | Le cas échéant, possibilité de publier un mini avis sur le profil acheteur ou dans un journal professionnel | Le cas échéant, possibilité de publier un avis complémentaire |
|  | - Délai minimum de remise des propositions |  |  |
| Délai minimum de remise des offres | 8 à 20 jours réduit à 15 jours si achat non complexe | 20 à 22 jours réduit à 15 jours si achat non complexe | 25 jours à 30 jours (fournitures et services), 30 jours (travaux) Prolonger le délai si visite des lieux |
|  | - Réception – Ouverture des plis par les services. Proposition d’attribution |  |  |
| Rapport d'analyse des propositions | OUI (fiche de traçabilité ou tableau d’analyse) | OUI | OUI |
| Négociation (le cas échéant), finalisation du rapport d’analyse et avis éventuel de la CAO | OUI | OUI (avis CAO ou Commission des marchés si règles internes) | OUI (avis CAO ou Commission des marchés si règles internes) |
|  | - Décision de l’Assemblée délibérante (2) |  |  |
| Autorisation de signer le marché par l'Assemblée délibérante (conseil municipal par exemple) | A définir selon règles internes de la collectivité (en fonction de la délégation à l’exécutif) | A définir selon règles internes de la collectivité (en fonction de la délégation à l’exécutif) | A définir selon règles internes de la collectivité, (en fonction de la délégation à l’exécutif) |
|  | - Signature |  |  |
| Directeur général ou personne ayant délégation | Suivant délégation | Suivant délégation | Suivant délégation |
| élu | Suivant délégation | Suivant délégation | Suivant délégation |
|  | - Support juridique |  |  |
| Acte de commande unilatéral ou contrat ou devis approuvé | OUI (devis approuvé ou lettre de commande ou marché simplifié) |  |  |
| Marché signé par les 2 parties |  | OUI Marché simplifié ou Contrat valant AE et CCAP | OUI Contrat valant AE et CCAP ou AE, CCAP, etc |
|  | - Transmission au contrôle de légalité pour marchés >214 000 € HT (3) |  |  |
| Envoi en préfecture Original marché + copie + justificatifs | NON | NON | OUI pour marchés >214 000 € HT |
|  | - Information des candidats évincés |  |  |
| Envoi par lettre simple ou télécopie | OUI | NON envoi via le profil acheteur | NON envoi via le profil acheteur |
|  | - Notification du marché (4) |  |  |
| Notification du marché via le profil acheteur | Non obligatoire (lettre ou mail) | OUI | OUI |
|  | - Publication d’un avis d’attribution simplifié |  |  |
| Avis d’attribution (recommandé) | NON | Le cas échéant | Recommandé pour les marchés complexes et marchés de travaux supérieurs à 214 000 € |
|  |  | - Historique traçabilité |  |
| Dossier de conservation des propositions non retenues, des documents et des rapports (durée 5 ans) | OUI | OUI | OUI |
|  | - Publication des données essentielles des marchés |  |  |
| Mise en ligne des données des marchés | OUI dispositions allégées entre 25 000 € HT et 40 000 € HT (cf décret 2019-1375 du 17 décembre 2019) | OUI | OUI |
|  | - Publication des données essentielles des modifications des marchés |  |  |
| Mise en ligne des données des avenants et modifications de marchés | NON | OUI | OUI |

(1 Obligation de publier un avis dans un JAL ou dans le BOAMP pour tout achat supérieur à 90 000 € HT

(2) Il est important que l’assemblée délibérante donne une délégation à l’exécutif pour la préparation, la passation et l’exécution des marchés, avenants et modifications.

(3) Le seuil de 214 000 € HT correspond aux seuils de procédures formalisées pour les fournitures et services et est en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

(4) A noter : Tous les échanges et communications se font par voie électronique pour tous les marchés supérieurs à 40 000 € HT.

annexe 2 –  LA PROCÉDURE DE CONSULTATION pour les achats inferieurs a 40 000 € ht

| Avec mise en concurrence |  |  | Dérogations à la mise en concurrence |
| --- | --- | --- | --- |
| Sans contrat | Avec contrat simplifié |  |  |
| 1° Consulter 3 candidats : Demande de devis-> courriel consultation (Voir kit MAPA-40000 € HT) | 1° Préparer un contrat simplifié et consulter 3 candidats : Demande de devis avec contrat simplifié (Voir kit MAPA-40 000 € HT) |  | 1° Envoyer le courriel au candidat unique : Demande de devis -> Laisser un délai de réponse raisonnable entre 4 et 15 jours, voire plus dans certains cas -> Préparer un CCTP si le besoin le justifie -> Critères de jugement à indiquer obligatoirement même si un seul critère |
| -> Laisser un délai de réponse raisonnable entre 4 et 30 jours -> Préparer un CCTP si le besoin justifie de détailler -> Critères de jugement à indiquer obligatoirement même si le seul critère est le prix (non autorisé pour les marchés de travaux) |  |  |  |
| 2° Une fois le délai de remise des plis achevé, analyser les offres et compléter la fiche de traçabilité : -> fiche traçabilité (Voir kit MAPA-40 000 € HT) |  |  |  |
| 3° En cas de négociation : tous les candidats doivent être sollicités sauf s’il est décidé de ne pas régulariser les offres irrégulières : -> courriel négociation (voir kit MAPA-40 000 € HT) -> Délai de remise des plis (entre 4 à 8 jours) -> Conserver messages et réponses (questions et réponses) |  |  | 2° Une fois le délai de remise des plis achevé, analyser l’offre et compléter la fiche de traçabilité : -> fiche traçabilité sans concurrence justifiée (Voir kit MAPA-40 000 € HT) |
| 4° Une fois la fiche de traçabilité complétée et signée, adresser les courriers aux candidats sollicités : |  |  | 3° En cas de négociation : -> modèle courriel négociation : courriel négociation (Voir kit MAPA-40 000 € HT) Délai de remise des plis (entre 4 à 8 jours) 4° Une fois la fiche de traçabilité signée, joindre la fiche de traçabilité au bon de commande et/ou au devis approuvé |
| -> candidats non retenus (Voir kit MAPA) -> Candidat retenu : mail de notification (Voir kit MAPA-40 000 € HT) Lors de l’engagement de la commande, joindre la fiche de traçabilité au bon de commande et/ou au devis approuvé |  | -> candidats non retenus (Voir kit MAPA-40 000 € HT) Candidat retenu : mail de notification (Voir kit MAPA-40 000 € HT) -> Faire signer et notifier le contrat simplifié Au représentant de l’acheteur en fonction des arrêtés délégation signature |  |

7

ANNEXE 3 –  LE KIT MAPA POUR LES ACHATS INFERIEURS A 40 000 € HT

- COURRIEL DE CONSULTATION

Objet : Marché passé selon une procédure adaptée pour objet à préciser

Bonjour,

La commune XXXXXXXXXXXXXX a décidé de procéder à une consultation restreinte et simplifiée pour des prestations suivantes : XXXXXXXXXXXXXXX (contenu de la prestation à détailler soit dans ce mail soit, si nécessaire, dans un petit cahier des charges annexé)

A ce titre, je vous sollicite afin d‘obtenir votre meilleure proposition concernant ces prestations.

Le contenu de votre offre devra comprendre :

- Le contrat complété et signé

- Un devis daté

- Le descriptif technique du produit détaillé au devis (le cas échéant)

Votre offre sera jugée en fonction du/des critère(s) indiqué(s) ci-dessous et pondéré(s) de la manière suivante :

| Critères | Pondération |
| --- | --- |
| 1- Prix des produits | 12 |
| 2- Qualité des produits (à détailler) | 6 |
| 3- Délai de livraison (ou autre critère) | 2 |

Les date et heure limites de remise des offres sont fixées au XXXXXXXX/20XX à 16h00 (entre 4 et 20 jours en fonction du produit ou de la prestation demandé(e)). Une offre remise au-delà de cette limite ne pourra être prise en compte.

Votre offre devra être adressée par mail à l’adresse suivante :   XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La commune se réserve le droit de procéder à une négociation. Cependant, il pourra être jugé que, compte tenu de la qualité et du niveau de prix des offres, la négociation n’est pas nécessaire. Il est donc de votre intérêt d’optimiser votre offre initiale.

Je vous remercie à l’avance de l’intérêt que vous porterez à cette consultation

Cordialement

- COURRIEL DE NEGOCIATION

Objet : Marché passé selon une procédure adaptée pour objet à préciser

Bonjour,

Dans le cadre de la consultation citée en objet, vous m’avez remis une offre et je vous en remercie.

Après analyse des propositions au vu des critères de jugement des offres, je souhaite engager une négociation de votre offre sur les points suivants :

1) XX

2) XX

Dans le cadre de cette négociation, vous avez également la possibilité d’optimiser votre offre financière. Dans ce cas, il vous faudra nous transmettre un nouveau bordereau des prix/détail estimatif ou décomposition de prix global et forfaitaire ou devis.

Ces éléments complémentaires devront être remis uniquement par courriel  au plus tard le XX/XX/20XX  avant 16 heures, date et heure limites de réception des offres négociées.

Je vous remercie de l’intérêt que vous avez portez à cette consultation.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

- COURRIEL DE NOTIFICATION DU DEVIS OU DU CONTRAT

Objet : Marché passé selon une procédure adaptée pour objet à préciser

Dans le cadre de la consultation citée en objet j’ai l’honneur de vous notifier le contrat ou le devis mentionné en objet, valant marché passé selon une procédure adaptée en application des articles L. 2121 et R. 2121 du code la commande publique.

Conseil : pour les achats sur simple devis, il est conseillé de rajouter le paragraphe ci-après, afin de pouvoir utiliser le CCAG adéquat pour gérer les problèmes en cours d’exécution :

Le Cahier des clauses administratives générales applicables est le suivant : choisir le CCAG adapté et supprimer les autres cas

□ Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations Intellectuelles (CCAG-PI) et option B concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs de l’acheteur et du titulaire est telle que définie au Chapitre V du CCAG – PI.

□ Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de fournitures et de services ou CCAG- FCS en vigueur à la date d’établissement du présent marché.

□ Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux) en vigueur à la date d’établissement du présent marché.

Le marché prend effet à compter de la présente notification.

Vous souhaitant bonne réception de la présente notification, et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer l’assurance de ma considération distinguée.

- COURRIEL D’INFORMATION DU CANDIDAT EVINCE

Objet : Marché passé selon une procédure adaptée pour objet à préciser

Bonjour,

Dans le cadre de la consultation citée en objet, vous m’avez remis une offre et je vous en remercie.

J’ai le regret de vous informer que votre proposition n’a pas été retenue.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

NOTA : possibilité d’indiquer les notes obtenues, le nom du candidat retenu et le montant de son offre.

| LOGO | # 5. FICHE DE TRACABILITE Dans le cadre d’une consultation directe d’un minimum de 3 entreprises Objet de la consultation |
| --- | --- |

Personne en charge du dossier :

| Objet de la consultation |  |  |
| --- | --- | --- |

La consultation porte sur A préciser

Le cas-échéant descriptif plus détaillé de la prestation

| Lancement de la consultation |  |  |
| --- | --- | --- |

| Date de l'envoi de la consultation par courriel : | XX/XX/20XX |
| --- | --- |
| Date et heure limites de remise des propositions : | XX/XX/20XX à XX h |
| Documents demandés : | Devis Descriptif technique Autres (…) |
| Type d'achat : | Fournitures & Services Travaux |
| Estimation (€ HT) : |  |
| Critères de jugement des offres et pondération : (Critères ci-contre donnés à titre d’exemple, étant observé que le critère délai n’est pas toujours pertinent) | Critères; Pondération. Prix des prestations. Qualité. Délai de livraison. (Autres). |
| Entreprises consultées | Entreprise; CP & commune. |

| Ouverture des offres |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ordre d’arrivée | Entreprise | CP & commune | Montant (€ HT) | Offre complète |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui Non |
|  |  |  |  | Oui Non |
|  |  |  |  | Oui Non |
|  |  |  |  | Oui Non |

| Analyse des offres (retirer le cadre inutile) |  |  |
| --- | --- | --- |

Hypothèse 1 : critère unique du prix

| Entreprise | Notation critère unique : critère prix 100% | Classement |
| --- | --- | --- |
|  | Montant proposé (€ HT) |  |

Hypothèse 2 : multicritères (exemple si critères prix, délai et qualité)

| Entreprise | Notation des critères |  |  |  |  |  | Note totale /20 | Classement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prix Montant proposé (€ HT) | Note /12 | Qualité du produit | Note /6 | Délai proposé (en semaines) | Note /2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Appréciation |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Appréciation |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Appréciation |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Appréciation |  |  |  |

| Négociation : Oui Non |  |  |
| --- | --- | --- |

Si oui (paragraphe à supprimer si pas de négociation) :

| Date du courriel de négociation : | XX/XX/20XX |  |
| --- | --- | --- |
| Contenu de la négociation : | Prix | A détailler |
|  | Valeur technique ou autre | A détailler |
| Date limite de remise des plis négociés : | XX/XX/20XX |  |

| Entreprise | ANALYSE ET CLASSEMENT DES OFFRES APRES NEGOCIATION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Notation des critères |  |  |  |  |  | Note totale /20 | Classement |
|  | Prix Montant proposé (€ HT) | Note /12 | Qualité du produit | Note /6 | Délai proposé (en semaines) | Note /2 |  |  |

| Fin de la consultation |  |  |
| --- | --- | --- |

| Date d’information aux candidats non retenus : | XX/XX/20XX |
| --- | --- |

Le XX/XX/20XX

Le Responsable….

ANNEXE 4 –  MODELE D’AVIS TRES SIMPLIFIE POUR ACHATS INFERIEURS A 40 000 € HT

Procédure de passation : Marché passé selon une procédure adaptée

Identification de l’acheteur :

A compléter

Objet :

À compléter

Caractéristiques principales :

À compléter.

Allotissement (le cas échéant)

Accord-cadre à bons de commande (le cas échéant)

Date limite de réception des candidatures et des offres :

À compléter

Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation :

À compléter

Coordonnées du service à contacter.

Adresse du profil acheteur si le dossier de consultation est téléchargeable

Renseignements :

Nom et coordonnées de la personne à contacter ou adresse du profil acheteur

ANNEXE 5 –  LETTRE DE CONSULTATION EN CAS D’UTILISATION DU MARCHE SIMPLIFIÉ

| Acheteur ...... |  |
| --- | --- |
| Direction...... |  |
| Service............ |  |
| Affaire suivie par : |  |
| Tél. : ## Télécopie : E-mail : |  |

Objet : Intitulé de la consultation

Marché passé selon une procédure adaptée

Madame ou Monsieur le Directeur,

La commune de ……………………. a décidé de lancer une consultation concernant l'affaire citée en objet.

A cet effet, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un document intitulé « MARCHE SIMPLIFIE » valant «règlement de la consultation, acte d’engagement et cahier des clauses particulières ».

Je vous invite à me le retourner, signé et accompagné des pièces demandées si vous vous portez candidat.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et vous prie d’agréer, Madame ou Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le représentant de l’acheteur

Objet : Marché passé selon une procédure adaptée / intitulé de la consultation

ANNEXE 6 – MARCHE SIMPLIFIE VALANT REGLEMENT DE CONSULTATION, ACTE D’ENGAGEMENT ET CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Ce document est à utiliser pour de très petits MAPA, notamment achats de fournitures courantes, petits travaux ou marchés non complexes et en tout état de cause inférieurs à 40 000 € HT

| Acheteur ...... |  |
| --- | --- |
| Direction...... |  |
| Service............ |  |
| Affaire suivie par : |  |
| Tél. : E-mail : |  |

OBJET DU MARCHE (à compléter par l’acheteur)

N° de marché :

(À compléter par l’acheteur)

Le présent marché est un marché passé selon une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

IDENTIFICATION DE L’OPERATEUR ECONOMIQUE (à compléter par le candidat)

Société :

dont le siège est situé :

Numéro d’identification S.I.R.E.T:

Code d’activité économique principale APE:

Représenté par M.

(à compléter par le candidat)

Le présent marché vaut règlement de consultation, acte d’engagement et cahier des clauses particulières.

Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables est le suivant :

□ Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Prestations Intellectuelles (CCAG-PI) et option B concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs de l’acheteur et du titulaire est telle que définie au Chapitre V du CCAG – PI.

□ Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de fournitures et de services ou CCAG - FCS en vigueur à la date d’établissement du présent marché.

□ Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux) en vigueur à la date d’établissement du présent marché.

Montant maximum HT : (cette rubrique n’est à compléter que pour les accords-cadres à bons de commandes passés selon une procédure adaptée. En effet, si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils européens et un appel d’offres devra être lancé.

Cette rubrique est à supprimer s’il ne s’agit pas d’un accord-cadre à bons de commande.)

Le contexte

(A compléter le cas échéant par exemple, pour un achat de matériel, en précisant les éléments d’information concernant le contexte dans lequel s’inscrit le projet de marché)

1– Objet et durée du marché

Le présent marché a pour objet… à compléter.

Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification. Il est conclu pour une durée de… à compléter.

2– La prestation attendue A compléter

Les modalités de réalisation des prestations sont détaillées dans le cahier des clauses techniques particulières annexé au présent marché.

2-1-Délai de réalisation (ou délai de livraison)

Préciser le délai

2-2- Documents à produire par le candidat

Votre pli devra contenir les éléments suivants : (à adapter selon le cas)

 Contenu du pli : (à adapter selon la consultation)

Votre pli contiendra les documents suivants :

- Pièces de la candidature :

- La lettre de candidature (DC 1) dûment renseignée et signée

-     La déclaration du candidat (DC 2) accompagnée des annexes suivantes :

- les références de la société

- un descriptif des moyens techniques et humains de la société ;

- La copie du jugement si l’entreprise est en redressement judiciaire,

- La preuve d'une assurance pour les risques professionnels (à demander impérativement pour les marchés de services et les marchés de travaux).

- Pièces de l’offre : à adapter selon le cas.

- Le présent marché simplifié constituant marché passé selon une procédure adaptée, valant acte d'engagement et cahier des clauses particulières, dûment renseigné, signé par vos soins

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), (Préparer un CCTP si le besoin le justifie)

- Un mémoire technique (marché de travaux)

- ou la ou les fiches techniques concernant les fournitures proposées

- ou une note méthodologique, (marché d’études) précisant la manière dont le candidat entend remplir ses missions

- Le nom de l’interlocuteur de l’acheteur ainsi que le cas échéant son CV et ses références professionnelles.

- Le bordereau de prix

- ou le devis

- ou la décomposition du prix global et forfaitaire dûment complétée (précisant le  forfait global HT).

- Coordonnées bancaires (joindre le RIB)

Enumérer les autres documents demandés (exemple : calendrier d’exécution…).

2-3- Offre de base et variantes :

Les candidats doivent impérativement répondre à l'offre de base.

□ Les variantes ne sont pas autorisées.

□ Les variantes sont autorisées. (Préciser sur quoi la variante peut porter).

Le candidat pourra présenter une variante portant sur….

Selon le cas, préciser si la réponse à la variante est obligatoire.

□ La réponse à la variante est facultative.

Ou :

□ La réponse à la variante est obligatoire.

Si les variantes sont autorisées, préciser en cas de variantes facultatives sur quoi elles peuvent porter.

2-4- Modalités de paiement

Le règlement des prestations sera effectué par application des prix fixés dans le devis, ou le bordereau des prix ou la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Le paiement interviendra à l’issue de l’exécution (ou après livraison) de la prestation. (Possibilité de prévoir le paiement en fonction de l’avancement des prestations ou au prorata des prestations exécutées)

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception de la facture.

Les factures seront libellées à l’ordre de : (Préciser la dénomination de l’acheteur, le service concerné et l’adresse d’envoi de la facture)

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et après attestation du service fait par l'acheteur. Le titulaire doit adresser ses factures sous format dématérialisé par l’intermédiaire de la solution Chorus Portail Pro, à l’adresse :

https://choruspro.gouv.fr

Les paiements sont effectués par virement au compte du titulaire.

Comptable assignataire des paiements : (à préciser)

Le comptable public assignataire des paiements est :…………………..

3 – La procédure de sélection

- Les critères de sélection des candidatures sont les garanties professionnelles et financières, capacités et références techniques suffisantes.

- Les critères détaillés ci-dessous seront pris en compte pour le jugement des offres selon la pondération suivante : (le tableau de critères ci-dessous n’est donné qu’à titre d’exemple)

| Critères et sous-critères (exemple à adapter en fonction de l’objet du marché) | Note globale sur 20 |
| --- | --- |
| Critère 1 : Valeur technique jugée à partir des éléments techniques fournis par le candidat dans son offre (préciser les sous-critères) |  |
| Critère 2 : Prix des prestations |  |
| Critère 3 : Performances en matière de protection de l’environnement (si l’objet du marché le justifie ; dans ce cas, préciser les sous-critères) |  |
| Critère 4 : (le cas échéant.) |  |

Délai de validité des offres : Les entreprises resteront engagées pendant le délai de   jours (60 ou 90 jours  selon le cas) après la date limite de remise des propositions.

Observation : Le délai de validité peut aussi être exprimé en mois.

Commentaires sur l’incidence du délai de validité des offres sur les obligations des candidats :  les candidats sont tenus par leur offre, dont ils ne peuvent se dégager pendant sa durée de validité, sans engager leur responsabilité (CE, 9 décembre 1988, Syndicat intercommunal pour le ramassage des ordures ménagères de Château-Salins et sa région). A l’issue du délai de validité des offres, le candidat est libéré de toute obligation à l’égard de l’acheteur (CAA Nancy, 26 janvier 2006, Société propreté environnement industriel, n° 02NC00635).

4 Négociation : (à prévoir impérativement si la collectivité envisage la négociation et choisir la formule la plus adaptée :

 L’acheteur se réserve la possibilité d’engager une négociation sous la forme écrite (ou dans le cadre d’une audition-négociation) (à adapter selon le cas) à l’issue de l’analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres.

La négociation sera engagée avec l’ensemble des candidats.

La négociation portera sur les éléments de l'offre ainsi que sur le prix.

 L’acheteur se réserve la possibilité d’engager une négociation sous la forme écrite (ou dans le cadre d’une audition) (à adapter selon le cas) à l’issue de l’analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres, avec les X candidats ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses.

Cependant, l’acheteur pourra juger que, compte-tenu de la qualité des offres, la négociation n’est pas nécessaire. Il est donc de l’intérêt du candidat d’optimiser son offre initiale. En cas d’allotissement, l’opportunité de la négociation sera évaluée lot par lot.

Le nombre minimum de candidats admis à négocier est fixé à X [chiffre à déterminer, au minimum, 3] (sous réserve d’un nombre suffisant de candidats).

La négociation portera sur les éléments de l’offre ainsi que sur le prix.

5 – Modalités de remise des candidatures et des offres

Votre pli devra être déposé contre récépissé ou être envoyé par voie postale en recommandé avec accusé de réception et parvenir avant le XXXXXXXXX à XX heures, date et heure limites de réception des offres, aux adresses suivantes :

| Adresse postale | Adresse physique |
| --- | --- |
| ……………….. Direction Service Adresse Ville | ……………….. Direction Service Adresse Ville Tél : ………… |

Adresse mail : (pour très petits achats, possibilité d’autoriser la réception des plis par mail)

Toute proposition enregistrée après l’expiration du délai de remise des propositions sera refusée.

Nota : l’acheteur peut prévoir la possibilité de recevoir les candidatures et les offres par voie électronique pour les marchés inférieurs à 40 000 € HT. Dans ce cas, des modalités sur la dématérialisation seront à prévoir.

La transmission des offres par voie électronique est autorisée

Dans l’hypothèse d’un dépôt par voie électronique, les candidatures et les offres devront être déposées à l'adresse suivante :

Préciser l’adresse de la plateforme de dématérialisation.

Des dispositions concernant les modalités de dépôt seront également à préciser.

Renseignements  administratifs :

- ………………… tel : …courriel : …

6 - Les pièces constitutives du marché :

Le marché sera constitué :

- du présent marché simplifié constituant marché passé selon une procédure adaptée et valant acte d'engagement et cahier des clauses particulières, signé par le prestataire et le représentant de l’acheteur

- du devis ou du bordereau de prix ou de la décomposition du prix global et forfaitaire (supprimer les documents inutiles)

- le cas échéant, du Cahier des Clauses Techniques Particulières,

- le cas échéant, du mémoire technique, ou de la note méthodologique ou de la proposition technique du titulaire du marché. (Supprimer les documents inutiles et préciser les autres documents demandés et à annexer au marché)

A …………, le ……

Signature du candidat

Partie réservée à l’acheteur

Est acceptée le présent marché pour un montant de…………….

A …………, le.............

L’acheteur

ANNEXE 7 –  LETTRE DE NOTIFICATION D’UN MARCHE SIMPLIFIE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE

…………, le

| Acheteur ...... |  |
| --- | --- |
| Direction...... |  |
| Service............ |  |
| Affaire suivie par : |  |
| Tél. : E-mail : |  |

Objet : ……….

Marché passé selon une procédure adaptée  - notification

P.J. : Accusé de réception de la notification à nous retourner

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous notifier le marché mentionné en objet. Ce document est à conserver par vos soins.

Le présent marché est un marché passé selon une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

Le Cahier des clauses administratives générales applicables est le suivant :

□ Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations Intellectuelles (CCAG-PI) et option B concernant l’utilisation des résultats et précisant les droits respectifs de l’acheteur et du titulaire est telle que définie au Chapitre V du CCAG – PI.

□ Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de fournitures et de services ou CCAG - FCS en vigueur à la date d’établissement du présent marché.

□ Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux (CCAG Travaux) en vigueur à la date d’établissement du présent marché.

L’exécution des prestations commencera à compter de la date de notification du présent marché (ou à compter de l’ordre de service prescrivant le démarrage des prestations). Le paiement des prestations sera effectué conformément aux dispositions prévues au marché.

Vous en souhaitant bonne réception de la présente notification, et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le représentant de l’acheteur

NOTA : pour les marchés d’études, il est recommandé quel que soit le montant estimé, d’établir un marché en bonne et due forme en utilisant le marché type prestations intellectuelles (cf. annexe 13) qui permet le paiement d’acomptes et fixe précisément l’option de propriété intellectuelle la plus adaptée ainsi que les modalités d’exécution du marché.

ANNEXE 8 – AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE POUR UN MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE

Avis d’appel à la concurrence pour un marché de 40 000 € HT à 90 000 € HT

Identification de l’acheteur :

A compléter

Procédure de passation : Marché passé selon une procédure adaptée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

Objet :

À compléter.

Caractéristiques principales :

À compléter.

Exemple : accord-cadre à bons de commande ;

Minimum :

Maximum :

Durée du marché :

Lots :

Variante :

Le candidat doit obligatoirement présenter une offre de base.

Les variantes (ne) sont (pas) autorisées.

Les dispositions concernant les variantes sont précisées dans le règlement de consultation.

Retrait du dossier de consultation des entreprises

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :

Préciser le nom du profil acheteur

Renseignements complémentaires

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront transmettre leurs questions via la plate-forme de dématérialisation.

Dépôt des candidatures et des offres :

Le candidat devra déposer sa candidature et son offre exclusivement sur le profil acheteur.

Préciser le nom du profil acheteur

Critères de sélection des candidatures :

- garanties professionnelles et financières.

- capacités techniques et références équivalentes.

Critères de jugement des offres

Les critères de jugement des offres sont précisés dans le règlement de consultation.

Date limite de réception des offres :

À compléter.

Délai de validité des offres : 90 jours (ou plus)

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.

La lettre de candidature DC1

La déclaration du candidat (DC 2)

Le DUME, le cas échéant en remplacement des DC1 et DC2

Les références professionnelles.

Autres renseignements :

Les dossiers doivent être rédigés en langue française.

Les candidatures et offres seront obligatoirement transmises par voie électronique via la plate-forme de dématérialisation

Date d’envoi de l’avis à la publication : à compléter.

NOTA : pour les marchés supérieurs à 90 000 € HT, et notamment en cas de publication au BOAMP, des précisions complémentaires doivent figurer sur l’avis de publicité.

ANNEXE 9  –  PLANNING DE DEROULEMENT DES DIFFERENTES ETAPES D’UN MAPA

| #### OBJET : | #### ÉTAPES D’UN MAPA | #### DATE DE RÉALISATION |
| --- | --- | --- |
| #### 1 | Réunion de lancement de la procédure |  |
| #### 2 | Finalisation du CCTP par le service concerné |  |
| #### 3 | Délibération autorisant le lancement de la procédure et le cas échéant, la signature du marché. (1) |  |
| #### 4 | Préparation du dossier de consultation des entreprises |  |
| #### 5 | Envoi de l’avis d’appel public à la concurrence Délai de réception des offres 22 à 30 jours, réduit, le cas échéant, à 15 jours pour les marchés simples |  |
| #### 6 | Réception et enregistrement des plis |  |
| #### 7 | Ouverture des candidatures par le service concerné + le Service commande publique, le cas échéant |  |
| #### 8 | Rapport d’analyse des offres par le service concerné |  |
| #### 9 | Négociation, le cas échéant -Date envisagée : |  |
| #### 10 | Rapport d’analyse des offres complété après négociation |  |
| #### 11 | Avis éventuel de la CAO ou de la commission des marchés (pour les collectivités territoriales, suivant règles internes) |  |
| #### 12 | Information des candidats : - vérification des attestations fiscales et sociales et demande des pièces complémentaires au candidat pressenti + attestation de garantie décennale pour les marchés de travaux - lettre aux candidats évincés (délai conseillé de 8 à 10 jours à respecter avant la signature du marché) |  |
| #### 13 | Délibération ou décision autorisant la signature du marché (1). |  |
| #### 14 | Marché transmis à la signature de l’acheteur |  |
| #### 15 | Transmission du marché et des pièces justificatives de la procédure au contrôle de légalité pour les MAPA ou opérations supérieures à 209 000 € HT |  |
| #### 16 | Enregistrement du marché sur le registre des marchés |  |
| #### 17 | Notification du marché au titulaire par voie électronique pour marchés > 40 000 € HT ou en recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé pour marchés < 40 000 € HT |  |
| #### 18 | Fiche de recensement des marchés au-dessus de 90 000 € HT. |  |
| #### 19 | Engagement juridique du marché dans le logiciel financier |  |
| #### 20 | Avis d’attribution sur la plateforme de dématérialisation (facultatif) |  |

- En fonction de la délégation consentie à l’exécutif

| #### ANNEXE 10 – PLANNING ET ETAPES D’UN MAPA DE MAITRISE D’ŒUVRE – PROCEDURE RESTREINTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I - PHASE DES CANDIDATURES |  |  |  |
|  | #### 1 | Elaboration du programme et de l'enveloppe prévisionnelle des travaux. |  |  |  |
|  | #### 2 | Réunion de lancement pour établir le calendrier de la procédure et définir les supports de publicité (BOAMP ou JAL et revue spécialisée le cas échéant). |  |  |  |
|  | #### 3 | Préparation de l’avis d’appel public à la concurrence et des critères de sélection des candidats (capacités techniques, économiques et financières, références), Préciser les justificatifs à fournir par les candidats : -la lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants dûment datée et complétée par le candidat (DC1), - la déclaration du candidat (DC2), - les autres documents demandés (à énumérer). |  |  |  |
|  | #### 4 | Envoi de l’avis d’appel public à la concurrence et mise en ligne obligatoire sur la plateforme de dématérialisation pour les marchés supérieurs à 40 000 € HT. Délai minimum de réception des candidatures 20 à 22 jours. |  |  |  |
|  | #### 5 | Réception et enregistrement des candidatures. |  |  |  |
|  | #### 6 | Ouverture des candidatures par le service. |  |  |  |
|  | #### 7 | Tableau d’analyse des candidatures. |  |  |  |
|  | #### 8 | Décision du représentant de l’acheteur sur la sélection des X (à déterminer, minimum 3) candidats admis à présenter une offre. |  |  |  |
|  | #### 9 | Information via le profil acheteur (ou par courrier pour les MAPA < 40 000 € HT) des candidats sélectionnés et vérification de leurs attestations fiscales et sociales |  |  |  |
|  | #### 10 | Information des candidats évincés via le profil acheteur (ou par courrier pour MAPA < 40 000 € HT) |  |  |  |
|  |  | II – PHASE DES OFFRES |  |  |  |
|  | #### 11 | Transmission aux candidats sélectionnés du dossier de consultation des concepteurs (D.C.C.) via le profil acheteur ou par courrier pour les MAPA < 40 000 € HT. Le règlement de consultation précise les critères de choix des offres, le lieu et la date limite de réception des offres, les documents à produire par les candidats et les modalités de négociation. |  |  |  |
|  | #### 12 | Délai de réception des offres 22 à 30 jours minimum. |  |  |  |
|  | #### 13 | Réception et enregistrement des plis par le service. |  |  |  |
|  | #### 14 | Ouverture des offres par le service. |  |  |  |
|  | #### 15 | Rapport d’analyse des offres par le service. |  |  |  |
|  | #### 16 | Négociation, Date envisagée : Une grille de négociation doit être préparée et complétée. La négociation doit porter sur des éléments concrets et non exhaustifs qui peuvent être par exemple la répartition des missions entre les co-traitants, les délais d'études, le contenu des prestations, le montant des honoraires. |  |  |  |
|  | #### 17 |  | Mise à jour du rapport d’analyse des offres après négociation |  |  |
|  | #### 18 |  | Avis éventuel de la CAO ou de la commission des marchés (suivant règles internes de la collectivité) |  |  |
|  | #### 19 |  | Délibération ou décision autorisant la signature du marché, suivant la délégation accordée |  |  |
|  | #### 20 |  | Information des candidats évincés (délai conseillé de 10 jours à respecter avant la signature du marché. Ce délai peut être plus court pour les marchés inférieurs à 40 000 € HT) |  |  |
|  | #### 21 |  | Marché transmis à la signature de l’acheteur |  |  |
|  | #### 22 |  | Enregistrement du marché et attribution du numéro de marché. |  |  |
|  | #### 23 |  | Notification du marché au titulaire par voie électronique via le profil acheteur pour marchés > 40 000 € HT ou en recommandé avec accusé de réception ou remise contre récépissé pour marchés < 40 000 € HT |  |  |
|  | #### 24 |  | Fiche de recensement du marché au-dessus de 90 000 € HT. |  |  |
|  | #### 25 |  | Avis d’attribution sur la plateforme de dématérialisation. (Facultatif) |  |  |

ANNEXE 11 –  reglement de consultation

POSSIBILITE D’UTILISER LE DUME pour la candidature

MARCHE PUBLIC DE ……….

PRECISER LE NOM DE L’ACHETEUR

LOGO

objet DU MARCHE

Date et heure limites de réception des offres

XX/YY/20... à 16 H 00

Règlement de la Consultation

Information préalable sur la dématérialisation des échanges

Cette consultation est entièrement dématérialisée

Par conséquent, les candidats ne pourront remettre leurs candidatures et offres que par voie électronique depuis le profil d’acheteur

Aucune transmission par voie papier ou sur support physique électronique n’est autorisée. Toute offre transmise par voie papier sera déclarée irrégulière, sans possibilité de régularisation

La signature électronique n’est pas obligatoire au stade du dépôt de l’offre.

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

SOMMAIRE

Article premier  - Objet et étendue de la consultation

1.1 - Objet de la consultation

1.2 - Etendue de la consultation

1.3 - Décomposition de la consultation

1.4 - Conditions de participation des candidats

Article 2 - Conditions de la consultation

2.1 - Durée du marché public - Délais d’exécution

2.2 - Offre de base et variantes

2.3 - Délai de validité des offres

Article 3 - Contenu du dossier de consultation

Article 4 - Présentation des candidatures et des offres

4.1 - Renseignements relatifs à la candidature

4.2 - Pièces relatives à l’offre

Article 5 - Conditions d’envoi ou de remise des plis	31

5.1. - Modalités de transmission

5.2 - Copie de sauvegarde

5.3 - Signature électronique (au moyen d’un certificat électronique)

Article 6 - Sélection des candidatures et jugement des offres

6.1 - Sélection des candidatures

6.2 - Critères de jugement des offres

6.3 - Négociation

Article 7 - Suite donnée à la consultation

7.1 - Documents à fournir par l’attributaire pressenti

7.2 - Signature du marché public par l’attributaire pressenti

Article 8 - Renseignements complémentaires

8.1 - Demande de renseignements

8.2 - Documents complémentaires

8.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place

8.4 - Voies et délais de recours

Article premier  - Objet et étendue de la consultation

1.1 - Objet de la consultation

La présente consultation concerne objet du marché public à préciser

Lieu(x) d’exécution ou de livraison : 	….

1.2 - Etendue de la consultation

La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

Le marché est passé selon une procédure adaptée en application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

1.3 - Décomposition de la consultation

- Allotissement : (à ne prévoir qu'en cas d'allotissement)

Les prestations sont réparties en X lots désignés ci-dessous.

| Lot | Désignation | Montant minimum annuel HT | Montant maximum annuel HT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2... |  |  |  |

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Rappel : il est impératif de fixer un montant maximum pour les accords-cadres à bons de commande passés selon une procédure adaptée. Bien évidemment, il convient de tenir compte de la durée totale de l’accord-cadre pour fixer le montant maximum annuel.

Si le contrat ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils des procédures formalisées et le marché ne peut pas être passé en procédure adaptée.

1.4 - Conditions de participation des candidats

Les candidats pourront soumissionner en tant que candidats individuels ou en tant que membres d'un groupement.

Aucune forme de groupement n’est imposée par l’acheteur. Les candidats peuvent donc se présenter soit en groupement conjoint soit en groupement solidaire. En cas de groupement conjoint, le mandataire devra être responsable de l'exécution de la totalité du marché.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;

- En qualité de membres de plusieurs groupements.

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire. Ce paragraphe est à supprimer dans le cas d’un marché de fournitures.

Article 2 - Conditions de la consultation

2.1 - Durée du marché public - Délais d’exécution

Les délais d’exécution (ou de livraison) sont fixés à l’article 5.1 du marché public valant Acte d’Engagement (A.E.) et Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) passé en procédure adaptée et ne peuvent en aucun cas être modifiés.

2.2 – OFFRE DE BASE ET Variantes

 Les candidats doivent impérativement répondre à l'offre de base.

 Les variantes ne sont pas autorisées.

 Les variantes sont autorisées. Dans ce cas, préciser sur quoi peuvent porter les variantes

Si les variantes sont prévues, précisez si la réponse à la variante est facultative ou obligatoire.

2.3 – DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les entreprises resteront engagées pendant le délai de   jours (60 ou 90 ou 120 jours selon le cas) après la date limite de remise des propositions.

Observation : Le délai de validité peut aussi être exprimé en mois.

Commentaires sur l’incidence du délai de validité des offres sur les obligations des candidats :  les candidats sont tenus par leur offre, dont ils ne peuvent se dégager pendant sa durée de validité, sans engager leur responsabilité (CE, 9 décembre 1988, Syndicat intercommunal pour le ramassage des ordures ménagères de Château-Salins et sa région). A l’issue du délai de validité des offres, le candidat est libéré de toute obligation à l’égard de l’acheteur (CAA Nancy, 26 janvier 2006, Société propreté environnement industriel, n° 02NC00635).

Article 3.-. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes :

- Le présent règlement de la consultation.

- Le cadre d’acte d’engagement [si le marché “tout en un” ci-après n’est pas utilisé]

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières [si le marché “tout en un” ci-après n’est pas utilisé]

- Le marché passé selon une procédure adaptée, valant acte d'engagement et cahier des clauses administratives particulières, dûment renseigné,

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières.

- Le cadre de bordereau des prix

- Le détail quantitatif estimatif (DQE)

- Le cadre de mémoire technique

- Le formulaire « Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (imprimé DC1 ou équivalent).

- Le formulaire « Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement » (imprimé DC2 ou équivalent).

- Le formulaire DC4 « Déclaration de sous-traitance » (imprimé DC4). A supprimer dans le cas d’un marché de fournitures.

Article 4 –PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

4.1 - PIECES DE LA CANDIDATURE

Pour présenter leur candidature, les soumissionnaires doivent :

- Soit utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) accompagnée des annexes suivantes :

- les références de la société

- un descriptif des moyens techniques et humains de la société

Les DC1 et DC2 sont joints au dossier de consultation. Ils sont également disponibles gratuitement sur le site : https://www.economie.gouv.fr/

- Soit compléter le DUME (Document Unique de Marché Européen) sur la plate-forme de dématérialisation

La procédure MPS a disparu en mai 2019, afin d’anticiper cette fin et dans le cadre de la simplification de réponse, il est désormais conseillé d’utiliser le DUME établi si possible sur la plateforme de dématérialisation (simplicité de réponse : tout est pré-rempli, avec des réponses par défaut).

Qu’est-ce que le DUME ? : Le DUME (Document Unique de Marché Européen) est un formulaire standard de l'Union Européenne qui peut être utilisé pour répondre à des consultations en France et à l'étranger. Le DUME est REUTILISABLE (à créer une fois pour toute si vous le souhaitez mais à mettre à jour suivant l’évolution de vos données financières, techniques, administratives…), quel que soit le profil d’acheteur sur lequel il a été créé, ce qui permet de ne pas avoir à le renseigner en totalité à chaque nouvelle consultation. Pour renseigner votre DUME, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme et de choisir le DUME comme modalité de réponse.

Il s’agit de deux solutions alternatives, si le candidat fait le choix du DUME, il n’a pas à utiliser les formulaires DC1 et DC2 et inversement.

Dans le DC1 et le marché, vous êtes invités à fournir une adresse de messagerie consultable en permanence par votre entreprise. Il est recommandé au candidat de fournir une adresse générique plutôt que l’adresse d’une personne en particulier.

En effet, celle-ci sera utilisée :

- Pour procéder à l’ensemble des échanges intervenant entre l’acheteur et les candidats, à savoir entre autres : les modifications du dossier de consultation, les négociations lorsque la procédure utilisée le permet, l’envoi des courriers de refus, la notification des marchés pour les candidats retenus. Ces différents échanges seront réalisés par la plateforme de dématérialisation.

- Pour être inscrite dans l’outil « e-attestations.

Autre possibilité : imposer la production du DUME

Pour présenter leur candidature, les soumissionnaires doivent :

- Compléter le DUME (Document Unique de Marché Européen) sur la plate-forme de dématérialisation

Dans le cadre de la simplification de réponse, il est désormais nécessaire d’utiliser le DUME établi si possible sur la plateforme de dématérialisation (simplicité de réponse : tout est pré-rempli, avec des réponses par défaut).

Qu’est-ce que le DUME ? : Le DUME (Document Unique de Marché Européen) est un formulaire standard de l'Union Européenne qui peut être utilisé pour répondre à des consultations en France et à l'étranger. Le DUME est REUTILISABLE (à créer une fois pour toute si vous le souhaitez mais à mettre à jour suivant l’évolution de vos données financières, techniques, administratives…), quel que soit le profil d’acheteur sur lequel il a été créé, ce qui permet de ne pas avoir à le renseigner en totalité à chaque nouvelle consultation. Pour renseigner votre DUME, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme et de choisir le DUME comme modalité de réponse.

Les candidats devront également fournir :

- La preuve d'une assurance pour les risques professionnels (le cas échéant)

- Le jugement en cas de redressement judiciaire

- Le pouvoir, le cas échéant, si le signataire de l’offre le fait par délégation.

- 4.2 - PIECES DE L’OFFRE

(Il vous appartient de supprimer les documents non concernés par la présente consultation)

 Le présent marché qui, signé par les deux parties, vaut acte d’engagement et Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)

Cocher la case correspondante au marché ou supprimer pièces inutiles

 Le bordereau de prix unitaires et forfaitaires

 Le devis

 La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

 Le mémoire technique du candidat (le cas échéant)

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

  Le catalogue et le tarif

 Les fiches ou éléments techniques

Enumérer les autres documents demandés (exemple : calendrier d’exécution pour un marché de travaux ou d’étude, fiches techniques des produits, échantillons, catalogues …)

NOTA : si des échantillons sont demandés préciser les modalités d’envoi et de réception ci-dessous :

 Echantillons : (A supprimer si des échantillons ne sont pas demandés).

Les candidats devront faire parvenir obligatoirement les échantillons gratuits dont la liste est donnée dans le bordereau de prix unitaires.

Les échantillons devront être dans un paquet séparé de celui contenant les documents de l’offre. Ce paquet devra parvenir avant les date et heure limites de réception des offres à l’adresse indiquée ci-après. A préciser Les échantillons devront être impérativement identifiés avec le numéro de l’article et le nom du fournisseur.

La fourniture des échantillons est à la charge de l’entreprise. Les échantillons détériorés par l’analyse ne sont pas restitués. Les entreprises concurrentes non retenues pourront, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elles auront été informées du rejet de leur proposition,

- soit venir retirer les échantillons non détériorés dans les locaux de l’administration ;

- soit demander leur renvoi à leurs frais.

Les échantillons non demandés dans ce délai deviendront propriété de la collectivité sans que l’entreprise puisse prétendre à une indemnité.

Article 5 - Conditions d’envoi ou de remise des plis

Conformément aux dispositions des articles L. 21322 et R. 2132-7 du code la commande publique et de l’arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation, l’acheteur impose la transmission des plis par voie électronique à l’adresse suivante :

- Préciser l’adresse de la plateforme de dématérialisation

Par conséquent, les candidats ne pourront remettre leurs offres que par voie électronique. Aucune transmission par voie papier ou sur support physique électronique n’est autorisée. Toute offre transmise par voie papier sera déclarée irrégulière, sans possibilité de régularisation

5.1. - Modalités de transmission

L’acheteur exige la transmission des plis par voie électronique à l’adresse suivante :

- Préciser l’adresse de la plateforme de dématérialisation

Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.

Les frais d’accès au réseau ont à la charge de chaque candidat. Tout document contenant un virus informatique fera l’objet d’un archivage de sécurité et sera réputé n’avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.

Les offres pour lesquelles les plis seraient déposés ou dont l'accusé de réception indiquerait leur dépôt après la date et l'heure limites fixées seront écartées. Afin de limiter les problèmes techniques lors du dépôt électronique, il convient de :

- Nommer les fichiers par des intitulés les plus courts possible ;

- Proscrire, dans les noms de fichiers, les accents, symboles et caractères spéciaux ;

- Ne pas utiliser les .exe et les macros ;

- Respecter les recommandations formulées par la plate-forme de dématérialisation des offres lors du processus d’envoi (dossier d’offre au format compressé .zip). Si une nouvelle offre est envoyée par un même candidat, elle annule et remplace l'offre précédente.

5.2 - Copie de sauvegarde

Le pli électronique peut être doublé d’une copie de sauvegarde dans les conditions suivantes :

- Modalités d’envoi : Elle est transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique ou sur support papier. La copie de sauvegarde doit être la reproduction exacte du pli transmis par voie électronique. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure concernée.

- Préciser l’adresse de dépôt (direction, service,)

- Modalités d’ouverture : L’acheteur ouvre la copie de sauvegarde « lorsque la candidature ou l’offre électronique :

- contient un programme informatique malveillant (ou « virus ») ;

- n’a pas pu être ouverte par l’acheteur ;

- est réceptionnée hors délai, si l’acheteur dispose d’éléments tangibles montrant que le pli a commencé à être transmis avant l’échéance de fermeture de la remise des plis et si la copie de sauvegarde est parvenue dans les délais ».

La copie de sauvegarde, si elle n’est pas ouverte, sera détruite par l’acheteur.

5.3 - Signature électronique (au moyen d’un certificat électronique)

Aucune signature électronique n’est exigée au stade de la remise des offres. Les candidats sont informés que seul l’attributaire devra signer électroniquement le marché public. Les modalités de signature sont définies à l’article 7.2 du présent règlement.

Article 6 - Sélection des candidatures et jugement des offres

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.

Les éventuels co-traitant(s) et/ou sous-traitant(s) doivent justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières et de leurs références. Ils doivent donc produire les mêmes documents que ceux qui sont exigés du candidat en ce qui concerne les pièces de la candidature. En outre, en cas de sous-traitance, le candidat doit fournir une déclaration de sous-traitance (DC4) dûment complétée et signée. A supprimer dans le cas d’un marché de fournitures.

6.1 - Sélection des candidatures

Les critères de sélection des candidatures sont les suivants : garanties professionnelles, techniques et financières et références.

Après examen des documents relatifs à la candidature, seront éliminés :

-  les candidatures ne remplissant pas les conditions d’accès à la commande publique ;

-  les candidatures ne présentant pas les garanties techniques, professionnelles et financières suffisantes.

6.2 - Critères de jugement des offres

Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :

| Critères et sous-critères ((à préciser) | Noté sur 20 |
| --- | --- |
| Critère 1 : |  |
| Critère 2 : |  |
| Critère 3 : |  |

Énumérer les critères et les sous-critères, en faisant figurer la pondération. Bien que non obligatoire pour les MAPA, la pondération est indispensable car elle facilite l'analyse des offres.

La pondération peut être exprimée par une note ou par un pourcentage.

Si les critères sont appréciés à partir d'un ou de plusieurs documents à fournir par le candidat, le préciser.

Par exemple : "Le critère n°.... sera apprécié à partir de la note méthodologique (ou de la proposition technique) fournie par le candidat. Celle-ci doit impérativement contenir les éléments suivants. :

Préciser le contenu du ou des document(s) attendu(s).

Il est conseillé à l’acheteur de préparer un cadre de réponse pour le mémoire technique.

- Exemple de critères pour un marché d’études :

- Critère 1. Pertinence de la méthodologie et organisation proposée. Note sur 8

- Sous-critère 1: Pertinence de la méthodologie proposée Note sur 4

- Sous-critère 2 : Organisation de l’équipe dédiée pour assurer les différentes missions Note sur 4

- Critère 2. Compétences, références de l’équipe dédiée pour des prestations similaires, expériences des  personnes  dédiées à la mission. Note sur 6

- Critère 3. Prix de la prestation. Note sur 6

Si les critères sont appréciés à partir d'un ou de plusieurs documents à fournir par le candidat, il convient de le préciser, par exemple : « Le critère n°1 sera apprécié à partir de la note méthodologique (ou de la proposition technique) fournie par le candidat. Celle-ci devra impérativement contenir les éléments suivants : (Préciser le contenu des documents attendus ».

Pour noter les critères et sous – critères, il est conseillé d’utiliser une échelle de notation.

Des exemples d’échelle de notation des critères et sous-critères sont joints en annexe 12 du présent guide.

NOTA : il n’est pas obligatoire de donner, dans la lettre ou le règlement de consultation, l’échelle de notation. Il appartient donc à l’acheteur de décider si l’échelles de notation sera jointe au dossier de consultation.

Concernant le critère prix, la notation est effectuée selon la formule suivante :

Note maximale attribuée au critère prix X prix le plus bas/prix de l'offre analysée (ou prix proposé par le candidat).

Par exemple si le critère prix est noté sur 6, que l’offre la plus basse est à 10 000 € et que l’offre à analyser est à 20 000 €, la note sera calculée comme suit :

6 X 10 000 € / 20 000 € = 3

NOTA : cette formule de notation est l’une des plus utilisées par les acheteurs. Très souvent, elle est indiquée dans le règlement de consultation.

D’autres formules sont possibles mais à utiliser avec précaution, à l'aune de nombreuses décisions du Conseil d’Etat sanctionnant des formules irrégulières (notes négatives, méthode du barycentre, disproportion entre l'écart de prix et l'écart de note).

6.3 - negociation

Le recours à la négociation doit être expressément indiqué dans l'avis ou les documents de la consultation et, dès lors que la négociation est prévue, elle devra intervenir. Toutefois, la collectivité peut se réserver la possibilité de négocier. Choisir l’une des deux formulations ci-après.

 La collectivité se réserve la possibilité d’engager une négociation sous la forme écrite (ou dans le cadre d’une audition) (à adapter selon le cas) à l’issue de l’analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres, avec les X candidats ayant présenté les offres économiquement les plus avantageuses.

Cependant, le pouvoir adjudicateur pourra juger que, compte-tenu de la qualité des offres, la négociation n’est pas nécessaire. Il est donc de l’intérêt du candidat d’optimiser son offre initiale. En cas d’allotissement, l’opportunité de la négociation sera évaluée lot par lot.

Le nombre de candidats admis à négocier est fixé à 3 (sous réserve d’un nombre suffisant de candidats).

La négociation portera sur les éléments de l’offre ainsi que sur le prix.

 Une négociation sera engagée à l'issue de l'analyse des offres, au vu des critères de jugement des offres, avec les X candidats ayant présenté les offres les plus économiquement avantageuses. Le nombre de candidats admis à négocier est fixé à 3 (sous réserve d’un nombre suffisant de candidats).

L’invitation à négocier se fera par l’envoi d’un courrier par télécopie ou par voie postale (ou par voie électronique si la réception des offres dématérialisées est acceptée).

La négociation portera sur les éléments de l'offre ainsi que sur le prix.

Article 7 - SUITES DONNEES A LA CONSULTATION

7.1 - Documents à fournir par l’attributaire pressenti

Conformément à l’article R. 2144-4 du code de la commande publique, dans l’hypothèse où il ne les aurait pas fournis lors de la remise de son offre, le candidat retenu produit les certificats et attestations prévus aux articles R. 2146-6 à R. 2143-10 du code précité.

Le délai imparti par l’acheteur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 7 jours.

Suite donnée à la consultation

Néanmoins, conformément à l’article R. 2143-13 du code de la commande publique, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit gratuit.

Par ailleurs, et conformément à l’article R. 2143-14 du code de la commande publique, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.

7.2 - Signature du marché public par l’attributaire pressenti

L’attributaire devra signer électroniquement le marché public (uniquement l’acte d’engagement ou le document valant acte d’engagement). Le pouvoir adjudicateur sollicitera ce dernier à l'achèvement de la procédure.

La signature électronique de l’offre nécessite l’utilisation d’un certificat de signature électronique

- Le certificat électronique : Le certificat doit être détenu par une personne ayant capacité d’engager le candidat dans le cadre de la consultation. Le certificat doit être valide lors de la signature. L’obtention d’un certificat électronique étant soumise à un délai variable, il est impératif que le candidat en anticipe l’acquisition ou le renouvellement le cas échéant.

Sont autorisés les certificats conformes au règlement européen elDAS. Toutefois les certificats de niveau ** (2) minimum conformes au règlement RGS, ou garantissant un niveau équivalent de sécurité délivrés avant le 1er octobre 2018 restent valides jusqu’à leur expiration.

Les candidats peuvent donc utiliser :

- Les certificats figurant dans la liste des certificats approuvés en France disponibles à l’adresse suivante : www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/confiance-numerique/le-reglement-eidas/liste-nationale-de-confiance

- Les certificats figurant dans la liste des certificats dressée par la Commission européenne disponible à l’adresse suivante : https ://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/

- Tout autre certificat non référencé émis par d'autres autorités de certification, françaises ou étrangères, délivrées dans des conditions équivalentes à celles du règlement européen elDAS. Dans ce dernier cas, le candidat doit fournir :

- Les outils techniques de vérification du certificat : chaîne de certification complète jusqu'à l'autorité de certification racine, adresse de téléchargement de la dernière mise à jour de la liste de révocation

- Tout élément d'analyse permettant d'établir que le certificat utilisé est émis selon des normes équivalentes à celles du règlement européen elDAS, avec traduction des documents en langue française »

- Le format de signature : les candidats sont invités à privilégier le format électronique PADES (Format de signature qui intègre directement le jeton de signature dans le fichier PDF) afin de faciliter les échanges de fichiers une fois le marché notifié et, notamment avec le titulaire, la préfecture (le cas échéant), la trésorerie. L'outil de signature proposé par la plateforme de dématérialisation permettra de signer facilement les documents dans ce format.

Article 8 - Renseignements complémentaires

8.1 - Demande de renseignements

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront nécessairement faire parvenir une demande écrite par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse URL suivante :

(A préciser)

L’acheteur se réserve le droit de ne pas répondre aux demandes de renseignements qui ne seraient pas transmises via le profil d’acheteur ou qui parviendraient moins de 10 jours avant la date limite de remise des offres.

Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. Cette réponse sera adressée par voie électronique sur le profil acheteur à l’adresse URL suivante : https://marches.e-megalisbretagne.org/

Toutes les demandes de compléments adressées aux candidats et les réponses attendues (invitation à concourir à une négociation, envoi des courriers de rejets et notification du marché) seront adressées par voie électronique, à l’adresse mail renseignée par les candidats lors de leur identification sur la plateforme.

Ainsi, une attention particulière est demandée aux candidats. En effet, ces derniers sont seuls responsables du paramétrage et de la surveillance de leur propre messagerie : validité de l’adresse mail, redirection automatique de certains mails, utilisation d’anti-spam... ».

A noter que l’assistance du profil acheteur de l’acheteur (plateforme ……………) est joignable au ……………. Des tutoriels sont disponibles sur le portail du site.

Contactez l’assistance

A préciser

8.2 - Documents complémentaires

Sans objet.

8.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place

Sans objet.

8.4 - Voies et délais de recours

Le tribunal territorialement compétent est :

Tribunal Administratif de A préciser

TEL : A préciser

Fax : A préciser

Pour obtenir des renseignements relatifs à l’introduction des recours, les candidats devront s’adresser à :

Tribunal Administratif de A préciser

TEL : A préciser

Fax : A préciser

courriel : A préciser

Annexe 1 au règlement de consultation

A adapter pour chaque consultation et à utiliser pour tout achat ou opération supérieur à 40 000 € HT.

PIECES A FOURNIR

AU NIVEAU DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Dans le cadre de la présente consultation, vous allez joindre un dossier candidature et un dossier offre comportant les pièces de votre candidature et les pièces composant votre offre.

Pour y répondre :

Vous devrez joindre les documents demandés dans le règlement de consultation

Concernant la signature, seul le candidat retenu devra signer les pièces indiquées dans ledit règlement de consultation.

DOSSIER CONTENANT LES PIECES DE LA CANDIDATURE

| DOCUMENT DE LA CANDIDATURE | NOM DU DOCUMENT | FORMAT PRECONISE SI REPONSE ELECTRONIQUE | PIECE A JOINDRE OBLIGATOIREMENT | PIECE A SIGNER OBLIGATOIREMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lettre de candidature (DC1) | DC1 | .PDF .doc . Rtf | OUI | NON |
| Déclaration du candidat (DC2) | DC2 | .PDF, .doc . Rtf | OUI | NON |
| Copie du jugement | Jugement | .PDF | OUI Si redressement judiciaire | NON |
| Annexes : Présentation de la société, références, qualifications ou tout autre document demandé | Devra commencer par "Annexe" | .PDF, .doc .ppt .xls | OUI | NON |
| Document Unique de Marché Européen (DUME) | DUME | .pdf, .doc .rtf | NON, mais peut se substituer aux DC1 et DC2 | NON |

- En cas d'envoi d’un pli par voie électronique, cette pièce est à signer avec un certificat électronique et en cas d’envoi d'un dossier papier, cette pièce est à signer manuscritement.

Conseils en cas de dépôt par voie électronique :

1. Il est conseillé de faire le dépôt du pli au moins 4 heures avant la clôture.

2. En outre, il est rappelé que, si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue – donc le dernier fichier reçu – par l’acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres

3. Il vous est également conseillé de vous doter d’un certificat de signature électronique qui vous sera nécessaire si votre offre est retenue et si la signature électronique a été prévue.

DOSSIER CONTENANT LES PIECES DE L'OFFRE

| DOCUMENT DE L’OFFRE | NOM DU DOCUMENT | FORMAT PRECONISE SI REPONSE ELECTRONIQUE | PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT | PIECES A SIGNER OBLIGATOIREMENT MAIS UNIQUEMENT PAR L’ATTRIBUTAIRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marché (valant Acte d'engagement et CCAP) | Marche | .doc, .pdf | OUI | OUI (1) |
| Acte d'engagement | ActeEngagement | .doc, .pdf | OUI | OUI (1) |
| Déclaration de sous-traitance (DC4) | DC4 | .doc .pdf .rtf | OUI | OUI (1) |
| Bordereau de prix unitaires | BPU | .doc .xls | OUI | FACULTATIF |
| Décomposition du prix global et forfaitaire | DPGF | .doc .xls | OUI | FACULTATIF |
| Détail estimatif ou détail quantitatif estimatif | DE (ou DQE) | .doc .xls | OUI | NON |
| Détail estimatif fictif | DEF | .doc .xls | OUI | NON |
| Cahier des clauses administratives particulières | CCAP | .pdf .doc | FACULTATIF | NON |
| Cahier des clauses techniques particulières | CCTP | .pdf .doc | FACULTATIF | NON |
| Cahier des clauses particulières | CCP | .pdf .doc | FACULTATIF | NON |
| Mémoire technique | MemoireTechnique | .pdf .doc | OUI | NON |
| Note méthodologique, | NoteMéthodologique | .pdf .doc | OUI | NON |
| Annexes : cadre de réponse… présentation de la solution, plan d'assurance qualité, calendrier, fiches techniques, attestation de visite… | Devra commencer par "Annexe" suivie du nom du document | .pdf .doc .ppt .xls .dwg (plans ou dessins) | OUI | NON |

Les pièces pour lesquelles une signature est exigée seront à signer individuellement avec un certificat électronique. C’est le document lui-même qui devra être signé.

Conseils en cas de dépôt par voie électronique :

Il est recommandé aux candidats d’utiliser l’outil de signature électronique proposé sur la plate-forme de dématérialisation qui permet  la vérification de la validité de cette signature.

Lorsque le candidat utilise un autre outil de signature que celui de ce profil acheteur, il doit respecter les obligations imposées par la règlementation et notamment :

- Utiliser un des 3 formats de signature PAdES, XAdES ou CAdES.

- Le certificat PAdES est recommandé.

- Permettre la vérification, en transmettant les éléments nécessaires pour procéder à la vérification de la validité de la signature et de l'intégrité du document, et ce, gratuitement.

NOTA :

- Aucune signature des pièces de la candidature (Lettre de candidature (DC1) ou de l’offre (acte d’engagement) n'est exigée lors du dépôt du pli.

- Le guide édité par le profil acheteur concernant la dématérialisation est à annexer au règlement de consultation.

ANNEXE 12 –  EXEMPLE D’ECHELLES DE NOTATION DES CRITERES ET SOUS-CRITERES

Ces exemples sont donnés à titre indicatif et il appartient au rédacteur d’adapter la grille d’évaluation en fonction de la consultation. Il n’y a pas d’obligation de joindre l’échelle de notation à la lettre ou au règlement de consultation.

| GRILLE D’EVALUATION | Note sur 2 avec 3 niveaux d’appréciation |  |
| --- | --- | --- |
| Pas d'éléments dans l'offre | 0 |  |
| Éléments d'appréciation succincts | 1 |  |
| Éléments d'appréciation très pertinents et complets répondant parfaitement aux besoins | 2 |  |
| GRILLE D’EVALUATION | Note sur 3 avec 4 niveaux d'appréciation |  |
| Pas d'éléments dans l'offre | 0 |  |
| Éléments d'appréciation succincts | 1 |  |
| Éléments d'appréciation assez satisfaisants mais incomplets sur un ou quelques points | 2 |  |
| Éléments d'appréciation très pertinents et complets répondant parfaitement aux besoins | 3 |  |

| GRILLE D’EVALUATION | Note sur 4 avec 5 niveaux d'appréciation |
| --- | --- |
| Pas d'éléments dans l'offre | 0 |
| Éléments d'appréciation succincts | 1 |
| Éléments d'appréciation assez satisfaisants Mais incomplets sur certains points | 2 |
| Éléments d'appréciation pertinents répondant correctement aux besoins mais incomplets sur un point | 3 |
| Éléments d'appréciation très pertinents et complets répondant parfaitement aux besoins | 4 |

| GRILLE D’EVALUATION | Note sur 5 avec 6 niveaux d'appréciation |
| --- | --- |
| Pas d'éléments dans l'offre | 0 |
| Éléments d'appréciation succincts | 1 |
| Éléments d'appréciation assez satisfaisants mais incomplets sur plusieurs points | 2 |
| Éléments d'appréciation satisfaisants mais incomplets sur certains points | 3 |
| Éléments d'appréciation pertinents répondant correctement aux besoins mais incomplets sur un point | 4 |
| Éléments d'appréciation très pertinents et complets répondant parfaitement aux besoins | 5 |

| GRLLE D’EVALUATION | Note sur 10 avec 6 niveaux d'appréciation |
| --- | --- |
| Pas d'éléments dans l'offre | 0 |
| Éléments d'appréciation succincts | 2 |
| Éléments d'appréciation assez satisfaisants mais incomplets sur plusieurs points | 4 |
| Éléments d'appréciation satisfaisants mais incomplets sur certains points | 6 |
| Éléments d'appréciation pertinents répondant correctement aux besoins mais incomplets sur un point | 8 |
| Éléments d'appréciation très pertinents et complets répondant parfaitement aux besoins | 10 |

NOTA : concernant la notation sur 10, il est possible d’attribuer des notes intermédiaires (1, 3, 5, 7, et 9) si l’analyse des offres le justifie. Dans ce cas, la justification de ces notes est à préciser. Toutefois, si l’échelle de notation est précisée dans la lettre ou le règlement de consultation, cette information doit également être précisée.

Commentaires concernant l’appréciation des offres :

Les notes attribuées doivent être justifiées par des commentaires adaptés.

Des précisions doivent être données dans le tableau ou le rapport d’analyse pour préciser les éléments permettant d’obtenir la note maximale, pour justifier les notes intermédiaires (« éléments d’appréciation succincts » ou « éléments d’appréciation satisfaisants mais incomplets sur un ou certains points »)

ANNEXE 13 – MARCHE- TYPE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Marché valant Acte d’engagement et CCAP

MARCHéS PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Acheteur

(A préciser)

OBJET DU MARCHE :

(À compléter)

Marché passé selon une procédure adaptée en application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

SOCIETE

N° de marché :

SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER – OBJET, DUREE DU MARCHé ET DECISION DE POURSUIVRE

ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

ARTICLE 3 – MISSIONS CONFIéES AU TITULAIRE

ARTICLE 4 – PRIX

ARTICLE 5 – DEFINITION

ARTICLE 6 – PROPRIETE INTELLECTUELLE – UTILISATION DES RESULTATS

ARTICLE 7 – CONFIDENTIALITE

ARTICLE 8 – GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 9 – MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

ARTICLE 10 – MODALITES D’EXECUTION

ARTICLE 11 – AVANCE

ARTICLE 12 – REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 13 – Modalités de règlement

ARTICLE 14 – PENALITES DE RETARD

ARTICLE 15 – SITUATION JURIDIQUE ET FISCALE

ARTICLE 16 – CESSION OU NANTISSEMENT DE LA CREANCE

ARTICLE 17 – RESILIATION du march

ARTICLE 18 – LOI APPLICABLE

ARTICLE 19 – CLAUSE COMPLEMENTAIRE

ARTICLE 20 – DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

(page à utiliser en cas de candidat unique)

DENOMINATION DE L’ACHETEUR (à préciser)

Le présent marché est un marché passé en application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

ENTRE :

(Exemple) M.……………, Maire de……………  ,

Représentant la commune de………………………………..

Adresse….

Représentant l’acheteur,

d’une part,

ET :

La Société

dont le siège est situé

Nom commercial et dénomination sociale............................................................................................................

Numéro d’identification S.I.R.E.T: .........................................................................

Code d’activité économique principale APE: ..........................................................

Représentée par M.

..........................................................................................................................................

Ci-après désigné : "Le titulaire"

d’autre part

IL A ETE convenu ce qui suit :

(pages à utiliser en cas de groupement)

DENOMINATION DE L’ACHETEUR (à préciser)

Le présent marché est un marché passé selon une procédure adaptée en application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

ENTRE :

(Exemple) M.……………, Maire de……………  ,

Représentant la commune de………………………………..

Adresse….

Représentant l’acheteur,

d’une part,

ET

Le groupement d’entreprises (à compléter par le candidat)

  	conjoint (cf. grille de répartition détaillée des prestations annexées)

   	solidaire,

et désigné dans le marché sous le nom “titulaire »

1er cocontractant ### M…………………………………………… - Agissant en mon nom personnel, domicilié(e) à ou au nom et pour le compte de la Société (intitulé complet et forme de la société) ……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. - Ayant son siège social (adresse complète et numéro de téléphone) : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. - Et immatriculé sous le SIRET : …………………………. - Sous le n° d'inscription au code APE : …………. - Numéro de TVA intracommunautaire : …………….

2ème cocontractant ### M…………………………………………… - Agissant en mon nom personnel, domicilié(e) à ou au nom et pour le compte de la Société (intitulé complet et forme de la société) ……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. - Ayant son siège social (adresse complète et numéro de téléphone) : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. - Et immatriculé sous le SIRET…………………………. - Sous le n° d'inscription au code APE : …………. - Numéro de TVA intracommunautaire ……

3eme cocontractant ### M…………………………………………… - Agissant en mon nom personnel, domicilié(e) à ou au nom et pour le compte de la Société (intitulé complet et forme de la société) ……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. - Ayant son siège social (adresse complète et numéro de téléphone) : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. - Et immatriculé sous le SIRET : …………………………. - Sous le n° d'inscription au code APE : …………. - Numéro de TVA intracommunautaire ………

D’autre part,

Le groupement d’entreprises, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, est représenté par :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mandataire du groupement

Article premier – Objet, durée du marché et décision de poursuivre

1.1	Objet du marché :

Le présent marché a pour objet… à compléter.

1.2	Durée du marché :

Le présent marché prend effet à compter de sa date de notification. Il est conclu pour une durée de (A adapter au cas par cas)

1.3	Décision de poursuivre :

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale du marché est subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par l’acheteur.

Article 2 – Documents contractuels

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- le présent marché, qui, signé par les deux parties, vaut acte d’engagement et Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et son annexe n° 1 Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.) ;

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), dont l’exemplaire conservé dans les archives de l’administration fait seul foi ;

- la proposition technique de l’entreprise ;(ou note méthodologique)

- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux prestations intellectuelles ou C.C.A.G.-P.I. approuvé par arrêté du 16 septembre 2009 (journal officiel du 16 octobre 2009). L’option retenue concernant l’utilisation des résultats est l’option B, définie à l’article 25 du CCAG-PI.

Commentaires : L’acheteur doit s’interroger sur le choix de l’option approprié en fonction de l’objet du marché.

Le CCAG-PI 2009 propose en son article 25, deux options, pour définir le régime des droits de propriété intellectuelle applicable aux résultats :

- une option A qui s’applique par défaut dans le silence du marché : les droits d’utilisation sont concédés à l’acheteur (régime de concession). La propriété des droits ou titres afférents aux résultats reste détenue par le titulaire.

- une option B : cette option prévoit la cession à titre exclusif des droits portant sur les résultats à l’acheteur. Celui-ci peut donc les exploiter librement. Dans un certain nombre de marchés, il est recommandé de retenir l’option B.

Concernant l’option retenue, le marché doit donc être clairement rédigé de manière que les modes d’exploitation des résultats soient identifiés ou identifiables. Les droits afférents aux résultats sont en effet concédés pour les seuls besoins découlant de l’objet du marché. Si, hormis le cas d’une publication sur internet, l’utilisation des résultats n’est pas limitée au seul territoire français, les documents particuliers du marché devront le prévoir.

Article 3 – Missions confiées au titulaire

Il s’agit d’une mission dont le contenu est précisé dans le cahier des charges.

Autre rédaction possible :

La prestation comprend les phases suivantes :

Le phasage ci-dessous est donné à titre d’exemple

- la phase de préparation - exemple : mise au point d’un questionnaire et sa validation ;

- la phase de réalisation - exemple : recueil de l’information ;

- la phase de traitement et d’analyse - exemple : exploitation et restitution des résultats.

Le titulaire remet à l’issue de chacune des phases les documents suivants :

Phase 1 : à compléter

Phase 2 : à compléter

Phase 3 : rapport final

L’acheteur se réserve la faculté de ne pas donner suite à l’exécution de la prestation à l’issue de chacune de ces phases. La non - poursuite de l’exécution de la prestation entraîne la résiliation de plein droit et sans formalité du marché sans que le titulaire puisse prétendre au paiement d’indemnités.

Toute modification qui pourrait être apportée aux missions définies sera préalablement arrêtée d’un commun accord.

Article 4 – Prix

Le montant du marché s’établit conformément à la décomposition du prix global et forfaitaire annexée au présent document.

Article 5 : Définition

Ce marché est un marché de prestations intellectuelles entrant dans la catégorie de marchés d’études qualifié de marché de services.

Article 6 – Propriété intellectuelle – Utilisation des résultats

(Les dispositions ci-après correspondent au choix de l’option B, option assez couramment utilisée, mais qui n’est pas à systématiser. Le choix de l’option est fonction de l’objet du marché.)

Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle sont celles de l’option B, telle qu’elle est définie à l’article 25 et suivants du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de Prestations Intellectuelles.

L’acheteur peut librement utiliser et publier les résultats même partiels des prestations nonobstant les droits de la propriété intellectuelle de l’étude.

Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats, sans l’accord préalable de l’acheteur.

Il est nécessaire de préciser les droits concédés. En effet, cette option oblige l’acheteur à définir l’étendue de la cession et de ses modalités dans les documents particuliers du marché. Les dispositions du CCAG ne sont pas suffisantes pour emporter la cession des droits au bénéfice de l’acheteur.

Le titulaire cède à l’acheteur les droits d’usage, de reproduction, d’adaptation et de représentation des éléments conçus dans le cadre du marché, sans limitation de lieu, d’étendue et de destination, et ce pendant une durée de …. ans.

Il est précisé le contenu de ces droits :

 le droit d’usage : l’acheteur se réserve le droit d’exploiter l’ensemble des contenus produits dans le cadre du marché ;

 le droit de reproduction : l’acheteur se réserve le droit de reproduire ou de faire reproduire l’ensemble des contenus produits dans le cadre du marché, sur tout support, notamment papier, magnétique, numérique ou tout autre support informatique ou électronique, connu ou inconnu à ce jour, actuel ou futur, et ce sans limitation de nombre ;

 le droit d’adaptation : l’acheteur se réserve le droit d’adapter, de faire adapter l’ensemble des contenus produits dans le cadre du marché, de les faire évoluer, d’en intégrer tout ou partie vers ou dans des œuvres existantes ou à venir, et sur tous supports mentionnés au précédent paragraphe ;

 le droit de représentation : l’acheteur se réserve le droit de représenter l’ensemble des contenus produits dans le cadre du marché, de les diffuser ou de les faire diffuser, de quelque manière que ce soit, par tout procédé, quel qu’il soit, connu ou inconnu à ce jour, et notamment par tous réseaux de télécommunications, actuels ou futurs, et ce sur tout support et en tout format, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers ou organisme.

Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats sans l’accord préalable de l’acheteur.

Article 7 – Confidentialité

Le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution a reçu du Pouvoir Adjudicateur communication de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou objets quelconques, ne peuvent, sans autorisation expresse de l’acheteur être communiqués à des tiers.

En particulier, le personnel du titulaire ainsi que, le cas échéant, celui des sous-traitants sont tenus à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations recueillies au cours des entretiens ou celles qui lui sont communiquées pour l’exécution de l’étude.

Si l’acheteur constate que cette obligation n’a pas été respectée, il est en droit de réclamer au titulaire du marché des dommages et intérêts équivalents à 5% du montant total HT du marché.

Article 8 – Garanties financières

En raison de la nature de la prestation, il n’est exigé ni garantie à première demande, ni caution personnelle et solidaire, ni retenue de garantie.

Article 9 – Modalités de détermination des prix

9.1 – Détermination des prix

Les prix sont réputés établis sur la base du mois (Mo), mois de la date de remise de l’offre.

9.2 – Nature et caractère du prix

Le marché est conclu sur la base d’un prix global et forfaitaire figurant comme indiqué dans le présent marché.

Ce prix global et forfaitaire fait l’objet d’une décomposition du prix forfaitaire global figurant en annexe ou dans la proposition de l’entreprise annexée au présent marché.

Tous les frais du titulaire relatifs à l’accomplissement de sa mission qu’il s’agisse de temps passé, frais de secrétariat, établissement de documents, frais généraux, frais de déplacements et divers sont réputés compris dans le prix forfaitaire.

9.3 – Caractère du prix. (2 possibilités)

 Les prix sont fermes.(Pour les marchés d’une courte durée)

 Les prix sont fermes pour toutes les prestations réalisées la première année. Ils seront ensuite révisables annuellement selon les modalités suivantes :

Les prix sont révisés annuellement par application au prix, d’un coefficient Cn donné par la formule suivante :

Cn = 15,00% + 85,00% (In/Io) Nota : pas d’obligation de prévoir une partie fixe

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Io : valeur de l’index de référence au mois zéro.

- In : valeur connue et publiée de l’index de référence le 1er jour du mois n.

Le mois « n » retenu pour chaque révision sera le mois précédent le mois de la révision.

Les prix ainsi révisés seront invariables pendant cette période.

L’index de référence I est l’index SYNTEC Honoraires : SYNTEC (Sociétés assujetties à la TVA).

Article 10 – Modalités d’exécution

10.1 – Calendrier d’exécution.

Le rapport final doit être remis avant le (à compléter)

Le titulaire présente dans sa proposition un calendrier d’exécution.

Le calendrier validé par l’acheteur a valeur contractuelle et en cas de non-respect, le titulaire encourt les sanctions prévues au présent marché pour ce qui concerne les pénalités et à l’article 32 du C.C.A.G P.I, pour ce qui concerne la résiliation.

à prévoir le cas échéant :

Un groupe dénommé "Groupe Projet" ou "Groupe de pilotage" composé de l’ensemble des partenaires du projet sera associé au suivi de l’évaluation de la démarche initiée.

10.2 – Documents remis

Les documents devront être remis en quatre exemplaires et transmis par ailleurs sur clé USB.

10.3 – Décision après vérification de la prestation remise

A l’issue de la vérification de la prestation remise, l’acheteur prononce une décision de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou rejet des prestations.

Décision de réception

Elle est prononcée dans la mesure où les prestations correspondent aux stipulations du marché.

Décision d’ajournement

Elle est prononcée dans la mesure où les prestations sont jugées insuffisantes et nécessitent certains compléments, certaines améliorations ou mises au point. Une telle décision doit être motivée et assortie d’un délai pour parfaire la prestation.

Décision de réception avec réfaction

Elle est prononcée lorsque les prestations, sans satisfaire pleinement aux conditions du marché peuvent être utilisées en l’état. La réception peut alors être prononcée, mais elle est assortie d’une réfaction d’un montant déterminé de la rémunération. Cette décision doit être motivée.

Décision de rejet

Elle est prononcée lorsque les prestations sont jugées inacceptables. Elle doit également être motivée.

Article 11 – Avance

Une avance peut être accordée au titulaire d’un marché public lorsque le montant initial du marché public ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché public diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. Le titulaire peut refuser le versement de l’avance.

Dans le cas des accords-cadres passés avec un minimum, l’avance se calcule sur ce montant minimum, s’il est supérieur à 50 000 € HT. Dans le cas des accords-cadres passés sans minimum, l’avance se calcule sur le montant de chaque bon de commande supérieur à 50 000 € HT.

Choisir l’une des deux formules ci-dessous.

A noter : Le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances a augmenté le taux minimal des avances obligatoires versées aux PME par certains acheteurs publics. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, le montant minimum des avances versées aux PME passera de 5 % à 10% pour les acheteurs locaux et les établissements publics administratifs de l’Etat (hors établissements de santé) ayant des dépenses de fonctionnement supérieures à 60 M€ / an.

 Aucune avance n’est prévue, le montant du marché étant inférieur à 50 000 € HT.

 Conformément à l’article R. 2191-3 du code de la commande publique, dans le cas où le marché ou le montant minimum du marché est supérieur à 50 000 € HT, une avance égale à 5% du montant initial du marché ou du montant minimum, toutes taxes comprises, est accordée au titulaire, sauf si celui-ci la refuse et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois.

□ J’accepte l'avance			□ Je refuse l’avance. (à compléter par le candidat.)

Le remboursement de l’avance est effectué en une seule fois dès que le montant des prestations effectuées aura atteint 80 %. (Possibilité de prévoir que le remboursement pourra être effectué en une seule fois dès que le montant des prestations effectuées aura atteint 70 %.)

Mention à ajouter si l'acheteur est concerné par la revalorisation, à 10%, du taux des avances versées aux PME titulaires (ou sous-traitants) de marchés publics conclus avec les acheteurs locaux et les établissements publics administratifs de l’Etat (hors établissements de santé), dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ / an

conformément à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique, le montant minimum de l’avance versée aux PME, titulaires ou sous-traitants, sera porté à 10% s'agissant d'un marché passé par un acheteur dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ par an.

Mention à ajouter si l'acheteur subordonne le versement de l'avance à la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à première demande :

Le versement de l'avance est subordonné à la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à première demande d'un montant égal à celui de l'avance. (Possibilité de prévoir que la caution personnelle et solidaire ou la garantie à première demande ne portera pas sur la totalité de l’avance. Dans ce cas, préciser le pourcentage)

A noter : pour les acheteurs de l’Etat, le taux de l’avance est de 20 % lorsque leurs dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ par an.

Article 12 – Règlement des comptes

La rémunération du titulaire sera versée selon les modalités suivantes : (A adapter)

- Les prestations relatives à la phase n°1, seront réglées après production du ou des livrables attendus à l’issue de cette phase,

- Les prestations relatives à la phase n°2, seront réglées après production du ou des livrables attendus à l’issue de cette phase,

- Les prestations relatives à la phase n°3  seront réglées après production du ou des livrables attendus à l’issue de cette phase,

Complément de rédaction possible :

-Possibilité de prévoir un paiement intermédiaire pour une ou plusieurs phases :

Un paiement intermédiaire pourra intervenir pour la ou les phases XXX sous réserve de la production d’un livrable intermédiaire.

-Autre possibilité notamment pour les marchés s’étalant sur plusieurs mois :

Le paiement des prestations dues au titulaire se fera au prorata des prestations réalisées et réceptionnées dans les conditions du C.C.A.G.- P.I.

-Possibilité de prévoir pour une ou l’ensemble des phases, des modalités particulières, par exemple,

Pour la phase X, le règlement des prestations interviendra selon les modalités suivantes :

-40% à l’issue des entretiens menés avec les partenaires

-60% après validation du rapport présentant les préconisations

Article 13 – Modalités de règlement

13.1 – Mode de règlement

Le délai de règlement est fixé à :

- 30 jours, à compter de la date de réception de la facture.

- En cas de retard de paiement, le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne lieu, en outre, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 €.

13.2 – Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom et adresse du créancier,

- le code CHORUS,

- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur le présent marché,

- le numéro et la date du marché et de chaque avenant,

- les prestations livrées ou exécutées,

- le montant hors taxe des prestations en question éventuellement ajusté,

- le taux et le montant de la TVA,

- le montant total des prestations exécutées,

- la date de facturation.

Les factures seront libellées à l’ordre de :…Préciser le nom de l’acheteur, le service et l’adresse

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et après attestation du service fait par l'acheteur. Le titulaire doit adresser ses factures sous format dématérialisé par l’intermédiaire de la solution Chorus Portail Pro, à l’adresse :

https://choruspro.gouv.fr

Les paiements sont effectués par virement au compte du titulaire.

13.3 – Compte à créditer

Le titulaire du marché demande que la personne publique règle les sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant le montant au crédit du (des) compte(s) précisé(s) ci-après.

Compte ouvert au nom de :..............................................

- Numéro :			Clé RIB : .........................Code guichet : ........................

- Code Banque : .....................  Banque :

ou     -	centre de chèques postaux de .................................................................

ou     -	Trésor public : .........................................................................................

13.4 – Comptable assignataire

Le comptable public assignataire des paiements est :…………………..

Article 14 – Pénalités de retard

- Dispositions indiquées dans le CCAG-PI

Si le délai de réalisation des prestations est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité en faisant application de la formule suivante :

P = (V x R) / 3000, dans laquelle :

P = montant des pénalités ; V = valeur pénalisée ; R = nombre de jours calendaires de retard.

- 1ère dérogation : Prévoir une pénalité par jour de retard significative.

Si le délai de réalisation des prestations est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité en faisant application de la formule suivante :

P = (V x R) /300 dans laquelle :

P = montant des pénalités ; V = valeur pénalisée ; R = nombre de jours calendaires de retard

2ème dérogation possible : prévoir une pénalité de retard exprimée en euros.

Si le délai de réalisation des prestations est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité par jour de retard d’un montant de……..€ TTC.

- Par exemple : 75 € par jour de retard (à adapter en fonction du montant du marché)

Article 15 – Situation juridique et fiscale

Le titulaire du marché affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché :

- n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires,

- être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

Article 16 – Cession ou nantissement de créance

La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R. 2191-46 du code de la commande publique est M……………………,sous réserve de changement ultérieur par décision de l’acheteur.

Article 17 : Résiliation du marché

Les articles 29 et suivants du C.C.A.G – P.I sont applicables.

Article 18 – Loi applicable

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Le tribunal administratif de …………. est seul compétent. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en langue française.

Article 19 – Clauses complémentaires

Pièces à fournir tous les 6 mois dans le cadre de l’exécution du marché :

En application de la règlementation, le titulaire devra fournir tous les 6 mois, dans le cadre de l’exécution du présent marché, les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du Travail, dont une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale relative à la situation de l'entreprise il y a moins de six mois.

Pénalités pour travail dissimulé :

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’acheteur applique une pénalité correspondant à 3% du montant HT du marché. Concernant les marchés à bons de commande sans minimum, la pénalité sera calculée sur le montant des prestations exécutées à la date d’application de la pénalité.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.

Article 20 – Dérogations aux documents généraux

Dérogations au C.C.A.G.

L’article 2 du présent marché déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G - P.I.

Le cas échéant,

L’article 14 (pénalités de retard) du présent marché déroge de l’article 14.1 du C.C.A.G - P.I.

Préciser les autres dérogations.

A	, le						Fait en un seul original

A                            , le

Mention manuscrite "lu et approuvé"				Le représentant de l’acheteur

Signature du candidat

- Partie réservée à la personne publique.

Cadre pour formules de nantissement ou de cession de créances (1)

Certificat de cessibilité établi en date du …………………………. à …………………………………… Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de : 1 La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant)…………………............. 2 La totalité du bon de commande n°…afférent à l’accord-cadre (indiquer le montant) ……………. 3 La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer le montant) 4 La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant) ………………………………… et devant être exécutée par…………………………………………………………………………………. en qualité de : membre d’un groupement d’entreprise sous-traitant A…le …………. (2)

ANNEXE 14 – DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

2

MARCHé PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

OBJET DU MARCHE :

(À compléter)

ACHETEUR ………………………………………

(À compléter)

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

##### DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (exemple)

Tous les frais du candidat relatifs à l’accomplissement de sa mission qu’il s’agisse de temps passé, frais de secrétariat, établissement de documents, frais généraux, frais de déplacements, de repas, d’hébergement et divers sont réputés compris dans le prix forfaitaire.

| mission | Qualité de l’intervenant | Nombre de jours | Prix de journée par intervenant hors taxes (en €) | Montant hors taxes (en €) | TAUX ET Montant de la T.V.A (en €) | Montant TTC (en €) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE 1 |  |  |  |  |  |  |
| PHASE 2 |  |  |  |  |  |  |
| PHASE 3 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Variante obligatoire (Le cas échéant) |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL avec variante obligatoire |  |  |  |  |  |  |

Fait en un seul original

A ……, le

Partie réservée à l’acheteur

Est acceptée la présente proposition pour valoir décomposition du prix global et forfaitaire.

A ……, le.............

Le représentant de l’acheteur

ANNEXE 15 – ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES OU DE SERVICES

ACCORD-CADRE valant Acte d’engagement et CCAP

MARCHE DE FOURNITURES COURANTES OU SERVICES

Acheteur

(A préciser)

OBJET DE L’ACCORD-CADRE :

(À compléter)

accord-cadre mono-attributaire a bons de commandeS passé selon une procédure adaptée en application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique

SOCIETE

N° de marché

SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER – OBJET ET DUREE DE L’ACCORD-CADRE

1.1	Objet de l’accord-cadre

1.2	Durée de l’accord-cadre

1.3	Décision de poursuivre

ARTICLE 2 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

ARTICLE 3 – PRIX

ARTICLE 4 – RABAIS SUR CATALOGUE

ARTICLE 5 – DELAIS ET CONDITIONS D’EXECUTION

5.1	Délais d’exécution

5.2     Modalités d’exécution par bons de commande

ARTICLE 6 – VERIFICATION ET ADMISSION

ARTICLE 7 – SOUS TRAITANCE (à ne pas prévoir en cas d’achat de fournitures)

ARTICLE 8 – RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 9 – MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

  - Mois d’établissement du contrat

9.2	 Règlement des prestations

  - Caractère du prix

  - Rabais et détermination des prix

  - Offre promotionnelle

ARTICLE 10 – AVANCE

ARTICLE 11 – RESILIATION DU MARCHé

ARTICLE 12 – MODALITéS DE Règlement

12.1	Mode de règlement

12.2	Présentation des demandes de paiement

12.3	Compte à créditer

12.4	Comptable assignataire

ARTICLE 13 – PENALITES DE RETARD

ARTICLE 14 – SITUATION JURIDIQUE ET FISCALE

ARTICLE 15 – CESSION OU NANTISSEMENT DE CREANCE

ARTICLE 16 – CLAUSE COMPLEMENTAIRE

ARTICLE 17 – LOI APPLICABLE ET LANGUE

ARTICLE 18 – DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

18.1    Dérogations au CCAG

18.2    Dérogations aux normes homologuées

DENOMINATION DE L’ACHETEUR (à préciser)

Le présent contrat est un accord-cadre passé selon une procédure adaptée :

ENTRE :

(Exemple) M.……………, Maire de……………  ,

Représentant la commune de………………………………..

(adresse à préciser)

Représentant l’acheteur,

d’une part,

ET :

La Société

dont le siège est situé……………………………………………………………………

Numéro d’identification S.I.R.E.T: .........................................................................

Code d’activité économique principale APE (1) : ...................................................

représentée par M.

............................................................................................................................

ci-après désignée : "Le titulaire"

d’autre part

il a été convenu ce qui suit :

Article premier – Objet et durée de l’accord-cadre

1.1 Objet de l’accord-cadre

Le présent accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes est passé en application des dispositions des articles R. 2162-1 à R. 2162-14 du code de la commande publique.

Le présent accord-cadre à bons de commandes a pour objet ……. à compléter

Le cas échéant, préciser, s’il s’agit d’un accord-cadre à bons de commandes, avec montant minimum et maximum ou sans montant minimum et avec un montant maximum.

RAPPEL : obligation de prévoir un maximum lorsque l’accord-cadre est passé dans le cadre d’une procédure adaptée.

Dans ce cas, supprimer l’une des mentions :

 Le présent contrat est un accord-cadre à bons de commandes conclu avec un montant minimum et un montant maximum annuel :

- montant minimum :              HT

montant maximum : :              HT

 Le présent contrat est un accord-cadre à bons de commandes conclu sans montant minimum mais avec un montant maximum annuel de : :              HT.

1.2 Durée de l’accord-cadre

A) Accord-cadre prévoyant une reconduction du contrat

L’accord-cadre est conclu pour une période initiale d’un an à compter de sa date de notification.

Reconduction : 2 possibilités

 L’accord-cadre pourra être renouvelé par reconduction tacite par période annuelle sans que sa durée totale puisse excéder 4 ans. L’acheteur se réserve la possibilité de ne pas reconduire le contrat-sous réserve d’un préavis de 3 mois.

 L’accord-cadre pourra être renouvelé par reconduction expresse par période annuelle sans que sa durée totale puisse excéder 4 ans.

Attention : le montant total des prestations ne peut excéder 214 000 € HT sur la durée totale du contrat pour les marchés de fournitures et services passés par les pouvoirs adjudicateurs.

Ce seuil est de 139 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’Etat et de 428 000 € HT pour les entités adjudicatrices.

Pour les marchés de travaux, ce seuil est de 5 350 000 € HT.

Les périodes de reconduction éventuelles seront les suivantes : (à compléter, le cas échéant) :

L’acheteur se prononcera par écrit au moins 2 mois avant la fin de la période considérée du contrat.

La reconduction est considérée comme refusée si aucune décision écrite contraire n’est prise par le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire du contrat ne peut refuser la reconduction du marché.

B) Autre cas : Accord-cadre conclu pour une période fixe

Le présent accord-cadre prend effet à compter de sa notification. Il est conclu pour une durée de un an (ou de….ans ou de…..mois).

1.3 Décision de poursuivre

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par l’acheteur.

Article 2 – Documents contractuels

2.1 Le présent accord-cadre est soumis aux dispositions des articles R. 2162-1 à R. 2162-14 du code de la commande publique.

2.2 L’accord-cadre est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- Le présent accord-cadre qui, signé par les deux parties, vaut acte d’engagement et Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et son annexe n° 1 le Bordereau de prix unitaire (B.P.U.) ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.),

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de fournitures ou de services ou C.C.A.G.-F.C.S., approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 (JO du 19 mars 2009).

- La proposition de l’entreprise ou le mémoire présenté par l’entreprise (à prévoir le cas échéant),

Article 3 – Prix

Les prestations de l’accord-cadre à bons de commandes seront réglées par application des prix unitaires figurant dans le bordereau des prix unitaires.

Article 4 - Rabais sur catalogue et offre promotionnelle (à prévoir le cas échéant)

4.1 Rabais sur catalogue

Pour les prestations non énumérées dans le bordereau des prix, le titulaire du marché appliquera un rabais

de…%  sur ses tarifs prévus au catalogue.

4.2. Offre promotionnelle

Le titulaire du contrat peut faire bénéficier la personne publique des offres promotionnelles qu’il est susceptible de proposer à l’ensemble de sa clientèle.

Ces prix s’appliqueront aux commandes notifiées pendant la période promotionnelle, à condition qu’ils conduisent à des prix inférieurs aux prix nets résultant de l’application des clauses du contrat.

Le titulaire s’engage à informer les services de la collectivité de ces offres promotionnelles.

Article 5 – Délais et conditions d’exécution

5.1 Délais d’exécution ou de livraison (à préciser)

Le délai d’exécution des prestations est fixé à….

Le délai de livraison des prestations est fixé à ……… à compter de la réception du bon de commande par le titulaire du marché

5.2 Modalités d’exécution par bons de commandes :

Les commandes sont réalisées par le moyen de bons de commandes qui comporteront :

- la référence à l’accord-cadre,

- la désignation de la prestation,

- la quantité commandée,

- le prix correspondant au prix figurant au bordereau des prix unitaires de l’accord-cadre,

- le lieu et la date (et/ou délai) de livraison,

- l’adresse de livraison,

- l'adresse de facturation.

Seuls les bons de commandes validés par une personne habilitée vaudront engagement ferme de la collectivité.

Les bons de commandes pourront être émis jusqu’au dernier jour d’exécution de l’accord-cadre. Le titulaire ne pourra pas exiger un montant minimum de commande par bon de commande.

La livraison des fournitures sera faite à l’adresse précisée sur chaque bon de commande dans les conditions de l’article 20 du C.C.A.G.-F.C.S.

Les autres modalités d’exécution sont prévues au CCTP.(à prévoir, le cas échéant)

Article 6 – Vérification et admission

Les opérations de vérification et d’admission seront effectuées conformément aux articles 22 à 25 du CCAG – FCS.

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées par le représentant de l’acheteur au moment même de la livraison de la fourniture ou de l’exécution de service (examen sommaire) conformément aux articles 22 et 23.1 du C.C.A.G.-F.C.S.

A l’issue des opérations de vérification, l’acheteur prendra sa décision dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 du C.C.A.G.-F.C.S.

Article 7 – Sous-Traitance

A supprimer en cas de marchés de fournitures, la sous-traitance étant interdite, (sauf, le cas échéant, pour certaines prestations comme la pose)

Les dispositions de l’article 3.6. du CCAG Fournitures courantes et services s’appliquent :

Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son contrat à condition d’avoir obtenu l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement.

Conformément à la règlementation applicable, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes :

1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit à l’acheteur une déclaration mentionnant :

a) La nature des prestations sous-traitées ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé

c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;

e) Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics (DC4).

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ;

2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé à l’acheteur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties.

Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés au présent article vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Article 8 – Retenue de garantie

En raison de la nature des prestations, il ne sera exigé ni garantie à première demande, ni caution personnelle et solidaire, ni retenue de garantie.

Article 9 – Modalités de détermination des prix

9.1 Mois d’établissement des prix du contrat

Les prix du contrat sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de…………; ce mois est appelé « mois zéro », mois de la date de remise des offres.

9.2 Règlement des prestations

Le règlement des prestations sera effectué par application des prix fixés dans le bordereau des prix unitaires.

9.3 Caractère du prix

Dans le cas d’un accord-cadre conclu pour une durée d’un an ou moins d’un an, il est possible pour les achats de fournitures ou de services, de prévoir un prix ferme.

 Les prix de l’accord-cadre sont fermes pendant toute la durée du contrat.

Dans le cas d’un accord-cadre conclu pour une durée d’un an reconductible 1, 2 ou 3 fois maximum, il pourra être prévu une variation des prix à adapter selon le type de marché, par exemple prix ajustables ou prix révisable.

Il convient de choisir la formule la plus adaptée à l’objet du marché, par exemple, pour un marché de fournitures de bureau, il sera préférable de prévoir un prix ajustable.

 Les prix de l’accord-cadre sont fermes pendant la 1ère année. Ils pourront être ajustés à la date anniversaire du marché sur la base du barème du titulaire du marché.

Le titulaire de l’accord-cadre s’engage à faire parvenir à l’administration contractante son nouveau tarif et son catalogue au plus tard…mois avant l’échéance de chaque période. (Délai de 2 ou 3 mois à prévoir)

Dans le cas où le fournisseur ne présenterait pas ses nouveaux tarifs dans les délais demandés, les tarifs de la première période ou de la période précédente seront reconduits pendant la nouvelle période d’exécution du marché.

Dans le cas où les nouveaux prix dépasseraient (préciser le % d’augmentation maximum, par exemple, 3% ou 4%) des prix initiaux, l’acheteur se réserve la possibilité de résilier le contrat sans que le titulaire puisse prétendre au versement d’une indemnité.

 Les prix de l’accord-cadre sont fermes pendant la 1ère année. Ils pourront être révisés à la date anniversaire de l’accord-cadre, selon la formule suivante :

P = Po [(0,15 + 0,85 ( I /Io )]  Nota : pas d’obligation de prévoir une partie fixe

P = prix révisé

Po = prix d’origine à la date de remise des offres

0,15 = pourcentage fixe du prix (partie non révisable)

0,85 = pourcentage du prix sur laquelle va s’appliquer la variation

I = valeur de l’indice au jour de la révision

Io = valeur de l’indice au jour de la remise des offres

Le titulaire de l’accord-cadre s’engage à faire parvenir à l’administration contractante les prix révisés et son catalogue au plus tard tard…mois avant l’échéance de chaque période. (Délai de 2 ou 3 mois à prévoir)

Dans le cas où le fournisseur ne présenterait pas ses nouveaux tarifs dans les délais demandés, les tarifs de la première période ou de la période précédente seront reconduits pendant la nouvelle période d’exécution du marché.

Dans le cas où les nouveaux prix dépasseraient (préciser le % d’augmentation maximum, par exemple, 3% ou 4%) des prix initiaux, l’acheteur se réserve la possibilité de résilier le contrat sans que le titulaire puisse prétendre au versement d’une indemnité.

9.4 Rabais et détermination des prix de l’accord-cadre à bon de commande

Pour les prestations commandées sur le catalogue du fournisseur, le prix de référence sera celui figurant au catalogue annexé au présent contrat, à l’exception des nouveautés et rééditions. Le rabais consenti sera appliqué sur ce prix.

Dans le cas où un article figurant sur le catalogue en ligne serait proposé à un prix plus avantageux que sur le catalogue annexé au présent marché, c’est le prix du catalogue en ligne qui fera référence.

Les articles figurant à l’accord-cadre, ainsi que les offres promotionnelles, devront être facturés sur une facture qui fera apparaître le montant initial, le montant du rabais et le nouveau montant après rabais.

9.5 Offre promotionnelle

Le titulaire peut faire bénéficier l’acheteur des offres promotionnelles qu’il est susceptible de proposer à l’ensemble de sa clientèle.

Ces prix s’appliqueront aux commandes notifiées pendant la période promotionnelle, à condition qu’ils conduisent à des prix inférieurs aux prix nets résultant de l’application des clauses du marché.

Le titulaire s’engage à informer les services de la collectivité de ces offres promotionnelles.

Article 10 – Avance

Une avance peut être accordée au titulaire d’un marché public lorsque le montant initial du marché public ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché public diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. Le titulaire peut refuser le versement de l’avance.

Dans le cas des accords-cadres passés avec un minimum, l’avance se calcule sur ce montant minimum, s’il est supérieur à 50 000 € HT. Dans le cas des accords-cadres passés sans minimum, l’avance se calcule sur le montant de chaque bon de commande supérieur à 50 000 € HT.

Choisir l’une des deux formules ci-dessous.

A noter : Le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances a augmenté le taux minimal des avances obligatoires versées aux PME par certains acheteurs publics. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, le montant minimum des avances versées aux PME passera de 5 % à 10% pour les acheteurs locaux et les établissements publics administratifs de l’Etat (hors établissements de santé) ayant des dépenses de fonctionnement supérieures à 60 M€ / an.

 Aucune avance n’est prévue, le montant du marché étant inférieur à 50 000 € HT.

 Conformément à l’article R. 2191-3 du code de la commande publique, dans le cas où le marché ou le montant minimum du marché est supérieur à 50 000 € HT, une avance égale à 5% du montant initial du marché ou du montant minimum, toutes taxes comprises, est accordée au titulaire, sauf si celui-ci la refuse et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois.

□ J’accepte l'avance			□ Je refuse l’avance. (à compléter par le candidat.)

Le remboursement de l’avance est effectué en une seule fois dès que le montant des prestations effectuées aura atteint 80 %. (Possibilité de prévoir que le remboursement pourra être effectué en une seule fois dès que le montant des prestations effectuées aura atteint 70 %.)

Mention à ajouter si l'acheteur est concerné par la revalorisation, à 10%, du taux des avances versées aux PME titulaires (ou sous-traitants) de marchés publics conclus avec les acheteurs locaux et les établissements publics administratifs de l’Etat (hors établissements de santé), dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ / an

conformément à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique, le montant minimum de l’avance versée aux PME, titulaires ou sous-traitants, sera porté à 10% s'agissant d'un marché passé par un acheteur dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ par an.

Mention à ajouter si l'acheteur subordonne le versement de l'avance à la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à première demande :

Le versement de l'avance est subordonné à la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à première demande d'un montant égal à celui de l'avance. (Possibilité de prévoir que la caution personnelle et solidaire ou la garantie à première demande ne portera pas sur la totalité de l’avance. Dans ce cas, préciser le pourcentage)

A noter : pour les acheteurs de l’Etat, le taux de l’avance est de 20 % lorsque leurs dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ par an.

Article 11 - Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G – F.C.S, relatives à la résiliation du marché, sont applicables.

Article 12 – Modalités de règlement

12.1 – Mode de règlement

Le délai de paiement est fixé à :

- 30 jours, à compter de la date de réception de la facture.

- En cas de retard de paiement, le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de majoré de huit points.

Le retard de paiement donne lieu  au versement d’une indemnité forfaitaire  pour frais de recouvrement, dont  le montant est fixé à 40 €.

12.2 – Présentation des demandes de paiement

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l’article 11 du C.C.A.G – F.C.S.

Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et 1 copie portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom et adresse du créancier,

- Le code CHORUS,

- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur le présent marché,

- le numéro du marché,

- les prestations livrées ou exécutées,

- le prix des prestations accessoires,

- le taux et le montant de la TVA,

- le montant total des prestations exécutées,

- la date de facturation.

Les factures seront libellées à l’ordre de :…Préciser le nom de l’acheteur, le service et l’adresse

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et après attestation du service fait par l'acheteur. Le titulaire doit adresser ses factures sous format dématérialisé par l’intermédiaire de la solution Chorus Portail Pro, à l’adresse :

- https://choruspro.gouv.fr

Les paiements sont effectués par virement au compte du titulaire.

12.3 – Compte à créditer

Le titulaire du marché demande que la personne publique règle les sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du (des) compte(s) précisé(s) ci-après.

Au nom de :......................................................................................

- Numéro :		Clé RIB : .........................Code guichet : ........................

- Code Banque : .....................  Banque :

ou     -	centre de chèques postaux de ..................................................................

ou     -	Trésor public : ..........................................................................................

12.4 – Comptable assignataire

Le comptable public assignataire des paiements est :



Article 13 – Pénalités de retard

Concernant les pénalités de retard, seules les stipulations de l’article 14 du C.C.A.G - F.C.S s’appliquent. (ou mettre une pénalité forfaitaire par jour de retard)

Article 14 – Situation juridique et fiscale

Le titulaire du marché affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché :

- n’entrer dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus par le code de la commande publique,

- être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

Article 15 – Cession ou nantissement de créance

La personne habilitée à donner les renseignements sur le marché prévus à l’article R. 2191-46 du code de la commande publique est M……………., sous réserve de changement ultérieur par décision de l’acheteur.

Article 16 – Clause complémentaire

Pièces à fournir tous les 6 mois dans le cadre de l’exécution du marché :

En application de la règlementation, le titulaire devra fournir tous les 6 mois, dans le cadre de l’exécution du présent marché, les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du Travail, dont une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale datant de moins de six mois.

Pénalités pour travail dissimulé :

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’acheteur applique une pénalité correspondant à 3% du montant HT du marché. Concernant les marchés à bons de commandes sans minimum, la pénalité sera calculée sur le montant des prestations exécutées à la date d’application de la pénalité.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.

Article 17 – Loi applicable et langue

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Le tribunal administratif de …………….. est seul compétent. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en langue française.

Article 18 – Dérogations aux documents généraux

18.1 – Dérogations au C.C.A.G.

L’article 2 déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G./FCS

A compléter si le calcul des pénalités de retard est différent de celui prévu au C.C.A.G/F.C.S.

L’article 12 (pénalités de retard) du présent marché déroge à l’article 14.1 du C.C.A.G/FCS.

Préciser les autres dérogations :

18.2– Dérogations aux normes homologuées

Le présent marché ne déroge pas aux normes homologuées.

A …….., le		Fait en un seul original

A ………,le

Le représentant de l’acheteur

Partie réservée à la personne publique.

Cadre pour formules de nantissement ou de cession de créances (1)

Certificat de cessibilité établi en date du …………………………. Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de : 1 La totalité de l’accord-cadre dont le montant est de (indiquer le montant) : 2 La totalité du bon de commande n° afférent à l’accord-cadre (indiquer le montant) 3 La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer le montant) : …………………………………………………………………………………………. 4 La partie des prestations évaluée à (indiquer le monta et devant être exécutée par en qualité de : membre d’un groupement d’entreprise sous-traitant A……………………………………le……………………………. (Signature)

- A remplir par l’acheteur en original sur une photocopie de l’acte d’engagement si le titulaire demande à nantir ou céder sa créance.

ANNEXE 16 – BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

MARCHE PUBLIC DE ….

(A préciser)

Acheteur

(A préciser)

OBJET DU MARCHE :

(À compléter)

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

OFFRE DE BASE

Société

Nota : en cas de variantes autorisées, prévoir un bordereau de prix unitaires « variante »

Bordereau des prix unitaires

OFFRE DE BASE

| DESIGNATION | REFERENCE | Conditionnement | Prix au conditionnement H.T. (€) | Prix unitaire H.T. (€) | Taux et Montant T.V.A. (€) | MONTANT T.T.C. (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres charges frappant obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais afférents au conditionnement, à l’emballage, à la manutention, à l’assurance, au stockage, au transport et divers jusqu’aux différents lieux de livraison.

Nota : dans le cas où des échantillons sont demandés, prévoir une colonne « échantillons » et préciser pour chaque article « oui » ou « non »

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Complété quant aux prix par le prestataire soussigné

Fait à…….	Le ...............

Partie réservée à la personne publique

Est acceptée la présente proposition pour valoir annexe n° 1 au marché.

A ……………, le............

Le représentant de l’acheteur

ANNEXE 17 –MARCHE DE TRAVAUX VALANT ACTE D’ENGAGEMENT ET CCAP

Marché valant Acte d’engagement et CCAP

Acheteur

(À préciser)

IMPUTATION BUDGETAIRE :

OBJET DU MARCHE :

(À compléter)

Marché passé selon une procédure adaptée en application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

SOCIéTé :

N° de marché :

SOMMAIRE

ARTICLE PREMIER - OBJET ET DUREE DU MARCHé

1.1	Objet du marché

1.2	Durée du marché

1.3                     Décision de poursuivre

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

ARTICLE 3 - PRIX

ARTICLE 4 - DELAIS ET CONDITIONS D’EXECUTION

4.1	Délais d’exécution

4.2	Conditions d’exécution

4.3               Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

4.4               Contrôle technique

4.5	Registre de chantier

ARTICLE 5 – FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE ET ORDRE DE SERVICE

5.1                Forme des notifications et informations au titulaire

5.2                Ordre de service

ARTICLE 6 – VERIFICATION, EXÉCUTION ET RÉCEPTION DES TRAVAUX

ARTICLE 7 - SOUS TRAITANCE

ARTICLE 8 - RETENUE DE GARANTIE

ARTICLE 9 - MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

9.1	Détermination des prix

9.2	Caractère du prix

ARTICLE 10 - AVANCE

ARTICLE 11 - RESILIATION DU MARCHé

ARTICLE 12 - MODALITéS DE Règlement

  - Mode de règlement

  - Présentation des demandes de paiement

  - Règlement du solde

  - Compte à créditer

  - Modalités de paiement direct des cotraitants :

12.6                   Comptable assignataire

Article 13 - Réception du marché

ARTICLE 14 - PENALITES DE RETARD

ARTICLE 15 - Garanties et assurances

ARTICLE 16 - SITUATION JURIDIQUE ET FISCALE

ARTICLE 17 - CESSION OU NANTISSEMENT DE CREANCE

ARTICLE 18 - LOI APPLICABLE ET LANGUE

ARTICLE 19 - CLAUSE COMPLEMENTAIRE

ARTICLE 19 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

19.1               dérogations au CCAG

19.2               Dérogations au CCTG

19.3               Dérogations aux normes homologuées

(page à utiliser en cas de candidat unique)

DENOMINATION DE L’ACHETEUR (à préciser)

Le présent contrat est un marché public passé selon une procédure adaptée en application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

ENTRE :

(Exemple) M ……………, Maire de…………….

Représentant la commune de…………………..

Adresse….

Représentant l’acheteur,

d’une part,

et :

La Société :   ………………………………………………………………………………………………

dont le siège social est situé ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Le cas échéant, agence ……………………………………………………………………

Numéro d’identification S.I.R.E.T : .........................................................................

Code d’activité économique principale APE : ..........................................................

Représentée par M.

.........................................................................................................................................................

Ci-après désignée : "Le titulaire"

d’autre part,

(pages à utiliser en cas de groupement)

DENOMINATION DE L’ACHETEUR (à préciser)

Le présent contrat est un marché passé selon une procédure adaptée en application des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique.

ENTRE :

(Exemple) M.……………, Maire de……………  ,

Représentant la commune de………………………………..

(adresse à préciser)

Représentant l’acheteur,

d’une part,

ET

Le groupement d’entreprises (à compléter par le candidat)

  	conjoint (cf. grille de répartition détaillée des prestations annexées)

   	solidaire,

et désigné dans le marché sous le nom “titulaire »

1er cocontractant ### M…………………………………………… - Agissant en mon nom personnel, domicilié(e) à ou au nom et pour le compte de la Société (intitulé complet et forme de la société) ……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. - ayant son siège social (adresse complète et numéro de téléphone) : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. - et immatriculé sous le n° de SIRET ……………………. - sous le n° d'inscription au code APE : ………….

2ème cocontractant ### M…………………………………………… - Agissant en mon nom personnel, domicilié(e) à ou au nom et pour le compte de la Société (intitulé complet et forme de la société) ……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. - ayant son siège social (adresse complète et numéro de téléphone) : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. - et immatriculé le n° de SIRET ………………………. - sous le n° d'inscription au code APE : ………….

3eme cocontractant ### M…………………………………………… - Agissant en mon nom personnel, domicilié(e) à ou au nom et pour le compte de la Société (intitulé complet et forme de la société) ……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. - ayant son siège social (adresse complète et numéro de téléphone) : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….. - et immatriculé sous le n° de SIRET ………………………. - sous le n° d'inscription au code APE : ………….

D’autre part,

Le groupement d’entreprises, pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, est représenté par :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mandataire du groupement

Article premier – objet et durée du marché

1.1	Objet du marché:

Le présent marché a pour objet...

A compléter

1.2	Durée du marché

Le présent marché prend effet à compter de sa notification. Sa durée d’exécution est définie à l’article 4 du présent document.

A adapter au cas par cas

1.3	Décision de poursuivre :

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale du marché est subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par l’acheteur.

# Article 2 – Documents contractuels

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante : A adapter au cas par cas

 Le présent marché qui, signé par les deux parties, vaut acte d’engagement et Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) :

Cocher la case correspondante

 Le bordereau de prix unitaires

 Le devis.

 La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

 Le mémoire technique du candidat y compris le mémoire justificatif

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.), dont l’exemplaire conservé dans les archives de l’administration fait seul foi ;

 Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G). Travaux applicable aux marchés publics de Travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 (JO du 1er octobre 2009) et modifié par arrêté du 3 mars 2014.

 Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux travaux de génie civil, fascicule XX. [préciser le fascicule applicable, voir https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0030524]

 Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés à l’annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de l’économie, des finances et de la privatisation.

A adapter au cas par cas

 Le planning prévisionnel des travaux

 Le plan général de coordination, de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.S.P.S.)

  Le cadre du schéma organisationnel du plan d’assurance qualité ou le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (S.O.P.A.Q)

  Le cadre du schéma organisationnel du plan d’assurance environnement (S.O.P.A.E.)

 Le S.O.P.R.E. ou mémoire justificatif relatif à la prise en compte de l’environnement

 Les plans annexés au C.C.T.P. (ceux-ci pourront être modifiés à la marge sans avenant)

Article 3 – Prix

Le montant du présent marché s’établit comme suit :

Montant hors TVA :...........................................................................................................

TVA à 20 % : ........................................................................................................................

Montant TTC..............................................................................................................

Montant arrêté en lettres à .......................................................................................

Les travaux seront rémunérés par application des prix du document ci-dessous, annexé au présent marché.

Cocher la case correspondante

 le bordereau des prix unitaires et forfaitaires, annexé au présent marché

 la décomposition du prix global et forfaitaire, annexé au présent marché

 le devis, annexé au présent marché

Article 4 – Délais et conditions d’exécution

4.1	Délais d’exécution et période de préparation (à préciser)

Le délai d’exécution des travaux est fixé à ……. mois à compter de :

 la notification du présent marché,

 l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

Il est fixé une période de préparation : A adapter au cas par cas

 d’une durée de 30 jours, comprise dans le délai d’exécution du marché. Cette période débute à compter de la notification ou de la date fixée par ordre de service. Ne pas oublier de déroger aux articles 19.1 et 28.1 du CCAG travaux à l’article 17 du présent marché

 d’une durée de 30 jours, non comprise dans le délai d’exécution du marché. Cette période débute à compter de la notification ou de la date fixée par ordre de service Ne pas oublier de déroger à l’article  28.1 du CCAG travaux à l’article 17 du présent marché

 d’une durée de 2 mois, comprise dans le délai d’exécution du marché. Cette période débute à compter de de la notification ou de la date fixée par ordre de service.

+ préciser aussi si la période de congés annuels est comprise ou non comprise.

  - Conditions d’exécution

Elles sont fixées au CCTP.

  - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Nota : conformément aux textes règlementaires, une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé doit être organisée pour tout chantier mettant en présence au moins deux entreprises ou travailleurs indépendants. Dans ce cas, le marché doit comporter un article spécifique, et préciser le nom du coordinateur et les missions confiées.

Les prestations, objet du présent marché, relèvent de la catégorie …au sens de l’article R. 4532-1 du Code du travail. La mission de coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs est confiée à la société …à compléter en précisant l’adresse et les coordonnées, pour les missions suivantes.

EXEMPLE :

Pour la phase conception :

| Code | Désignation |
| --- | --- |
| C1 | Etablissement du Plan Général de Coordination (y compris réunion avec le maître d’ouvrage). |
| C2 | Etablissement du Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (D.I.U.O) et sa mise à jour en phase conception (y compris réunion avec le maître d’ouvrage). |
| C3 | Ouverture du registre journal de coordination. |

Pour la phase réalisation :

| Code | Désignation |
| --- | --- |
| R1 | Visite préalable avec les entreprises avant l’élaboration du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) |
| R2 | Examen et harmonisation des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) |
| R3 | Visite inopinée d’inspection de chantier à raison d’une visite par quinzaine. |
| R4 | Participation aux réunions de chantier à raison d’une visite par quinzaine. |
| R5 | Tenue du registre journal de coordination en phase réalisation. |
| R6 | Mise à jour du Plan Général de Coordination en phase réalisation |
| R7 | Mise à jour en phase réalisation du Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (D.I.U.O). |

  - Contrôle Technique

L’opération est soumise au contrôle technique au sens des articles L. 111-23 à L.111-26 et R. 111-29 à R. 111-42 du code de la construction et de l’habitation.

Le contrôleur technique missionné par le maître d’ouvrage est : société :………… + adresse

Les missions confiées par le maître de l’ouvrage au contrôleur technique sont les suivantes :

EXEMPLE :

| Code | Libellé |
| --- | --- |
| L | Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables |
| S | Sécurité des personnes dans les constructions |
| SH | Sécurité dans les bâtiments d’habitation |
| STI | Sécurité dans les immeubles des secteurs tertiaire ou industriel |
| SEI | Sécurité dans les immeubles recevant du public (ERP) ou de grande hauteur (IGH) |
| PS | Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme |

  - Registre de chantier A adapter au cas par cas, étant rappelé que le CCAG travaux prévoit un registre de chantier

 Il n’est pas prévu de registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l’exécution du marché pour répertorier l’ensemble des documents émis ou reçus par le maître d’œuvre, concernant le déroulement du chantier.

Ce registre est tenu à la disposition du représentant de l’acheteur comme de tous les intervenants autorisés et remis au maître de l’ouvrage dans le cadre des opérations préalables à la décision de réception définitive de l’ouvrage.

Article 5 – Forme des notifications et informations au titulaire et ordre de service

5.1 Forme des notifications et informations au titulaire :

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations, l’acheteur prévoit la ou les formes suivantes : remise contre récépissé ou envoi en recommandé R/AR ou tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception.

5.2 Ordre de service

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG travaux, les ordres de service seront préparés, datés et signés par le maître d’œuvre qui les notifiera à l’entrepreneur.

Les ordres de service relatifs à l’augmentation de la masse des travaux sont conditionnés à la décision préalable du maître d’ouvrage (article 15.2 du CCAG). En l’espèce l’ordre de service considéré revêt la forme d’une notification de la décision expresse d’augmentation prise par le maître d’ouvrage.

En conséquence, les ordres de services directs du maître d’œuvre relatifs à l’augmentation dans la masse des travaux, n’engage pas le maître d’ouvrage.

Article 6 – Vérification, exécution et réception des travaux

A adapter au cas par cas

Les opérations de vérification, d’exécution et de réception des travaux seront effectuées en application des dispositions prévues aux articles 21 à 44 du C.C.A.G. Travaux.

Article 7 – Sous-Traitance

Les dispositions de l’article 3.6 du C.C.A.G travaux s’appliquent.

Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement.

L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes :

1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit à l’acheteur une déclaration mentionnant

• La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;

• Le comptable assignataire des paiements ;

• Le compte à créditer.

a) La nature des prestations sous-traitées ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé

c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;

e) Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics (DC 4).

• Modalités de paiement des sous-traitants directs :

¨ Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de l’acheteur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.

¨ Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est notifiée au sous-traitant et à l’acheteur.

¨ Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement à l’acheteur accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention «Autoliquidation» pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier.

¨ L’acheteur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

¨ Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

¨ Ce délai court à compter de la réception par l’acheteur de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par l’acheteur de l’avis postal mentionné au troisième paragraphe.

¨ L’acheteur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 116, en produisant soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties.

Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés au présent article vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé à l’acheteur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ;

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

Article 8 – Retenue de garantie (case à cocher selon le cas)

□ En raison de la nature des prestations, il ne sera exigé ni garantie à première demande, ni caution personnelle et solidaire, ni retenue de garantie.

ou

□ Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée pour tout marché d’un montant supérieur à .........................(montant à préciser)

Article 9 – Modalités de détermination des prix

8.1 – Détermination des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la remise de l’offre, ce mois est appelé Mo.

8.2 – Caractère du prix

Les prix du marché peuvent être soit fermes et actualisables, soit révisables mensuellement

Choisir la formulation adaptée.

□ Les prix du marché sont fermes et actualisables. Le prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date du mois Mo et la date de début d’exécution des prestations.

L’actualisation est effectuée par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la formule :

Cn = I(d-3) / Io

Dans laquelle Io et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par l’index de référence I, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux (ordre de service) soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro. Les coefficients sont arrondis au millième supérieur.

Les index de référence I, publiés par l’INSEE, sont les suivants :

Exemple :

| Lot | Intitulé du lot | Index |
| --- | --- | --- |
| 1 | VRD | TP03 |
| 2 | Espaces verts | EV3 |
| 3 | Gros-oeuvre | BT06 |

NOTA : prévoir systématiquement une révision des prix pour les marchés dont la durée d’exécution est supérieure à 3 mois. Dans ce cas, substituer la formule de révision des prix ci-après à la formule d’actualisation précitée.

□  Les prix du marché sont révisables mensuellement selon la formule suivante :

P = Po [(0,15 + 0,85 (I /Io)] Nota : pas d’obligation de prévoir une partie fixe

P = prix révisé

Po = prix d’origine à la date de remise des offres

0,15 = pourcentage fixe du prix (partie non révisable)

0,85 = pourcentage du prix sur laquelle va s’appliquer la variation

I = valeur de l’index au mois de la révision

Io = valeur de l’indice au jour de la remise des offres

Article 10 – Avance

Une avance peut être accordée au titulaire d’un marché public lorsque le montant initial du marché public ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché public diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. Le titulaire peut refuser le versement de l’avance.

Dans le cas des accords-cadres passés avec un minimum, l’avance se calcule sur ce montant minimum, s’il est supérieur à 50 000 € HT. Dans le cas des accords-cadres passés sans minimum, l’avance se calcule sur le montant de chaque bon de commande supérieur à 50 000 € HT.

Choisir l’une des deux formules ci-dessous.

A noter : Le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances a augmenté le taux minimal des avances obligatoires versées aux PME par certains acheteurs publics. Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, le montant minimum des avances versées aux PME passera de 5 % à 10% pour les acheteurs locaux et les établissements publics administratifs de l’Etat (hors établissements de santé) ayant des dépenses de fonctionnement supérieures à 60 M€ / an.

 Aucune avance n’est prévue, le montant du marché étant inférieur à 50 000 € HT.

 Conformément à l’article R. 2191-3 du code de la commande publique, dans le cas où le marché ou le montant minimum du marché est supérieur à 50 000 € HT, une avance égale à 5% du montant initial du marché ou du montant minimum, toutes taxes comprises, est accordée au titulaire, sauf si celui-ci la refuse et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois.

□ J’accepte l'avance			□ Je refuse l’avance. (à compléter par le candidat.)

Le remboursement de l’avance est effectué en une seule fois dès que le montant des prestations effectuées aura atteint 80 %. (Possibilité de prévoir que le remboursement pourra être effectué en une seule fois dès que le montant des prestations effectuées aura atteint 70 %.)

Mention à ajouter si l'acheteur est concerné par la revalorisation à 10%, du taux des avances versées aux PME titulaires (ou sous-traitants) de marchés publics conclus avec les acheteurs locaux et les établissements publics administratifs de l’Etat (hors établissements de santé), dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ / an

conformément à l’article R. 2191-7 du code de la commande publique, le montant minimum de l’avance versée aux PME, titulaires ou sous-traitants, sera porté à 10% s'agissant d'un marché passé par un acheteur dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ par an.

Mention à ajouter si l'acheteur subordonne le versement de l'avance à la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à première demande :

Le versement de l'avance est subordonné à la constitution d'une caution personnelle et solidaire ou d'une garantie à première demande d'un montant égal à celui de l'avance. (Possibilité de prévoir que la caution personnelle et solidaire ou la garantie à première demande ne portera pas sur la totalité de l’avance. Dans ce cas, préciser le pourcentage)

A noter : pour les acheteurs de l’Etat, le taux de l’avance est de 20 % lorsque leurs dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ par an.

Article 11 - Résiliation du marché

Les stipulations des articles 45 à 49 du C.C.A.G-Travaux, relatives à la résiliation du marché, sont applicables.

Article 12 – Modalités de règlement

12.1 – Mode de règlement

Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

12.2 – Présentation des demandes de paiement

Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants du C.C.A.G-Travaux.

Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom et adresse du créancier,

- Le code CHORUS,

- le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement,

- le numéro du marché et du bon de commande,

- la nature des prestations effectuées,

- le prix des prestations accessoires,

- le taux de TVA légalement en vigueur et le montant de la TVA,

- le montant total des prestations exécutées,

- la date de facturation.

Les factures seront libellées à l’ordre de :…Préciser le nom de l’acheteur, le service et l’adresse

Le paiement est effectué sur demande de paiement émise par le titulaire et après attestation du service fait par l'acheteur. Le titulaire doit adresser ses factures sous format dématérialisé par l’intermédiaire de la solution Chorus Portail Pro, à l’adresse :

https://choruspro.gouv.fr

Les paiements sont effectués par virement au compte du titulaire.

12.3 – Règlement du solde

Le règlement du solde du marché interviendra à compter de la date d’acceptation du décompte général et définitif par le titulaire comme suit :

Le titulaire transmet son projet de décompte final simultanément au maître d’œuvre et au représentant de l’acheteur par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux.

Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général qui comprend :

– le décompte final ;

– l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;

– la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.

Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au représentant de l’acheteur dans un délai compatible avec les délais ci-dessous.

Le projet de décompte général est signé par le représentant de l’acheteur et devient alors le décompte général.

Le représentant de l’acheteur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :

― trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;

― trente jours à compter de la réception par le représentant de l’acheteur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.

Si, lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant de l’acheteur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix.

Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant de l’acheteur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserve, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.

Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification à l’acheteur constitue le départ du délai de paiement.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant de l’acheteur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 50 du CCAG Travaux.

Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.

Si le représentant de l’acheteur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais, le titulaire notifie au représentant de l’acheteur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé :

― du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 du CCAG ;

― du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final

et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 du CCAG pour les acomptes mensuels ;

― du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. du CCAG.

Si, dans ce délai de trente jours, le représentant de l’acheteur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai.

Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 13.4.2 du CCAG.

Le représentant de l’acheteur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

13.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant de l’acheteur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3 du CCAG, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1 du CCAG, le décompte général notifié par le représentant de l’acheteur est réputé être accepté par lui.

Il devient alors le décompte général et définitif du marché.

12.4 – Compte à créditer

Le titulaire du marché demande que la personne publique règle les sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du(des) compte(s) précisé(s) ci-après.

- Ouvert au nom de :

pour les prestations suivantes :

Domiciliation :

Code banque :		Code guichet :		N° de compte :		Clé RIB :

IBAN :

BIC :

12.5 - Modalités de paiement direct des cotraitants :

- En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur :

un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue au présent marché.

- En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations;

Le paiement est effectué sur :

les comptes de chacun des membres du groupement suivant les répartitions indiquées en annexe du présent document.

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 13.5.3 du C.C.A.G.- Travaux

12.6 – Comptable assignataire

Le comptable public assignataire des paiements est :

M …………………..

Tél. : .

Article 13 - Réception des travaux – Voir avant articles 41 à 43 du CCAG Travaux avant d’effectuer l’un des choix ci-dessous

□ Le titulaire avise l’acheteur et le maître d’œuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maître d’œuvre aura alors à charge de provoquer les opérations de réception. La procédure de réception se déroule conformément aux stipulations de l’article 41 du CCAG - travaux.

Possibilité de déroger aux dispositions du CCAG - travaux pour de tous petits chantiers de travaux

□ La réception a lieu à l’achèvement du délai d’exécution ou de l’ensemble des travaux (tous corps d’état confondus). A adapter au cas par cas

Elle prend effet à la date de cet achèvement.

Le titulaire avise le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre de la date à laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Article 14 – Pénalités de retard

14.1 - Pénalités de retard :

Seules les stipulations de l’article 20 du C.C.A.G-Travaux s’appliquent. Possibilité de prévoir une pénalité significative par jour de retard et de déroger au CCAG.

14.2 - Pénalités pour travail dissimulé :

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’acheteur applique une pénalité correspondant à 3% du montant HT du marché. Concernant les accords-cadres à bons de commande sans minimum, la pénalité sera calculée sur le montant des prestations exécutées à la date d’application de la pénalité.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.

Article 15 : Garanties et assurances

15.1 - Délais de garantie

Les dispositions correspondantes sont celles prévues à l’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

15.2 - Assurances

Avant la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

 une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux.

 une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

Article 16 – Situation juridique et fiscale

Le titulaire du marché affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société pour laquelle il intervient, que lui et ladite société :

- ne font pas l’objet d’une interdiction de soumissionner aux marchés et accords-cadres

- que l’entreprise est en règle, au niveau de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés visée par les articles L 5212 -1 à 4, L 5212 -9 à 11, L 5212 -5, R 5213 - 39 du Code du Travail ;

- que l’entreprise n’est pas en redressement judiciaire ou est en redressement judiciaire mais a été autorisée à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché.

Article 17 – Cession ou nantissement de créance

La personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R. 2191-46 du code de la commande publique est M. …... sous réserve de changement ultérieur par décision du Maître d’Ouvrage.

Article 18– Loi applicable et langue

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Le tribunal administratif de ……………. est seul compétent. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en langue française.

Article 19 – Clause complémentaire

Pièces à fournir tous les 6 mois dans le cadre de l’exécution du marché :

En application de la règlementation applicable aux marchés publics, le titulaire devra fournir tous les 6 mois, dans le cadre de l’exécution du présent marché, les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du Travail, dont une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale datant de moins de six mois

Article 20 – Dérogations aux documents généraux

17.1 – Dérogations au C.C.A.G.

L’article 2 (documents contractuels) du présent marché déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G-Travaux. A adapter au cas par cas

L’article 4.1 (délai exécution) du présent marché déroge aux articles 19.1 du C.C.A.G-Travaux. A adapter au cas par cas

L’article 4.5 (registre du chantier) du présent marché déroge à l’article 28.5 du C.C.A.G-Travaux. A prévoir si un registre n’est pas imposé

L’article 12.3 (règlement du solde) du présent marché déroge à l’article 13 du C.C.A.G-Travaux. A adapter au cas par cas

L’article 13 (réception des travaux) du présent marché déroge à l’article 41 du C.C.A.G-Travaux. A préciser s’il est dérogé au CCAG - travaux pour de petits chantiers de travaux

L’article 14.1 (pénalités de retard) du présent marché déroge à l’article 20 du C.C.A.G-Travaux. A compléter également si le calcul des pénalités de retard est différent de celui prévu par le C.C.A.G travaux.

17.2 – Dérogations au C.C.T.G.

A compléter suivant le fascicule référencé dans les documents contractuels supra.

17.3– Dérogations aux normes homologuées

Il n’est pas prévu de dérogations aux normes homologuées.

A compléter dans le cas contraire

A………….…, le						Fait en un seul original

Le titulaire			                              A ………, le

Le Représentant de l’acheteur

- Partie réservée à la personne publique.

Cadre pour formules de nantissement ou de cession de créances (1)

Certificat de cessibilité établi en date du …………………………. à …………………………………… Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de : 1 La totalité du marché dont le montant est de (indiquer le montant) ……………………. 2 La totalité du bon de commande n°…afférent à l’accord-cadre (indiquer le montant) ……………… 3 La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer le montant) 4 La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant) ……………………………………………. et devant être exécutée par en qualité de : membre d’un groupement d’entreprise sous-traitant A……………………………………le………………

- A remplir par l’Administration en original sur une photocopie de l’acte d’engagement si le titulaire demande à nantir ou céder sa créance.

ANNEXE 18 – PROJET DE CADRE DE REPONSE VALANT MEMOIRE TECNIQUE POUR UN MARCHE DE TRAVAUX

OBJET DU MARCHE :

(À compléter)

EXEMPLE

CADRE DE REPONSE DU MEMOIRE TECHNIQUE

PERMETTANT D’APPRECIER LA VALEUR TECHNIQUE DES PRESTATIONS

ET LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE

SOCIETE

A compléter IMPERATIVEMENT

LA VALEUR TECHNIQUE DES PRESTATIONS

Nota : le nombre des sous-critères pourra varier en fonction des opérations de travaux

  - - Indication des matériaux proposés dans l’offre (marques et références)

  - - Planning général des études d’exécution et des travaux

  - - Analyse des contraintes et des difficultés propres au chantier

  - - Organigramme proposé pour le chantier

  - - Qualification des intervenants

  - - Moyens techniques mis en place

1.7     - Mesures envisagées en matière de sécurité en cas de co-activité

LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE

2.1	- Identification et traitement des nuisances propres au chantier

2.2	- Gestion des déchets (mode de traitement et d’évacuation des déchets / moyens de contrôle mis en œuvre)

2.3	– Autres propositions de l’entreprise en matière environnementale

annexe 19 - registre de depot des candidatures et des offres

| ACHETEUR : (à préciser) Direction Service | Affaire/Dossier : |
| --- | --- |

REGISTRE DES DEPOTS

| Nature de la prestation : | Objet |  |
| --- | --- | --- |
| Date Limite de Réception des Offres : le Responsable chargé de l’enregistrement : |  | à …. H |

| Numéro d’ordre d’arrivée | Date de réception | Mode de Réception: Dépôt contre récépissé, recommandé avec accusé de reception ou dépôt sur le profil acheteur | Entreprise / Groupement Adresse Code Postal / Ville | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

ANNEXE 20 – CONTENU DES PLIS ET DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Courriel :

Adresse internet :

Adresse du profil acheteur :

B - Objet de la consultation

Objet du marché ou de l’accord-cadre :

Procédure de passation :

Date et heure limites de réception des offres :

C - Enregistrement des pièces contenues dans les plis

Pour le lot n°

| Dépôt(s) | Nom et adresse du candidat | Contenu des plis | Pièces manquantes ou incomplètes | Montant offre HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □ Lettre de candidature (DC1) □ Déclaration du candidat (DC2) □ DUME □ Pouvoir □ Situation redressement judiciaire □ Emploi de travailleurs handicapés □ Déclaration CA □ Effectifs □ Liste de fournitures et services (3 ans) □ Liste des travaux (5 ans) □ Moyens matériels et humains □ Certificat de visite □ CR □ Acte d'engagement □ BPU □ DQE □ DPGF □ Mémoire technique □ Assurance risque professionnel □ Attestation fiscale □ Attestation sociale □ Autre document | □ oui □ non |  |

D - Décision du représentant du pouvoir adjudicateur concernant les candidatures

Après analyse des candidatures, (et selon le cas, après avis de la commission d’appel d’offres), le représentant du pouvoir adjudicateur prend les décisions suivantes :

| Nom et adresse du candidat | Décision (1) | Observations |
| --- | --- | --- |

- Admission ou refus (à préciser)

ANNEXE 21 – RECEPISSE DE DEPOT D’UNE OFFRE OU D’UNE CANDIDATURE

RÉCÉPISSÉ DE DEPOT (en cas d’offre papier)

 d’une offre

 d’une candidature

Acheteur :

Direction

Service

Poste

Télécopie :

Date limite de réception des offres (ou des candidatures) :

L’ENTREPRISE :

A déposé une offre (ou une candidature)

Pour la consultation concernant :

L’offre a été remise par

- L’entreprise

- Le transporteur

Fait à             le         /       /        à        h

Signature de l’entreprise ou du transporteur

Signature du fonctionnaire en charge de la réception de l’offre

ANNEXE 22 – RAPPORT D’ANALYSE-TYPE POUR UN MAPA

| Logo Acheteur | # PROCEDURE ADAPTEE # RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES  DECISION DE L’ACHETEUR  AVIS DE LA COMMISSION MAPA / COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU … (à prévoir le cas échéant pour les collectivités territoriales en fonction de leurs règles internes) |
| --- | --- |

Direction :				Service :

Nom du (des) référent(s) :

Coordonnées :

- - Objet de la consultation

Rappel de l’objet de la consultation et du contexte général de l’opération.

- - Procédure et caractéristiques du marché

Nature de la procédure : 	 Procédure adaptée ouverte

Procédure adaptée restreinte

Articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique

Type de marché public	 Travaux	 Fournitures 	 Services

Montant estimatif du marché ou de l’accord-cadre :	€ HT

En cas d’accord-cadre mono-attributaire, préciser les minimum et maximum si accord-cadre à bons de commandes ou à marchés subséquents. (rappel : obligation d’un maximum pour les MAPA)

Montant minimum :

Montant maximum :

Sans montant minimum

En cas d’accord-cadre mono-attributaire, préciser le montant maximum de l’accord-cadre par an pour l’ensemble des bons de commandes ou des marchés subséquents.

| - Date de délibération autorisant le lancement de la procédure, le cas échéant |  |
| --- | --- |
| - Date d’envoi / de mise en ligne de l’avis d’appel public à la concurrence (AAPC) : - Support(s) de publicité utilisé(s) : |  B.O.A.M.P.  JAL  J.O.U.E.  Autre support |
| - Date limite de réception des plis : |  |

Caractéristiques du marché :

| - Date d’exécution et /ou durée du marché : |  |
| --- | --- |
| - Forme du marché : |  marché ordinaire  marché à tranches (préciser contenu)  accords-cadres  à bons de commandes mono-attributaire  à bons de commandes multi-attributaires  mono-attributaire avec marchés subséquents  multi-attributaires avec marchés subséquents |

Allotissement

A adapter et compléter en cas d’allotissement

Contrat unique : il n’est pas prévu d’allotissement

Plusieurs lots

- Descriptif des lots : (à adapter en fonction du nombre de lots) - (à supprimer s’il n’y a pas d’allotissement)

Allotissement :	  Plusieurs lots

(Tableau ci-dessous à adapter en fonction du nombre de lots ; à supprimer s’il n’y a pas d’allotissement)

| Lot n° | Intitulé | Estimation (€ HT) | Lot n° | Intitulé | Estimation (€ HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 6 |  |  |
| 2 |  |  | 7 |  |  |
| 3 |  |  | 8 |  |  |
| 4 |  |  | 9 |  |  |
| 5 |  |  | 10 |  |  |

- Si contrat unique, préciser le motif de l’absence d’allotissement : (rubrique à supprimer si allotissement)

Objet du marché ne permettant pas l’identification de prestations distinctes

Mission d’organisation, de pilotage et de coordination ne pouvant être assurée par la collectivité

Allotissement de nature à restreindre la concurrence

Allotissement rendant techniquement difficile l’exécution des prestations

Allotissement rendant plus coûteuse l’exécution des prestations

Justifier le motif choisi

- Limitation du nombre de lots par opérateur économique : (rubrique à supprimer si absence d’allotissement)

Non

Oui

Si oui : 		Limitation du nombre de lots pour lesquels l’opérateur économique peut présenter une offre

Limitation du nombre de lots pouvant être attribués à un même opérateur économique

Si oui préciser le mode de limitation

Variantes / Options / Tranches : (à adapter le cas échéant)

- Variantes

Non autorisées

Autorisées (libres)

Exigées  Obligatoires (prestations alternatives)

En cas de variantes autorisées, à l’initiative du candidat, préciser sur quoi, elles peuvent porter

En cas de variantes exigées, préciser la nature des variantes

| PA n° | N° lot et intitulé prestation alternative | Estimation € HT | PA n° | N° lot et intitulé prestation alternative | Estimation € HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3 |  |  |
| 2 |  |  | 4 |  |  |

- Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) :

Oui

Non

(compléter le tableau ci-dessous ; ou, s’il n’y a pas d’option, le supprimer)

| PSE n° | Intitulé | Estimation (€ HT) | PSE n° | Intitulé | Estimation (€ HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3 |  |  |
| 2 |  |  | 4 |  |  |

- Tranches

(Décrire les tranches si elles existent et préciser leur estimation, sinon supprimer la rubrique) :

- Tranche ferme :

- Tranche optionnelle 1 :

Dispositions en faveur du développement durable :

Préciser les dispositions retenues pour le présent marché ou pour l’opération (conditions d’exécution, candidatures, spécifications techniques, clauses sociales, critères, lots réservés…).

3– Ouverture des plis

3.1 - Dossiers téléchargés et plis reçus

| - Nombre de dossiers de consultation retirés : - Dont téléchargements : |  |
| --- | --- |
| - Nombre de plis reçus dans les délais Dont offres dématérialisées : | hors délais : |
| - Date d’ouverture des plis |  |

3.2 - Montant relevés à l’ouverture des offres :

| Par ordre d’arrivée | LOT | NOM DE L’ENTREPRISE | CODE POSTAL ET COMMUNE | OFFRE DE BASE | PSE | VARIANTES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

4 – Analyse des candidatures

Les critères d'analyse des candidatures étaient les suivants

1 - Garanties et capacités techniques et financières

2 - Capacités professionnelles

(A adapter en fonction des critères mentionnés dans le règlement de la consultation)

Les candidatures des opérateurs économiques suivants sont non conformes

| N°d’arrivée | Lot | Nom du candidat | Motif |
| --- | --- | --- | --- |

Les opérateurs économiques suivants ne présentent pas des garanties et capacités techniques, financières ou professionnelles suffisantes :

| N°d’arrivée | LLot | Nom du candidat | Motif |
| --- | --- | --- | --- |

Il a été décidé de rejeter les candidatures des opérateurs économiques mentionnés ci-dessus.

Les autres opérateurs présentent des garanties et capacités techniques, financières ou professionnelles suffisantes. Il a été décidé d’agréer leur candidature et de procéder à l’analyse des offres.

5 – Analyse des offres (par lot le cas échéant) :

5.1 - Critères d’analyse des offres définis dans l’AAPC (avis) et /ou le règlement de consultation : (pondération de chaque critère)

| Critères et sous-critères (préciser sous-critères pour les critères autres que le critère prix) | Pondération |
| --- | --- |
| Critère n°1 |  |
| Critère n°2 |  |
| Critère n°3 |  |

Méthode de notation du critère prix :

Note  maximale attribuée au critère (exemple 40   X   Prix  le plus  bas / Prix proposé par le candidat

Méthode de notation des autres critères et sous-critères :

à détailler ci-après

5.2 - Offres non conformes ou anormalement basses éventuellement à l’issue de la demande de précisions ou de justifications (préciser les entreprises et motiver)

- Offres non conformes : éventuellement à l’issue de la procédure de régularisation  (préciser les entreprises et motiver)

Les offres des opérateurs suivants sont non conformes pour les motifs suivants :

| N°d’arrivée | Nom du candidat | Motif |
| --- | --- | --- |
|  |  | Justification + précision sur le motif : irrégulière, inacceptable ou inappropriée |
|  |  | Justification + précision sur le motif : irrégulière, inacceptable ou inappropriée |
|  |  | Justification + précision sur le motif : irrégulière, inacceptable ou inappropriée |

- Offres anormalement basses : (préciser les entreprises concernées, indiquer la procédure mise en œuvre, les dates des courriers aux entreprises et motiver la décision)

Les offres des opérateurs économiques suivants sont anormalement basses :

| N°d’arrivée | Nom du candidat | Motivation de la décision de rejet |
| --- | --- | --- |
|  |  | Justification à indiquer |
|  |  | Justification à indiquer |

Il est proposé d’émettre un avis favorable au rejet de ces offres

5.3 - Analyse par critères (cf. Tableau(x) joint(s) en annexes)

Le(s) tableau(x) d’analyse des offres est (sont) joint(s) au présent rapport.

Nota : le(s) tableau(x) d’analyse des offres peut (peuvent) être intégré(s) dans le rapport d’analyse.

- Reprendre l’analyse au regard de chaque critère, en valeur décroissante (points attribués), sous forme de tableau (critères par ordre décroissant/ par candidat / classement et nombre de points obtenus pour chaque critère) et présenté par lot le cas échéant.

- Présenter une synthèse générale du nombre de points total obtenus en cumulant les critères, sous forme de tableau récapitulatif (offre / total points / classement décroissant).

- Indiquer dans l’analyse si des précisions ont été demandées.

6 – Compte-rendu des négociations (rubrique à supprimer s’il n’était pas prévu de négociation)

Le règlement de la consultation prévoyait les conditions suivantes :

Aucune négociation n’était prévue

La collectivité s’engageait à une négociation avec X candidats sous la forme suivante :

Négociation écrite

Négociation sous la forme d’une audition

La collectivité se réservait la possibilité d’engager une négociation

Retracer les négociations menées selon le principe d’égalité, avec les différents candidats. La négociation peut être l’occasion d’une régularisation des offres

Une négociation a  été engagée avec ….., portant sur…..

Elle a abouti à …

7 – Classement des offres :

La proposition de classement des offres, en cumulant l’appréciation des différents critères et conformément au(x) tableau(x)joints en annexe, est la suivante :

(un tableau par lot le cas échéant)

SYNTHESE GENERALE

| CLASSEMENT DES OFFRES | SOCIETE | TOTAL POINTS OBTENUS | MONTANT DE L’OFFRE HT (en € ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- – Avis de la Commission MAPA / Commission d’appel d’offres sur le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse (selon règles internes)

(ne mentionner ici que les propositions présentées)

Il est proposé à la commission MAPA / commission d’appel d’offres d’émettre un avis favorable aux propositions suivantes :

déclarer irrégulière / inacceptable / inappropriée l’offre de la société ………..  conformément aux propositions du point 5.2 du présent rapport ;

déclarer anormalement basse l’offre de la société ………..  conformément aux propositions du point 5.2 du présent rapport ;

classer les offres par ordre décroissant et d’attribuer le marché au candidat dont l’offre est classée en 1ère position : entreprise ……………………. – commune …………………….pour un montant de ………………HT

déclarer la consultation sans suite et de relancer la consultation sous la forme suivante :

Procédure adaptée ouverte

Procédure adaptée restreinte

8bis	 – Décision de l’acheteur (suivant délégation)

L’acheteur décide :

de déclarer irrégulière / inacceptable / inappropriée l’offre de la société ………..  conformément aux propositions du point 5.2 du présent rapport ;

de déclarer anormalement basse l’offre de la société ………..  conformément aux propositions du point 5.2 du présent rapport ;

de classer les offres par ordre décroissant et d’attribuer le marché au candidat dont l’offre est classée en 1ère position : entreprise ……………………. – commune …………………….pour un montant de ………………HT

de déclarer la consultation sans suite et de relancer la consultation sous la forme suivante :

Procédure adaptée ouverte

Procédure adaptée restreinte

9 – Date, nom et signature de l’acheteur

A ………………, le

L’acheteur

EXEMPLE DE TABLEAU D’ANALYSE DES OFFRES PAR CRITERE

| Critères | Sous-critères | Société | Société |
| --- | --- | --- | --- |
| Critère n°1 : Méthodologie proposée par le candidat Note sur 9 : | -Modalités pédagogiques proposées, notées sur 3, - Points forts : - Points faibles : -Les supports utilisés et remis aux stagiaires, notés sur 3, - Points forts : - Points faibles : -Les conditions de réussite de l’action (actions d’accompagnement préconisées, dispositif d’évaluation, créativité), notées sur 3. - Points forts : - Points faibles : Appréciation générale : |  |  |
|  | Critère n° 1 Note sur 9 : |  |  |
| Equipe dédiée au projet, appréciée au travers des CV des personnes dédiées à la prestation, leurs expériences et leurs références en matière de prestations similaires. Note sur 4 | - Points forts : - Points faibles : Appréciation générale : |  |  |
|  | Critère n° 2 Note sur 4 : |  |  |
| Critère n°2 : Prix des prestations Note sur 7 | Formule de calcul : 7x (prix le plus bas / prix du candidat) |  |  |
|  | Critère n° 3 Note sur 7 : |  |  |
| NOTE DU CANDIDAT SUR 20 : |  |  |  |
| PROPOSITION DE CLASSEMENT : |  |  |  |
| Appréciation générale sur l’offre : |  |  |  |

EXE 21 –

ANNEXE 23 – RAPPORT JUSTIFIANT LA PASSATION D’UN MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE

| Logo Acheteur | RAPPORT JUSTIFIANT LE RECOURS A LA PASSATION D’UN MARCHE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE EN APLLICATION DE L’UN DES ARTICLES R. 2122 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE |
| --- | --- |

Direction :         Service :

- – Objet de la consultation

- Rappel de l’objet de la consultation et du contexte général de l’opération

- – Procédure et caractéristiques du marché

2.1 – Caractéristiques générales

Nature du marché : Marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables en application de l’article :

R. 2122-1 - Urgence impérieuse

R. 2122-2 - cas pour lesquels lors d’une précédente consultation, aucune candidature ou offre n’a été déposée dans les délais prescrits ou seules des candidatures irrecevables ou des offres inappropriées ont été présentées, et pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées

R. 2122-3 - Prestations ne pouvant être réalisées que par un opérateur économique déterminé :

R. 2122-3-1° – Création ou acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique

R. 2122-3-2° – Raisons techniques

R. 2122-3-3° – Droits d’exclusivité

R. 2122-4 - Marchés publics de fournitures pour livraisons complémentaires

R. 2122-6 - Marchés publics de services attribués au lauréat ou à l’un des lauréats d’un concours

R. 2122-7 - Marchés publics de prestations similaires

R. 2122-10 - Marchés publics à des fins de recherche sans objectif de rentabilité

Type de marché	 Travaux	 Fournitures 	 Services

Montant estimatif du marché ou de l’accord-cadre :	€ HT

Préciser les minimum et maximum si accord-cadre à bons de commandes ou à marchés subséquents

- Montant minimum :

- Montant maximum :

2.2 - Dates de la procédure

| - Date d’engagement de la procédure de négociation : |  |
| --- | --- |
| - Date de la précédente Commission d’appel d’offres et objet : | Supprimer la ligne si pas de CAO précédente |
| - Date de la décision autorisant la signature du contrat |  |

2.3 - Caractéristiques du marché :

| - Date d’exécution et durée du contrat : |  |
| --- | --- |
| - Forme du contrat : | Marché ordinaire Marché à tranches Accord-cadre : à bons de commandes mono-attributaire à bons de commandes multi-attributaires mono-attributaire avec marchés subséquents multi-attributaires avec marchés subséquents |

2.4 - Allotissement :

Contrat unique

Plusieurs lots :

- Descriptif des lots : (à adapter en fonction du nombre de lots) - (à supprimer s’il n’y a pas d’allotissement)

| Lot n° | Intitulé | Estimation € HT |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- Si contrat unique, préciser le motif de l’absence d’allotissement

- Tranches

(Décrire les tranches si elles existent, sinon supprimer la rubrique) :

- Tranche ferme :

- Tranche optionnelle 1 :

2.5 - Dispositions en faveur du développement durable :

Préciser les dispositions retenues pour le présent marché ou pour l’opération (conditions d’exécution, candidatures, critères, lots réservés…)

- – Motifs détaillés de la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence

3.1 – Marchés précédents :

Préciser si des marchés précédents ont été passés (exemple, en cas de précédents marchés passés pour l’acquisition de matériels ou de logiciels ou d’un précédent marché de maintenance)

- N° du marché :				notifié le :

- Nom du titulaire du précédent marché :

- Objet du marché :

3.2 – Justification de la procédure négociée sans mise en concurrence :

Préciser les circonstances précises qui ont conduit à l’engagement d’une telle procédure

- – Déroulement de la négociation

Une négociation a été engagée avec l’opérateur économique suivant :

| NOM DE L’ENTREPRISE | CODE POSTAL ET COMMUNE | OFFRE INITIALE | OFFRE APRES NEGOCIATION |
| --- | --- | --- | --- |

Préciser le déroulement de la négociation

5	– Décision de la Commission d’appel d’offres sur l’attribution du marché (pour les marchés supérieurs aux seuils européens)

La commission d’appel d’offres attribue le marché à l’entreprise …………………….pour un montant de ………………HT

5bis	– Avis de la Commission MAPA / Commission d’appel d’offres sur l’attribution du marché (suivant règles internes)

La commission MAPA / commission d’appel d’offres émet un avis favorable à l’attribution du marché à l’entreprise …………………….…………………….pour un montant de ………………HT

5ter	– Décision de l’acheteur (si la CAO n’attribue pas le marché)

L’acheteur décide :

d’attribuer le marché à l’entreprise………………………….pour un montant de ………………HT

de déclarer la consultation sans suite

6	 – Date, nom et signature de l’acheteur

A ……………….., le

L’acheteur

ANNEXE 24 – LISTE DES DOCUMENTS JUST IFICATIFS A FOURNIR PAR L’ATTRIBUTAIRE

Documents justificatifs à obtenir

de l’opérateur attributaire pressenti / des candidats limitativement admis à soumissionner

-

Réf. :

- Articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique

- Annexe 4 du Code de la commande publique (arrêté du 22 mars 2019 - NOR : ECOM1830220A)

- Article L. 241-1 du Code des assurances

- Article L. 2312-27 du Code du travail

I - Preuve que l’opérateur ne se trouve pas dans un cas d’exclusion de la procédure de passation mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l’article L. 2141-4 du code de la commande publique

 Déclaration sur l’honneur datée

II – Preuve que l’opérateur ne se trouve pas dans un cas d’exclusion de la procédure de passation mentionné à l’article L. 2141-2 du code de la commande publique (méconnaissance des obligations fiscales et sociales)

 Certificat attestant la souscription des déclarations et le paiement de l’impôt sur le revenu délivré par l’administration fiscale dont relève l’opérateur

 Certificat attestant la souscription des déclarations et le paiement de l’impôt sur les sociétés délivré par l’administration fiscale dont relève l’opérateur

 Certificat attestant la souscription des déclarations et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée délivré par l’administration fiscale dont relève l’opérateur

 Certificat prévu par l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, attestant que l’opérateur est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès des organismes de recouvrement visés à l’article L. 213-1 (URSAFF) et L. 752-1 (caisse générale de sécurité sociale et caisse d’allocations familiales pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion) du code de la sécurité sociale et L. 723 -3 (MSA) du code rural et de la pêche maritime

 Pour les membres des professions libérales visés au c du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale (travailleurs indépendants), certificat attestant que l’opérateur est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité-décès délivré par les organismes visés aux articles L. 641-5 (sections professionnelles) et L. 723-1 (caisse nationale des barreaux français) du code de la sécurité sociale

 Certificat attestant que l’opérateur s’acquitte du versement régulier des cotisations légales de congés payés et de chômage intempérie délivré par les caisses qui assurent ce service pour l’opérateur

III – Pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à 8254-5 du code du travail

 Copie de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service « SIPSI » du ministère chargé du travail conformément aux articles R. 1263-5 et R.1263-7 du code du travail (opérateur établi hors de France)

 Copie du document désignant le représentant de l’opérateur sur le territoire national mentionné à l’article R. 1263-2-1 du code du travail (opérateur établi hors de France)

 Attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois (vérification de son authenticité par l’acheteur auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale)

  Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

 Soit un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (Extrait K ou Extraits K bis)

 Soit une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers

 Soit un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente

 Soit un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

 Opérateur établi ou domicilié hors de France :

 Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France

 Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, l’acheteur doit s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales

 Opérateur établi ou domicilié hors de France lorsque son immatriculation à un registre professionnel est obligatoire dans son pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :

 Soit un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription

 Soit un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel

 Soit, pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant

de la demande d'immatriculation audit registre.

 Liste nominative des salariés étrangers employés par l’opérateur et soumis à l’autorisation de travail  prévue par l’article L. 5221-2 du code du travail, établie à partir du registre unique du personnel et précisant :

- la date d’embauche ;

- la nationalité ;

- le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

IV -  Preuve attestant que l’opérateur ne se trouve pas dans un cas d’exclusion de la procédure de passation mentionné à l’article L. 2141-3 du code de la commande publique (liquidation judiciaire, faillite personnelle, redressement judiciaire ne couvrant pas la durée du marché)

 Extrait du registre pertinent  (extrait K, extrait K bis, extrait D1) ou, à défaut, un document équivalent délivré par l’autorité administrative ou judiciaire compétente du pays d’origine ou d’établissement de l’opérateur attestant de l’absence de cas d’exclusion

 Le cas échant, copie du ou des jugements prononcés lorsque le candidat est en redressement judiciaire (ou une procédure équivalente régie par un droit étranger)

V – Preuve que l’opérateur est en règle au regard de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail (entreprises d’au moins 20 salariés)

 Certificat attestant la régularité de la situation de l’opérateur au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapées délivré par l’Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnel des handicapés (AGEFIPH)

VI – Preuve que l’opérateur a souscrit le contrat d’assurance visé à l’article L. 241.1 du code des assurances (marchés soumis à l’obligation d’assurance décennale)

 Document justifiant de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale de l’opérateur (articles 1792 et suivants du code civil)

VII – Procès-verbal  du comité social et économique relatif à la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise prévu par l’article L. 2312-27 du code du travail  (entreprises d’au moins 11 salariés, dès lors que le comité social économique a été mis en place, celui-ci devant l’être, en principe, au plus tard le 31 décembre 2019)

 Procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport annuel  relatif à la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise, ainsi que du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

0

ANNEXE 25 – COURRIEL AU CANDIDAT PRESSENTI POUR LUI DEMANDER LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS MANQUANTS CONCERNANT SA SITUATION

| Acheteur ...... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direction...... |  |  | Société…. Modalités d’envoi : |
| Service............ |  |  |  |
| Affaire suivie par : |  |  |  |
| Tél. : ## Télécopie : E-mail : |  |  |  |

DEMANDE DE DOCUMENTS - URGENT

…………., le

Information au candidat pressenti

| Affaire : |  |
| --- | --- |

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l’affaire référencée en objet, j’ai l’honneur de vous informer qu’il a été décidé de retenir votre proposition (ou que la commission MAPA / Commission d’Appel d’Offres, lors de sa séance du…. a décidé de retenir votre proposition).

Toutefois, votre offre ne sera définitivement acceptée qu’à la condition de fournir, dans les … jours soit avant le....................(reprendre le délai indiqué dans la lettre ou le règlement de consultation), les documents ci-dessous : (cocher les documents à demander selon ce que vous avez déjà récupéré sur le profil acheteur et en tenant compte de la liste figurant à l’annexe précédente – annexe 24)

L’attestation d’assurance de responsabilité civile

L’attestation d’assurance de responsabilité décennale

Le certificat concernant l’inscription à un registre professionnel pour attester de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle

La liste nominative des travailleurs étrangers employés pour la réalisation des prestations attendues et qui sont soumis à autorisation de travail. ou une attestation de non-emploi de salariés étrangers en application de l’article D8254-2 du code du travail Cette liste devra indiquer la nationalité, la date d’embauche, le type et le numéro du titre d’autorisation de travail.

La copie du jugement si le candidat se trouve en situation de redressement judiciaire

Le PV de la réunion du comité social et économique consacrée à l'examen du rapport annuel relatif  à la santé, la sécurité et les conditions de travail  et prévention des risques (Art. L. 2312-27 du Code du travail) (entreprises > 11 salariés)

Autre document :

Ces documents doivent nous être adressés sur le profil acheteur ci-après (.XXXXXX)  (ou par télécopie (.XXXXXX) ou courriel (XXXXXXX@YYYYYYYY) (pour marchés de faible montant)

En cas de signature du marché ou de l’accord-cadre après attribution:

D’autre part, ainsi que prévu à l’article XX du règlement de la consultation, la signature du marché / de l’accord-cadre qui était facultative au moment de la remise de l’offre est obligatoire pour l’attributaire. Je vous remercie donc de bien vouloir me renvoyer, via le profil acheteur (ou par voie postale en recommandé avec accusé de réception), les documents de votre offre (acte d’engagement ou document valant acte d’engagement et cahier des clauses administratives particulières) signés électroniquement (ou manuscritement) par une personne habilitée à engager votre société dans le même délai cité ci-dessus

(demander également le pouvoir d’engager la société s’il n’a pas été transmis dans l’offres ou si le signataire n’apparaît pas sur le Kbis).

Ce document est à envoyer à l’adresse suivante :

Acheteur

Direction XXXXX

Service XXXXXXX

Adresse

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Pour le représentant de l’acheteur

Qualité et nom du signataire

ANNEXE 26 – LETTRE-TYPE D’INFORMATION DES CANDIDATS EVINCES POUR LES MAPA INFERIEURS A 40 000 € HT

| Acheteur ...... |  |
| --- | --- |
| Direction...... |  |
| Service............ |  |
| Affaire suivie par : |  |
| Tél. : ## Télécopie : E-mail : |  |

Objet : indiquer l’intitulé de la consultation

Madame, Monsieur,

En réponse à la consultation citée en objet, (ou En réponse à la demande de devis concernant la cconsultation citée en objet) vous avez bien voulu me faire parvenir une offre.

J’ai le regret de vous faire connaître que votre proposition n’a pas été retenue.

Je vous précise que votre offre a été classée n°.  et a obtenu la note globale de …sur ……

L’attributaire de ce marché est la société…………pour un montant de…………€ TTC. Ladite société a obtenu la note globale de …sur ….

Je vous informe que la signature du marché interviendra dans un délai de…jours. (Mention non obligatoire, car pour les MAPA, il n’est pas nécessaire de respecter un délai avant de mettre le marché en signature. Toutefois, il est conseillé de laisser un délai, par exemple, 6 à 10 jours)

En outre, conformément à la réglementation, je vous précise que vous pouvez contester les décisions prises dans le cadre de la présente consultation, en déposant auprès du Tribunal Administratif de …… :

- Soit un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative,

- Soit un recours en référé contractuel après la signature du marché, dans les trente et un jours qui suivent la date de publication de l’avis d’attribution du contrat, ou, à défaut d’un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci, conformément aux articles L.551-13 à L.551-23 du même Code.

Comptant sur votre participation à de futures consultations, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.

Le représentant de l’acheteur

ANNEXE 27 – LETTRE-TYPE D’INFORMATION DES CANDIDATS EVINCES POUR LES MAPA SUPERIEURS A 40 000 € HT

1

| Acheteur ...... |  |
| --- | --- |
| Direction...... |  |
| Service............ |  |
| Affaire suivie par : |  |
| Tél. : ## Télécopie : E-mail : |  |

Objet : indiquer l’intitulé de la consultation

Madame, Monsieur,

En réponse à la consultation citée en objet, vous avez bien voulu me faire parvenir une offre (préciser les lots concernés si besoin).

J’ai le regret de vous faire connaître que votre proposition n’a pas été retenue.

Le marché / L’accord-cadre a été attribué à la société……………. (Ville – Code Postal) pour un montant de ……………. € H.T. (non obligatoire, les nouveaux textes n’imposent pas de mentionner ces éléments pour les procédures adaptées)

Les offres ont été analysées et classées selon les critères pondérés énoncés dans le règlement de consultation, conformément au tableau ci-dessous : (Ce tableau est à adapter en fonction des critères et sous-critères) (Si la société a postulé à plusieurs lots, insérer un tableau par lot) (ces informations ne sont pas obligatoires pour les MAPA mais répondent au principe de transparence. En effet, les nouveaux textes n’imposent pas de mentionner ces éléments pour les procédures adaptées)

| Critère | Sous-critère | Entreprise retenue | Votre offre |
| --- | --- | --- | --- |
| Critère n° 1 (noté sur XX) | Sous-critère n° 1 (noté sur XX) |  |  |
|  | Sous-critère n° 2 (noté sur XX) |  |  |
|  | Sous-critère n° 3 (noté sur XX) |  |  |
| Total critère n° 1 |  |  |  |
| Critère n° 2 (noté sur XX) | Sous-critère n° 1 (noté sur XX) |  |  |
|  | Sous-critère n° 2 (noté sur XX) |  |  |
|  | Sous-critère n° 3 (noté sur XX) |  |  |
| Total critère n° 2 |  |  |  |
| Critère n° 3 : Prix des prestations (noté sur XX) |  |  |  |
| Note globale au vu de l’ensemble des critères |  |  |  |
| Classement des offres |  | 1 |  |

Je vous informe que la signature du marché / de l’accord-cadre n’interviendra qu’à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date d’envoi du présent courrier par voie électronique ou par télécopie.

Par ailleurs, un avis d’attribution sera mis en ligne sur le profil acheteur : ……………………(facultatif)

En outre, conformément à la réglementation, je vous précise que vous pouvez contester les décisions prises dans le cadre de la présente consultation, en déposant auprès du Tribunal Administratif de ………….

- Soit un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative,

- Soit un recours en référé contractuel après la signature du marché, dans les trente et un jours qui suivent la date de publication de l’avis d’attribution du contrat, ou, à défaut d’un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci, conformément aux articles L.551-13 à L.551-23 du même Code.

Enfin, un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l’avis d’attribution du marché.

Comptant sur votre participation à de futures consultations, je vous prie d’agréer, Madame ou Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée.

Le représentant de l’acheteur

ANNEXE 28 – REPONSE CONCERNANT UNE DEMANDE DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS

| Acheteur ...... |  |
| --- | --- |
| Direction...... |  |
| Service............ |  |
| Affaire suivie par : |  |
| Tél. : ## Télécopie : ## e-mail : |  |

Madame, Monsieur,

Par courrier du ……. , je vous ai informé que votre offre n’avait pas été retenue concernant la consultation citée en objet.

Conformément aux articles L311-1 à L311-3 du Code des relations entre le public et l’administration, vous avez souhaité avoir communication des documents suivants, à savoir :

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Je vous transmets les documents demandés qui sont communicables au sens de l’article L. 311-2 du Code des relations entre le public et l’administration. Je vous précise que les informations ou pièces relevant du secret des affaires, ont été occultés ou retirés en application des dispositions des articles L. 311-6 et L. 311-7 du Code de ladite loi.

Au cas où vous contesteriez la décision qui vous est ici notifiée, il vous appartiendrait de saisir la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (35, rue Saint-Dominique – 75 700 Paris 07 SP), dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente notification.

Si, nonobstant l’avis de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, l’administration persiste dans son refus, vous pourriez alors saisir le Tribunal Administratif de (Adresse à préciser), d’un recours en annulation, dans un délai de 2 mois suivant la réitération expresse du refus par l’administration ou sans condition de délai en cas de confirmation implicite.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le représentant de l’acheteur

ANNEXE 29 – COURRIER AUX CANDIDATS LES INFORMANT DE LA DECLARATION SANS SUITE DE LA PROCEDURE

| Acheteur ...... |  |
| --- | --- |
| Direction...... |  |
| Service............ |  |
| Affaire suivie par : |  |
| Tél. ## Télécopie : E-mail : |  |

Objet : indiquer l’intitulé de la consultation et le lot concerné, si besoin

Madame, Monsieur,

En réponse à la consultation lancée pour l’affaire citée en objet, vous avez bien voulu me faire parvenir votre offre.

J’ai le regret de vous faire connaître que la présente consultation a été déclarée sans suite pour motif d’intérêt général, conformément aux articles R. 2185-1 et R. 2185-2 du code de la commande publique.

Cette décision est motivée par le fait que « motivation à indiquer » (exemple : erreur dans le dossier de consultation, nécessité d’apporter des modifications au cahier des charges)

Je vous informe qu’une nouvelle consultation, sera relancée prochainement. (à préciser le cas échéant)

Je vous remercie d’avoir participé à cette consultation et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le représentant de l’acheteur

ANNEXE 30 –  COURRIER DE NOTIFICATION DU MARCHE

| Acheteur ...... |  |
| --- | --- |
| Direction...... |  |
| Service............ |  |
| Affaire suivie par : |  |
| Tél. : ## Télécopie : E-mail : |  |

# Lettre recommandée avec accusé de réception

OBJET : marché passé selon une procédure adaptée concernant….

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous notifier le marché n°…….mentionné en objet, conclu pour un montant de……………HT, soit ……….. € TTC.

Vous trouverez ci-joint une copie du marché.

Le marché prend effet à compter de sa date de notification.

Je vous saurai gré de me retourner dès que possible l'accusé de réception de la notification joint au présent courrier.

Vous en souhaitant bonne réception, et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le représentant de l’acheteur

ACCUSE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION (à utiliser le cas échéant pour marchés inférieurs à 40 000 € HT)

 d’un marché

 d’un accord-cadre

Société

Le                                20… (*)

Je soussigné,  .............................................................................

Déclare avoir reçu de ……………………………………………….

la copie du marché n° … (ou de l’accord-cadre n° …)

relatif à ………………………………………………………………….

correspondant à mon offre acceptée par l’acheteur, le

Cachet de l'entreprise			Le Directeur de l'entreprise

(*) date de réception du marché par votre société

Bien vouloir nous retourner ce document signé et daté par retour du courrier :

Collectivité (préciser le nom et les coordonnées de la collectivité)

ANNEXE 31 – AVIS D’ATTRIBUTION SUR LE PROFIL ACHETEUR POUR LES MAPA 	(FACULTATIF)

Marché passé selon une procédure adaptée

AVIS D'ATTRIBUTION

OBJET DU MARCHE :

Référence de l’affaire :

Marché N° :		 Notifié le :

TITULAIRE :

Préciser nom et adresse

Montant TTC	:		€

Renseignement concernant la consultation du ou des marché(s) :

Identification de l’acheteur :

Direction

Service

Adresse physique

Code + Ville

Tel : ……

- : .

Le marché est consultable sur demande de rendez-vous.

Date de mise en ligne de l’avis : Mettre en ligne pendant 3 mois

ANNEXE 32 – LETTRE INVITANT A UNE NEGOCIATION PAR ECRIT

| Acheteur ...... |  |
| --- | --- |
| Direction...... |  |
| Service............ |  |
| Affaire suivie par : |  |
| Tél. ## Télécopie : E-mail : |  |

Objet : Marché passé selon une procédure adaptée (préciser l’objet……)

Négociation

Madame, Monsieur,

## Dans le cadre de la consultation citée en objet, vous m’avez remis une offre et je vous en remercie.

Comme indiqué dans le règlement de la consultation, je vous informe qu’après analyse des propositions au vu des critères de jugement des offres, je souhaite engager une négociation avec votre société.

A ce titre, il vous est proposé d’améliorer votre proposition au niveau de la valeur technique et des performances environnementales de votre offre (à adapter en fonction des critères). A ce titre, il vous est demandé d’apporter les précisions que vous jugerez utiles sur les points suivants :

Exemple : -  la pertinence et la justification du nombre de jours/hommes affectés aux missions 1, 2 et 3

(NOTA : il est recommandé de faire porter la négociation sur tous les éléments de l’offre)

Vous pouvez également améliorer votre offre de prix.

Votre réponse fera l’objet d’une note complémentaire à votre mémoire technique et ne devra pas comporter plus de 2 à 4 pages. Elle devra être remise au plus tard le …………………. avant … heures, date et heure limites de réception des offres via le profil acheteur :

Préciser le nom du profil acheteur

Enfin, pour tous renseignements, vous pourrez vous adresser auprès de :

Renseignements administratifs :

Tél : ………….

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le représentant de l’acheteur

ANNEXE 33 – LETTRE INVITANT A UNE NEGOCIATION - AUDITION

| Acheteur ...... |  |
| --- | --- |
| Direction...... |  |
| Service............ |  |
| Affaire suivie par : |  |
| Tél. : ## Télécopie : E-mail : |  |

OBJET : Exemple : Mission de diagnostic, d’organisation, d’accompagnement et de conseil auprès de

Marché passé selon une procédure adaptée

## Madame, Monsieur,

## Dans le cadre de la consultation citée en objet, vous m’avez remis une offre et je vous en remercie.

## Ainsi que je vous l’ai indiqué lors de notre entretien téléphonique du………………,je vous invite à une audition – négociation qui permettra d’évoquer votre proposition, le :

…………, à 9 heures,

à (préciser adresse) ……………,

(Plan ci-joint, le cas échéant),

Salle X…, …. Étage

Dans le cadre de cette entrevue, il vous sera demandé de :

Exemple : - développer la méthodologie proposée, ainsi que la cohérence du nombre de jours dédiés à la réalisation de la mission,

- développer les références et les expériences de l’équipe dédiée.

La négociation portera également sur votre proposition financière.

Je vous informe que la durée de cet entretien sera de…minutes (par exemple 50 minutes) et que la présence du ou des intervenants dédiés à la mission est indispensable à cette réunion.

En outre, afin de favoriser nos échanges, cette audition se déroulera (avec ou) sans diaporama et (avec ou) sans vidéo-projection.

A l’issue de cette audition, il vous sera demandé d’adresser un document retraçant les divers éléments sollicités. Votre réponse fera l’objet d’une note complémentaire à votre mémoire et ne devra pas comporter plus de 2/3 pages.

D’autre part, il vous est demandé de bien vouloir confirmer votre disponibilité auprès de M………, au ……… ou par courriel sur le profil acheteur.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

Le représentant de l’acheteur

ANNEXE 34  – NEGOCIATION – AUDITION – CONSEILS ET RECOMMANDATIONS

Conseils et recommandations aux personnes participant à une audition pour un marché d’étude

PREAMBULE : une grille d’audition doit être préparée pour chaque candidat auditionné à partir des appréciations figurant sur le tableau d’analyse avant audition.

1 - Accueil du candidat

2 - Présentation du jury

- chaque membre se présente

3 - Rappel de l'organisation de l'audition et de la répartition des rôles :

- soit par le Service Commande Publique, s’il participe

- soit par la personne désignée par le jury

- Rappel du temps total imparti (noter l'heure du début d'audition)

- Rappel du courrier de négociation et du fait que la négociation porte sur tous les éléments de l'offre y compris le prix

- Insister sur le fait que la négociation doit permettre d'améliorer l'offre financière (ne pas hésiter à indiquer au candidat si son offre financière est très élevée)

4 - Présentation de l'équipe dédiée, expériences, références et compétences - échanges avec le candidat

5 - Présentation synthétique par le candidat de son offre technique et méthodologique

- Cohérence du nombre de jours pour chacune des phases

- Organisation de l’exécution des prestations (déroulement du chantier, matériels et moyens humains, etc…)

- Présentation, le cas échéant, des sous-traitants…

- Calendrier

6 - Questions réponses avec le candidat sur tous les points négatifs ou à éclaircir ainsi que sur les éléments à préciser

7-Examen de l'offre financière en cohérence avec

- le nombre de jours

- le prix de journée

- la qualité de l'intervenant

(Rappeler au candidat le temps restant 15 mn avant la fin de l’audition)

8 - Clôture de l'audition en rappelant au candidat :

-l’obligation de confirmation par écrit de l'ensemble des éléments sur lesquels la négociation a porté.

- Préciser l’adresse du service destinataire de la nouvelle offre ou des éléments de réponse, ainsi que la date et l'heure limite de réception des documents qui sont à transmettre via le profil acheteur.

- Concernant le prix, remettre à chaque candidat une nouvelle DPGF ou un bordereau des prix unitaires avec un détail estimatif vierge

Attestation de présence à faire signer par le candidat ainsi que par les participants

- Conseil important :

- Le P.V. de l'audition ou la grille de négociation signé du chef de service doit en retracer le déroulement

- Le rapport et le tableau d'analyse doivent retracer l'analyse des offres avant et après négociation

- Les représentants de l’acheteur doivent être impartiaux et éviter toute forme d’agressivité vis-à-vis du candidat

ANNEXE 35 – GRILLE DE NEGOCIATION

- Service et agents participant à la négociation :

- Objet de la consultation :

- Dénomination de l’entreprise :

- Date de la négociation :

- Proposition de base de l’entreprise :

- Éléments sur lesquels la négociation peut porter :

| Éléments de la négociation. | Commentaires. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. La qualité ou la valeur technique des prestations |  |  |
| - Vérification de la qualité suffisante ou au contraire surestimée |  |  |
| - Incidence sur le prix si le niveau de qualité est modifié en + ou en - |  |  |
| 2. Le prix |  |  |
| - Coût d’achat |  |  |
| - Prix des accessoires |  |  |
| - Prix des options |  |  |
| - Prix de la maintenance |  |  |
| - Coût horaire |  |  |
| - Transport |  |  |
| - Entretien |  |  |
| 3. Quantité, fréquence des commandes |  |  |
| 4. Le délai |  |  |
| - La durée du délai d’exécution |  |  |
| - Incidence sur le prix en termes de délai |  |  |
| 5. Les modalités d’intervention (Par exemple, délai d’intervention pour un marché de maintenance) |  |  |
| 6. Les garanties |  |  |
| 7. Autres éléments (par exemple, prise en compte du développement durable) |  |  |

Les limites de la négociation

La latitude offerte ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché ou de la procédure tels notamment l’objet du marché ou les critères de sélection des offres.

Les contraintes de la négociation

- Assurer l’égalité de traitement des candidats tout au long de la procédure.

- Respecter le secret industriel et commercial entourant le savoir-faire des candidats.

ANNEXE 36 – LES FORMULAIRES FACULTATIFS PUBLIES PAR LA DAJ

Avec l’entrée en vigueur du nouveau code de la commande publique, une actualisation a été effectuée en mars 2019 afin d’ajuster et compléter les formulaires.

Rappelons que ces « modèles actualisés, simples et opérationnels », selon les termes employés par les services du Ministère, restent des supports non obligatoires, ayant pour seule finalité d’aider les collectivités publiques dans leurs procédures de marchés publics.

Pour en faciliter l’utilisation, chacun de ces formulaires est accompagné d’une fiche explicative.

Les formulaires publiés par le ministère de l'Économie sont disponibles sur le site de la DAJ www.economie.gouv.fr/daj/marches publics

► Déclaration du candidat (DC)

Les formulaires « DC » au nombre de 3, concernent la candidature.

  - Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses cotraitants : DC1

  - Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement : DC2

  - Déclaration de sous-traitance : DC4

- LE DC1, lettre de candidature, pièce principale de la candidature

Le formulaire DC1 est un modèle de lettre de candidature, qui peut être utilisé par les candidats pour présenter leur candidature.

Ce document, renseigné par le candidat individuel ou, en cas de candidature groupée, par les membres du groupement, est adressé à l’acheteur. En cas d’allotissement, il peut être commun à plusieurs lots.

Il permet à l’acheteur d’identifier le candidat qui se présente seul ou en groupement d’entreprises. Il contient la déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le candidat n'entre pas dans un des cas l’interdisant de soumissionner.

Le DC 1 comprend une partie E relative à l’identification des membres du groupement et à la répartition des prestations. En cas de candidature groupée, un seul formulaire DC1 est à compléter. Nota : Si le groupement est désigné attributaire, il devra produire un document d’habilitation par les autres membres du groupement justifiant de sa capacité à intervenir en leur nom et pour leur compte, au stade de la vérification des candidatures par l’acheteur.

La signature du DC1 n’est donc plus prévue, les textes s'inscrivant dans une dématérialisation totale.

- Le DC 2, déclaration de candidature,

## Le formulaire DC2 est un modèle de déclaration qui peut être utilisé par les candidats aux marchés publics (marchés ou accords-cadres) à l'appui de leur candidature (formulaire DC1).

En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement.

En complément de sa lettre de candidature (formulaire DC1), le candidat individuel ou chacun des membres du groupement peut produire, en annexe du DC2, les éléments demandés par l’acheteur dans les documents de la consultation.

Il convient d’observer que le DC1 et le DC2 ont vocation à être remplacés, à plus ou moins long terme par le DUME.

- LE DC4, déclaration de sous-traitance

Le formulaire DC4 est un formulaire utilisé dans le cadre de la présentation d’un sous-traitant.

Le DC4 peut soit constituer une annexe à l’acte d’engagement lorsque le sous-traitant est déclaré au stade de la présentation de l’offre, soit un modèle d’acte spécial lorsque le sous-traitant est déclaré en cours d’exécution du marché public.

Le formulaire DC4 permet ainsi de connaître précisément l’objet de la déclaration et l’identification du sous-traitant, présenter le détail de la nature et du prix des prestations sous-traitées.

Ce formulaire contient également une annexe permettant au sous-traitant de renseigner toutes les informations relatives à ses capacités professionnelles, techniques, et financières.

► Ouverture des plis (OUV)

Les formulaires « OUV » au nombre de neuf, ont pour objet de prévoir le déroulement des procédures de marchés publics, de l’enregistrement des candidatures au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.

  - Rapport d'analyse des candidatures : OUV3

  - Procès-verbal de la commission d'appel d'offres - Admission des candidatures : OUV4

  - Admission des candidatures : OUV5

  - Demande de précisions ou de compléments sur l'offre : OUV6

  - Réponse à la demande de précisions ou de compléments sur l'offre : OUV7

  - Rapport d'analyse des offres : OUV8

  - Procès-verbal de la commission d'appel d'offres - Décision d'attribution : OUV9

  - Décision d'attribution : OUV10

  - Mise au point : OUV11

- Les 2 formulaires suivants sont les plus utilisés par les acheteurs :

- L’OUV6, Demande de précisions ou de compléments sur l’offre

Le formulaire OUV6 est utilisé par les acheteurs qui sollicitent des précisions écrites relatives aux offres des candidats y compris en cas d’offre paraissant anormalement basse.

- L’OUV11, Mise au point du marché

Le formulaire OUV11 permet aux acheteurs de procéder, en accord avec le candidat retenu, à une mise au point des composantes du marché ou de l’accord-cadre, sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres.

► Attribution des marchés (ATTRI)

Les formulaires « ATTRI » au nombre de 2, sont des formulaires utilisables dans la phase attribution des marchés.

  - Acte d'engagement : ATTRI1

  - Signature de l’acte spécial présenté au stade du dépôt de l’offre : ATTRI2

-L’ATTRI1, Acte d’engagement est le 1er formulaire créé. Il peut être utilisé par les acheteurs à l’issue de toute procédure passée en application du code de la commande publique.

Afin de simplifier le dépôt des offres, ces dispositions ne font plus obligation à l’opérateur économique, soumissionnant seul ou en groupement, de signer l’offre présentée. Selon la DAJ, le formulaire ATTRI1 peut n’être exigé qu’au terme de la procédure afin de formaliser le marché ou l’accord-cadre conclu.

Commentaires : la particularité de l’ATTRI1 réside dans la suppression de l’obligation de signer une offre (formellement un acte d’engagement).

A NOTER : la DAJ a précisé que les acheteurs pouvaient continuer à exiger la signature de l’acte d’engagement ! Il appartient donc aux opérateurs économiques de se conformer aux exigences du règlement de consultation.

-L’ATTRI2 permet la signature de l’acte spécial présenté au stade du dépôt de l’offre. Toutefois, l’utilité de ce document reste à prouver, puisque le DC4 permet également la signature.

► Notification des marchés (NOTI)

Les formulaires « Notification des marchés publics » (NOTI) au nombre de 6, sont utilisables dans la phase de notification des marchés. La série NOTI est composée des formulaires suivants :

  - Information au titulaire retenu : NOTI1

  - Notification de rejet de candidature ou d'offre : NOTI3

  - Rapport de présentation d'une consultation : NOTI4

  - Notification du marché public : NOTI5

  - Garantie à première demande : NOTI7

  - Caution personnelle et solidaire : NOTI8

► Exécution des marchés (EXE)

Les formulaires «EXE » au nombre de 16, sont à utiliser dans la phase exécution du marché.

  - Ordre de service : EXE1

  - Ordre de service pour les marchés de travaux : EXE1-T

  - Bon de commande : EXE2

  - Admission des fournitures courantes : EXE3

  - Réception des travaux : Procès-verbal des opérations préalables à la réception EXE4

  - Réception des travaux : Proposition du maître d'œuvre : EXE5

  - Réception des travaux : Décision de réception : EXE6

  - Réception des travaux : Décision de non-réception : EXE7

  - Réception des travaux : Procès-verbal de levée des réserves : EXE8

  - Réception des travaux : Propositions du maître d'œuvre et décision du maître de l'ouvrage relatives à la levée des réserves : EXE9

  - Avenant : EXE10

  - Rapport de présentation d'un avenant : EXE11

  - Décision de reconduction : EXE12

  - Décompte des pénalités de retard : EXE13

  - Mise en demeure : EXE14

  - Décision de résiliation : EXE15

ANNEXE 37 – LE DUME (DOCUMENT UNIQUE DE MARCHE EUROPEEN)

Pour présenter leur candidature, les candidats doivent :

- Soit utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) accompagnée des annexes suivantes :

-  les références de la société

-  un descriptif des moyens techniques et humains de la société ;

Les DC1 et DC2 sont joints au dossier de consultation. Ils sont également disponibles gratuitement sur le site : https://www.economie.gouv.fr/

- Soit compléter le DUME (Document Unique de Marché Européen) sur la plate-forme de dématérialisation

La procédure MPS a disparu en mai 2019. Afin d’anticiper cette fin et dans le cadre de la simplification de la réponse, il est désormais conseillé d’utiliser le DUME simplifié mis à disposition  sur la plateforme de dématérialisation (simplicité de réponse : tout est pré-rempli, avec des réponses par défaut).

Qu’est-ce que le DUME ? : Le DUME (Document Unique de Marché Européen) est un formulaire standard de l'Union Européenne qui peut être utilisé pour répondre à des consultations en France et à l'étranger. Le DUME est REUTILISABLE (à créer une fois pour toute si le candidat le souhaite mais à mettre à jour suivant l’évolution des données financières, techniques, administratives…), quel que soit le profil d’acheteur sur lequel il a été créé, ce qui permet de ne pas avoir à le renseigner en totalité à chaque nouvelle consultation. Pour renseigner le DUME, il suffit au candidat de se rendre sur la plateforme et de choisir le DUME comme modalité de réponse.

Il s’agit de deux solutions alternatives, si le candidat fait le choix du DUME (préciser s’il s’agit de la solution conseillée par l’acheteur), il n’a pas à utiliser les formulaires DC1 et DC2 et inversement.

Il appartient à l’acheteur de compléter la partie I : Informations concernant l’acheteur et la consultation.

Observations de l’AAP : La pratique du DUME peine à émerger. Or, c’est un atout certain tant pour les acheteurs que pour les entreprises sous sa forme dématérialisée qui permet de fusionner les documents élaborés séparément par les 2 parties.

En effet, le e-DUME simplifié permet désormais aux candidats de présenter leur candidature avec leur n° de SIRET, à l’instar du MPS. Il permet également de récupérer l’ensemble des attestations et certificats via l’application API ENTREPRISES, à condition cependant que les acheteurs pensent à joindre ce document complété dans leur DCE.

Pour faciliter le travail, l’AAP conseille aux acheteurs de préparer en amont trois modèles de e-DUME pour chaque nature d’achat.

-Un e-DUME pour les marchés de travaux,

-Un e-DUME pour les marchés de fournitures,

-Un e-DUME pour les marchés de services.

De ce fait, l’acheteur n’aura à saisir pour les futures consultations que les mentions propres à l’opération concernée.

ANNEXE 38 – ANNEXE CONCERNANT LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

ANNEXE [X] – Protection des Données Personnelles

## Document à annexer au Cahier des Clauses Administratives Particulières permettant de définir les conditions dans lesquelles le TITULAIRE du marché public agissant en tant que Sous-traitant s’engage à effectuer pour le compte de XXX agissant en tant que Responsable de Traitement des opérations de Traitement de ses Données Personnelles

Article 1 - OBJET

Des opérations de Traitement de Données Personnelles sont mises en œuvre par le TITULAIRE pour le compte du XXXX dans le cadre du présent Marché.

La règlementation applicable en matière de Protection des Données Personnelles et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à partir du 25 mai 2018 (ci-après le « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD ») et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « loi Informatique et Libertés »), impose aux parties intervenant dans le cadre d’opérations de Traitement de Données Personnelles des obligations spécifiques.

La présente annexe a pour objet de définir les obligations respectives des parties en la matière, pendant toute la durée du Marché.

Article 2 - DEFINITIONS

Autorité de Contrôle : signifie une autorité publique indépendante qui est en charge des problématiques de protection des Données Personnelles (en France la CNIL).

Donnée Personnelle ou Donnée : signifie toute information se rapportant à une Personne Concernée.

Donnée Personnelle du XXXX : signifie toute Donnée Personnelle traitée pour le compte du XXXX agissant en tant que Responsable de Traitement, dans le cadre de la mise en œuvre des Prestations objets du Marché. Cela couvre aussi bien les Données Personnelles fournies par le XXXX au TITULAIRE que les Données Personnelles collectées ou créées par le TITULAIRE pour le compte du XXXX.

Personne Concernée : signifie toute personne physique identifiée ou identifiable à laquelle se rapportent les Données Personnelles traitées. Est réputée être une personne identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant (par exemple un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale).

Responsable de Traitement : signifie la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement, et en l’espèce le XXXX.

Sous-traitant : signifie la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des Données Personnelles pour le compte du Responsable de Traitement, et en l’espèce le TITULAIRE du marché, ainsi que ses éventuels sous-traitants. Il est précisé que la présente définition du terme « Sous-traitant » est propre à cette annexe et distincte de celle des autres pièces du marché concerné.

Traitement de Données Personnelles ou Traitement : signifie toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de Données Personnelles, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.

Transfert de Données Personnelles ou Transfert : signifie toute action d’envoi, communication, copie, transmission, diffusion ou accès à distance à des Données Personnelles, quel que soit le support ou le moyen de communication utilisé.

Violation de Données Personnelles : signifie toute violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de Données Personnelles transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles Données.

Article 3 - TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

Obligations générales. Dans le cadre des prestations objet du présent Marché, les Parties s’engagent à respecter leurs obligations conformément à la règlementation applicable en matière de protection des Données Personnelles.

Les opérations de Traitement de Données Personnelles réalisées par le TITULAIRE dans le cadre des prestations objet du présent Marché sont décrites par le TITULAIRE dans le tableau présenté ci-après, qui doit être complété et remis par le TITULAIRE au XXXX lors de la notification du marché :

Tableau des opérations de Traitements réalisées par le TITULAIRE

pour le compte du XXXX

| Service(s) concerné(s) | [A COMPLETER : Veuillez préciser le ou les service(s) fourni(s) par le TITULAIRE et pour lequel/lesquels le Traitement des Données Personnelles du XXXX est nécessaire] |
| --- | --- |
| Nature des opérations de Traitement | [A COMPLETER : Veuillez préciser les opérations de Traitement réalisées sur les Données du XXXX par le TITULAIRE] |
| Finalité(s) de Traitement | [A COMPLETER : Veuillez préciser toutes les finalités de Traitement pour lesquelles les Données Personnelles du XXXX seront traitées par le TITULAIRE] |
| Catégories de Personnes Concernées | [A COMPLETER : Veuillez préciser les catégories de Personnes Concernées par les Données Personnelles du XXXX qui seront traitées par le TITULAIRE] |
| Catégories de Données Personnelles | [A COMPLETER : Veuillez préciser les catégories de Données Personnelles du XXXX qui seront traitées par le TITULAIRE] |
| Localisation(s) des opérations de Traitement | [A COMPLETER : Veuillez préciser le(s) localisation(s) de réalisation des opérations de Traitement (hébergement des serveurs, sauvegarde des serveurs, équipes de maintenance, équipes d’administration, équipes d’assistance/support, etc.)] |
| Identité du/des Sous-traitant(s) | [A COMPLETER : Veuillez préciser le(s) Sous-traitant(s) qui peuvent traiter les Données Personnelles du XXXX sous l’autorité du TITULAIRE] |
| Durée des opérations de Traitement | [A COMPLETER : si celle-ci n’a pas déjà été mentionnée dans une clause spécifique « Durée » du Marché, veuillez préciser la durée pour laquelle les opérations de Traitement de Données Personnelles seront réalisées] |
| Éventuel Délégué à la Protection des Données | [A COMPLETER :] |

Le TITULAIRE s’engage à informer immédiatement par écrit le XXXX de toute modification ou changement le concernant ou portant sur les opérations de Traitement des Données Personnelles qu’il effectue pour le compte du XXXX.

### Les Parties reconnaissent que, à l’occasion des Traitements de Données Personnelles mis en œuvre dans le cadre de l’exécution du Marché, le XXXX agit en tant que Responsable de Traitement et le TITULAIRE agit en tant que Sous-traitant.

Le TITULAIRE s’engage à :

- Recevoir et traiter les Données Personnelles du XXXX pour les seuls besoins de l’exécution du Marché et à ne pas utiliser ou divulguer ces Données Personnelles sans la permission du XXXX dans tout autre but que l’accomplissement de ses obligations dans le cadre du présent Marché ;

- Traiter les Données Personnelles conformément aux instructions documentées reçues de XXXX, excepté si le TITULAIRE est tenu d’y procéder en vertu de la législation applicable. Dans ce cas, le TITULAIRE s’engage à informer le XXXX de cette obligation juridique avant le Traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public ;

### Informer immédiatement le XXXX si, selon lui, une instruction qui lui est donnée par le XXXX constitue une violation de la règlementation applicable en matière de protection des Données Personnelles.

### Transferts de Données hors de l’Espace Economique Européen. Dans le cadre de la réalisation des prestations objet du Marché, le TITULAIRE peut être amené à réaliser des Transferts de Données Personnelles du XXXX en dehors de l’Espace Economique Européen (EEE). Le TITULAIRE s’engage à ce titre à :

- Se conformer aux instructions du XXXX en ce qui concerne les Transferts des Données Personnelles réalisés en dehors de l’EEE, excepté si le TITULAIRE est tenu de procéder à ces Transferts en vertu de la législation applicable. Dans ce cas, le TITULAIRE s’engage à informer le XXXX de cette obligation juridique avant le Transfert, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public ;

### Ne pas transférer les Données Personnelles du XXXX hors de l’EEE, sans l’autorisation préalable et écrite du XXXX. La demande d’autorisation devra être transmise par le TITULAIRE au XXXX dans un délai raisonnable avant la date envisagée du Transfert, afin de permettre au XXXX de mettre en place toutes les garanties appropriées afin d’offrir un niveau de protection des Données suffisant conformément à la règlementation applicable en matière de protection des Données Personnelles et, notamment, au RGPD ;

- S’assurer que ses propres Sous-traitants, c’est-à-dire les personnes agissant sous son autorité et pour son compte, ne réalisent pas de Transferts des Données du XXXX en dehors de l’EEE sans le consentement préalable écrit du XXXX dans les conditions ci-dessus énoncées.

Sous-traitance par le TITULAIRE. Le TITULAIRE s’engage à ne pas sous-traiter l’exécution de toutes ou partie des Prestations à un autre opérateur économique sans l’autorisation préalable, écrite et spécifique du XXXX.

De plus, le TITULAIRE s’engage à imposer à ses sous-traitants les mêmes obligations en matière de protection des Données que celles fixées dans le cadre du présent marché concernant les Données Personnelles du XXXX, en incluant ces obligations dans le contrat qui sera conclu entre le TITULAIRE et ledit Sous-traitant autorisé.

Ce contrat doit en particulier contenir une obligation pour le Sous-traitant de fournir des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que les opérations de Traitement répondent aux exigences du Règlement Général sur la Protection des Données. Lorsque le Sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des Données, le TITULAIRE demeure pleinement responsable devant le XXXX de l'exécution par le Sous-traitant de ses obligations.

Le TITULAIRE s’engage à informer le XXXX de tout changement dans la liste des Sous-traitants qu’il a renseignée dans le tableau des opérations de traitements. Dans ce cas, le XXXX devra autoriser le ou les nouveaux Sous-traitants.

Sécurité et confidentialité des Données Personnelles du XXXX. Dans le cadre de la réalisation des prestations objet du présent Marché, le TITULAIRE s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures appropriées afin d’assurer un niveau de sécurité des Données du XXXX adapté au risque encouru et prenant en compte les principes de protection des Données dès la conception (« by design ») et par défaut (« by default ») dans le cadre de l’exécution du présent Marché.

A ce titre, le TITULAIRE s’engage notamment à :

### Mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger les Données Personnelles du XXXX contre toute destruction, perte, altération, divulgation ou accès non autorisé, de manière accidentelle ou illicite, lorsque ces Données sont transmises, stockées ou encore traitées ;

### Limiter l’accès aux Données aux personnes soumises à une obligation de confidentialité et dûment qualifiées et autorisées, au regard de leurs fonctions et qualités, dans la stricte limite de ce dont elles ont besoin pour accomplir leurs fonctions ;

### Assurer le maintien et l’évolution des mesures techniques et organisationnelles mises en place afin de protéger les Données Personnelles du XXXX de façon appropriée, en fonction notamment de l’évolution de l’état de l’art, par la mise en place de mesures de tests et de contrôles réguliers.

Notification des Violations de Données Personnelles. Le TITULAIRE s’engage à notifier au XXXX, dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures et par écrit, tout cas de Violation de Données Personnelles. Cette notification devra a minima contenir les informations suivantes :

- Une description de la nature de la Violation y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de Personnes Concernées par la Violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de Données Personnelles concernés ;

- Le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;

- Une description des conséquences probables de la Violation de Données Personnelles ;

- Une description des mesures prises ou que le TITULAIRE propose de prendre pour remédier à la Violation, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Le TITULAIRE s’engage à fournir au XXXX toute l’assistance et la coopération raisonnablement attendue pour notifier toute Violation de Données Personnelles à l’Autorité de Contrôle compétente et informer les Personnes Concernées de la survenance de cette Violation, lorsque nécessaire.

Droits des Personnes Concernées. Le TITULAIRE s’engage à :

- Transmettre sans délai au XXXX toute demande ou réclamation qu’il reçoit concernant la protection des Données Personnelles du XXXX à l’adresse suivante : rgpd@XXXX.fr ;

- Fournir au XXXX toute l’assistance et la coopération raisonnablement attendue pour répondre aux demandes d’exercice de leurs droits par les Personnes Concernées (droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’objection). Cette assistance passe, en particulier, par la mise en œuvre, par le TITULAIRE, de mesures techniques et organisationnelles appropriées permettant au XXXX de donner suite aux demandes des Personnes Concernées.

Analyses d’impact sur la protection des Données Personnelles du XXXX. Le TITULAIRE s’engage (i) à coopérer et assister le XXXX et à lui fournir toutes les informations nécessaires à la réalisation d’éventuelles analyses d’impact relatives à la protection des Données, sur les opérations de Traitement mises en œuvre dans le cadre du Marché, et conformément à l’article 35 du RGPD et (ii) à consulter les Autorités de Contrôle compétentes, quand cela est nécessaire.

### Conservation et suppression des Données Personnelles du XXXX. Le TITULAIRE s’engage à ne pas conserver les Données Personnelles du XXXX pour une durée supérieure à la durée nécessaire à l’accomplissement des Prestations objet du Marché et entrainant le Traitement des Données Personnelles du XXXX.

A ce titre, le TITULAIRE s’engage :

- Durant la durée du Marché, à se conformer aux instructions du XXXX en ce qui concerne les durées de conservation à mettre en place en ce qui concerne les Données Personnelles du XXXX et, à tout le moins, à mettre en place les durées de conservation nécessaires à l’accomplissement des Prestations objet du Marché ;

- Au terme de la prestation objet du Marché, en cas de cessation des relations entre le XXXX et le TITULAIRE qui surviendrait pour quelque cause que ce soit ou sur simple demande écrite du XXXX, le TITULAIRE s’engage à :

  - Restituer ou détruire les Données Personnelles du XXXX et toute copie existante, au choix du XXXX, dans un délai raisonnable et conformément aux conditions sur lesquelles les PARTIES se seront préalablement mises d’accord, notamment en ce qui concerne le format et le support de restitution des Données, sous réserve du respect de la législation contraire applicable ;

  - Dans le cas où le TITULAIRE serait tenu de conserver les Données Personnelles du XXXX conformément à la législation applicable, informer le XXXX par écrit de l’existence d’une telle obligation ;

  - En cas de destruction des Données Personnelles du XXXX, remettre au XXXX un certificat écrit par lequel il déclare avoir détruit l’ensemble des Données Personnelles du XXXX ainsi que toute copie.

Registre des activités de Traitement. Le TITULAIRE s’engage à maintenir un registre des activités de Traitement de Données Personnelles qu’il met en œuvre pour le compte du XXXX, contenant notamment les informations suivantes :

- Le nom et les coordonnées du XXXX, des éventuels Sous-traitants du TITULAIRE et, le cas échéant, le nom et les coordonnées de leurs représentants ou du délégué à la protection des données ;

- Les catégories de Données traitées pour le compte du XXXX ;

- Si cela est le cas, les Transferts de Données réalisées en dehors de l’EEE ;

- Si cela est possible, une description générale des mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre pour protéger les Données Personnelles du XXXX.

Audits et accès aux informations. Le TITULAIRE s’engage à permettre la réalisation d’audits, y compris des inspections, par le XXXX ou un auditeur qu’il a mandaté et à contribuer à ces audits, à tout moment pendant l’exécution du Marché sans qu’il soit nécessaire d’en justifier les raisons, sous réserve que les missions d’audit n’aient pas d’autre objet que de s’assurer du respect par le TITULAIRE des obligations qui lui incombent au titre du Marché.

A l’issue de l’audit, le TITULAIRE s’engage à mettre en œuvre, à ses propres frais et dans un délai raisonnable, toute mesure nécessaire à la remédiation des écarts constatés à l’issue de l’audit entre les exigences à respecter au titre du présent Marché et de la réglementation applicable en matière de protection des Données et les moyens effectivement mis en œuvre par le TITULAIRE pour le Traitement des Données Personnelles du XXXX.

### De manière générale, le TITULAIRE s’engage à coopérer et à assister le XXXX afin de démontrer et/ou documenter le fait qu’il respecte la réglementation applicable en matière de protection des Données Personnelles et, notamment, le RGPD et la loi « Informatique et libertés ». A ce titre, le TITULAIRE s’engage, à première demande du XXXX et dans un délai raisonnable :

## à permettre au XXXX d’accéder librement à ses locaux, documents et membres du personnel, dans la mesure nécessaire ;

## à mettre à disposition du XXXX toutes les informations nécessaires.

Relations avec les Autorités de Contrôle. Le TITULAIRE s’engage à :

## Informer immédiatement le XXXX de toute demande émanant d’une Autorité de Contrôle afin de permettre au XXXX de répondre par écrit à cette demande dans un délai raisonnable ;

## Informer immédiatement le XXXX de tout contrôle sur place ou sur pièces qui serait réalisé par une Autorité de Contrôle et portant sur les opérations de Traitement de Données Personnelles du XXXX. Dans l’hypothèse d’un contrôle dans les locaux du TITULAIRE et/ou de ses Sous-traitants éventuels, le TITULAIRE accepte la présence d’une personne spécialement désignée à cet effet par le XXXX lors de la tenue du contrôle ou s’assure de l’accord du TITULAIRE ;

## Assister le XXXX dans ses relations avec les Autorités de Contrôle.

Délégué à la Protection des Données. Le TITULAIRE est informé que le XXXX dispose d’un Délégué à la Protection des Données, à savoir XXX. Le XXXX a également désigné deux agents du XXXX qui sont en charge des problématiques de protection des Données Personnelles, que le TITULAIRE peut contacter à l’adresse suivante : ...@XXX.fr.

S’il a lui aussi nommé un délégué à la protection des Données, le TITULAIRE renseigne son nom et ses coordonnées dans le tableau des opérations de traitements.

Fait à ……………, le ……………………

Pour le XXXX						Pour le TITULAIRE

ANNEXE 39 –  AVENANT -TYPE

MARCHE PUBLIC DE ……..

Acheteur /Direction / Service

marché N° 20… notifié le …….

relatif a …….. Objet du marché à préciser

Lot N° (intitulé à préciser, le cas échéant)

AVENANT N° … AU MARCHE N° 20… / …

PASSE AVEC (nom du titulaire à préciserle cas échéant)

EN VERTU DE L’ARTICLE R 2194-…DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

(Préciser l’article concerné)

Entre les soussignés :

M……….,Maire / Président de …………….,

représentant la commune de ……. / l’EPCI

adresse

Représentant l’acheteur,

D’une part,

et

### la Société …………………………………………………………………………………………….…

ayant son siège à : …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………… (adresse à compléter)

N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………….

Représentée par :	Madame ou Monsieur

et dénommée ci-après « le titulaire »,

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT AU MARCHé :

Par marché n° 20XX … / …. (à compléter), en date du : …………………, les prestations suivantes ont été confiées à l’entreprise …………………………………, titulaire du marché :

(préciser l’objet du marché)

Le présent avenant a pour objet de (à compléter), ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ARTICLE 2 - MODIFICATIONS APPORTEES AU MARCHE

Indiquer ici la nature des modifications introduites dans le marché initial et rappeler les articles concernés par la modification

Exemple : L’article n°…… de l’acte d’engagement (ou du CCAP) est modifié comme suit :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ARTICLE 3 - MONTANT DE L’AVENANT AU MARCHE ET MONTANT DU MARCHE (à prévoir le cas échéant)

Le présent avenant augmente (ou diminue) le montant du marché qui se décompose comme suit :

|  | Montant HT (€) | TVA à ………% (€) | Montant TTC (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Marché initial* |  |  |  |
| Présent avenant |  |  |  |
| Marché après avenant(s) |  |  |  |

* si un(des) avenant(s) (ont)a été passé(s) précédemment, veuillez ajouter une(des) ligne(s) complémentaire(s).

Si l’avenant n’a pas d’incidence financière, préciser :

Le présent avenant n’a pas d’incidence financière.

ARTICLE 4 - DELAI (à prévoir le cas échéant en rappelant le délai initial et l’(les) article(s) concerné(s) par la modification)

L’article…de l’acte d’engagement (ou du CCAP selon le cas) a fixé le délai d’exécution à ……………………………. (à compléter)

Compte tenu des prestations supplémentaires, le délai contractuel du marché est prolongé de ……………………….... La fin du délai est donc reportée au ………………………….

[Attention, si le délai a fait partie des critères de jugement des offres, sa modification n’est pas possible puisqu’elle aboutirait à remettre en cause les conditions initiales de la consultation]

ARTICLE 5 - CLAUSES ET CONDITIONS DU MARCHE INITIAL :

Toutes les autres clauses et conditions du marché initial restent maintenues et demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.

| À ........................, le | Fait en un seul original |
| --- | --- |
|  | Accepté par …… |
| Le titulaire | À ………, le …… |
|  | Le représentant de l’acheteur |

ANNEXE 40 –  RAPPORT DE PRESENTATION D’UN AVENANT

| logo acheteur | AVENANT N° A UN MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE # RAPPORT PRESENTE A LA COMMISSION MAPA / COMMISSION D’APPEL D’OFFRES # DU # (à prévoir, le cas échéant pour les collectivités territoriales, si règles internes) RAPPORT DE PRESENTATION D’UN AVENANT |
| --- | --- |

Direction :                     	Service :

Coordonnées agent en charge du dossier :

Rappels : pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, la commission d'appel d'offres doit émettre un avis préalable sur la passation de l’avenant lorsque celui-ci entraîne une augmentation du montant initial du marché de plus de 5% pour tous les marchés formalisés.

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la commission d'appel d'offres doit également être consultée sur la passation de l’avenant supérieur à 5% si le marché initial lui a été soumis.

Décision de l’Assemblée délibérante à solliciter si les règles internes de la collectivité l’imposent ou décision du maire/Président suivant délégation.

#### Transmission au contrôle de légalité des avenants aux marchés qui ont eux-mêmes été transmis en Préfecture.

1– Rappel de l’objet du marché

Rappel de l’objet  du marché

(À mettre en gras)

     N° du marché :				conclu le :

- N° du lot : (le cas échéant)

- Titulaire du marché :

Préciser le nom du titulaire et le cas échéant, celui des membres du groupement

2- Informations concernant l’avenant, objet du présent rapport

Préciser si des avenants précédents ou un marché complémentaire (le cas échéant) ont été passés et leur objet

    Avenant n°   ……………….  avec incidence financière : 	OUI 		NON 

- Objet du présent avenant :

Préciser contexte de la passation de l’avenant

- L’avenant est passé en vertu de l’article ci-après du code de la commande publique :

Préciser l’article concerné du code, la nature de la modification et apportez les justifications de la modification

Article R. 2194-1 : Modifications prévues dans le marché initial

Article R. 2194-2 : 2.Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires

Article R. 2194-3 : Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir.

Article R. 2194-6 : Remplacement d’un titulaire du marché :

En application d’une clause de réexamen ou d’une option

Dans le cas d’une cession du marché, à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial,

Article R. 2194-7 : Modifications qui ne sont pas substantielles quel que soit leur montant

Article R. 2194-8 : Modification de faible montant - inférieure à :

15% pour les marchés de travaux,

10% pour les marchés de fournitures et services

- Incidence financière du présent avenant :

| Montant initial HT du marché 2 | Montant des précédents avenants (le cas échéant) | Montant HT de l’avenant n°. proposé | Total HT des avenants | Nouveau montant HT du marché | Pourcentage d’augmentation de l’avenant (ou des avenants) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| € | € Représentant une augmentation de % | € Représentant une augmentation de % | € | € | % |

2 Préciser le montant maximum annuel pour les accords-cadres à bons de commandes conclus pour 1 an reconductible

- – Motivation de l’avenant

Il conviendrait de passer un avenant N°     au  marché  conclu le ………... avec…….

En effet………

Motivation précise justifiant la passation de l’avenant

- – Avis de la Commission MAPA / Commission d’appel d’offres (2)

S’agissant d’un avenant d’un montant supérieur à 5 % du montant initial du marché, le présent avenant est soumis à l’avis de la commission MAPA / commission d’appel d’offres.

Pour un rapport à la commission :

En conclusion, il est demandé à la commission MAPA / Commission d’appel d’offres de bien vouloir émettre un avis favorable à la passation d’un avenant N°  au marché passé avec la Société   ……….., pour un montant de …………. € HT soit  …………… € TTC .

Pour un rapport de présentation de l’avenant, après présentation à la commission :

La commission MAPA / Commission d’appel d’offres a dédidé d’émettre un avis favorable à la passation d’un avenant N°  au marché passé avec la Société   ……….., pour un montant de …………. € HT soit  …………… € TTC .

- – Décision du représentant de l’acheteur (3)

En conclusion, l’acheteur décide la passation d’un avenant N°  au marché passé avec la Société   …………. pour un montant de …………. € HT soit  …………… € TTC .

6  -  Date, nom et signature

A ……….., le							A…………, le

L’acheteur					Le titulaire

- Cette rubrique est à compléter pour les avenants soumis à la commission MAPA ou Commission d’appel d’offres, suivant contexte et règle interne

- Cette rubrique 4 n’est à compléter que si le pourcentage d’augmentation de l’avenant est supérieur à

5%, y compris avenant (s) précédent (s) et pour les MAPA en fonction des règles internes de la collectivité.

ANNEXE 41 – AVENANT - TYPE DE TRANSFERT

MARCHE PUBLIC DE ……..

Acheteur / Direction / Service

marché N° 20… notifié le …….

relatif a …….. Objet du marché à préciser

Lot N° (intitulé à préciserle cas échéant)

AVENANT N° … AU MARCHE N° 20… / …

PORTANT TRANSFERT DU MARCHE A (nom du nouveau titulaire à préciserle cas échéant)

AVENANT N° …

Entre les soussignés :

M……………….. Maire / Président de …………….,

représentant la commune de ……. / de l’EPCI

adresse

Représentant l’acheteur,

D’une part,

et

### la Société : ……………………………………………………………………………………………..

ayant son siège à : ……………………………………………………………………………………

immatriculé au RCS de ……………………………sous le numéro …………………………….

N° SIRET : …………………………

représentée par M ……………………………, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, dénommée ci-après « le titulaire cédant »,

D’autre part,

et

### la Société …………………………………………………………………………………………………….

ayant son siège à : ………………………………………………………………………………………….

immatriculée au RCS de ……………………………sous le numéro ………………………………….

N° SIRET : ………………………….

représentée par M……………………………, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, en vertu de……………………………………………. en date du ………………………

dénommée ci-après « le nouveau titulaire »,

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

(Rappel du contexte et de l’objet du marché)

Par marché n° 20… / …. (à compléter), en date du : …………………, les prestations suivantes ont été confiées à l’entreprise …………………………………, titulaire du marché :

(préciser l’objet du marché)

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT AU MARCHé :

A la suite d’une opération de (nature et date de l’acte…ex : fusion, scission, absorption ……..……), le titulaire du marché n°…….……… est modifié. Le présent avenant a donc pour objet de prendre en compte cette modification et de transférer ledit marché à la société ……………………………., titulaire successeur.

(en cas de groupement, mentionner le nouveau groupement)

ARTICLE 2 - MODIFICATIONS APPORTEES AU MARCHE

Article 2.1 : Nouveau titulaire

La société ……………………, le cédant, ancien titulaire du marché, a cédé à la société ………………………………, dont le siège social est situé ……………………………………………….         son activité de……………………………………………….

Le nouveau titulaire du marché est donc…………………………………………………………………,

(en cas de groupement, mentionner le nouveau groupement)

Article 2.2 : Nouvelles coordonnées bancaires

Les coordonnées bancaires du nouveau titulaire sont les suivantes :

Titulaire : ……………………………

Banque : ……………………………

Code banque : …………………….

Guichet : ……………………………

N° de compte : …………………….

Clé : …….

ARTICLE 3 - MONTANT DU MARCHE (1)

Indiquer si incidence financière ou montant inchangé

Préciser le cas échéant, les éléments ci-dessous :

Montant initial du marché :

Montant mandaté au titulaire initial :

Solde du marché à réaliser par le nouveau titulaire :

ARTICLE 4 – DUREE DU MARCHE

(Indiquer si incidence sur la durée ou durée inchangée)

ARTICLE 5 - CLAUSES ET CONDITIONS DU MARCHE INITIAL :

Toutes les autres clauses et conditions du marché initial demeurent applicables, tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

Le titulaire du marché renonce à tout recours ultérieur et à toute action contentieuse, pour tous faits   antérieurs à la signature du présent avenant.

| A ........................, le | A ........................, le |
| --- | --- |
| Ancien titulaire | Nouveau titulaire |

Fait en un seul original

A …………, le ……

L’acheteur

(1) LES IMPERATIFS : lors d’un avenant de transfert, il convient de s'interroger :

-  sur  la restitution de l'avance par le  titulaire initial si celle-ci  n'a pas encore été remboursée, ainsi que sur les éventuelles implications sur les sous-traitants

- sur la restitution de l’exemplaire unique en cas de nantissement du marché par le titulaire cédant, et ses implications sur les sous-traitants

- sur la restitution des garanties financières au titulaire cédant,

- sur le droit à l'avance pour le nouveau titulaire

- sur la demande au nouveau titulaire des garanties professionnelles et financières prévues au marché

ANNEXE 42 – EXEMPLE DE DÉCISION DE POURSUIVRE

Marché n° … notifié le :

Objet du marché :

Titulaire du marché :

Le Maire (ou le Président),

VU l’article … du Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché précité, (ou Vu  l’article … du marché valant acte d’engagement et Cahier des Clauses Administratives Particulières) autorisant l’émission d’une décision de poursuivre en cas de dépassement de la masse initiale des prestations,

VU l’article … de l’acte d’engagement, (ou Vu  l’article … du marché valant acte d’engagement et Cahier des Clauses Administratives Particulières) fixant le montant initial du marché à …€ HT, pour la réalisation des prestations, objet du marché,

VU le courrier du titulaire en date du …. Informant la collectivité que la masse initiale        des travaux allait être atteinte,

VU les travaux ou prestations supplémentaires demandés au titulaire en cours de réalisation et qui ont fait l’objet d’un bordereau de prix supplémentaires,

CONSIDERANT que, compte tenu de l’état d’avancement du chantier, le montant initial du marché devrait être dépassé,

# D E C I D E

ARTICLE 1er : L’entreprise …………………… est autorisée à poursuivre l’exécution des prestations au-delà de la masse initiale du marché.

ARTICLE 2 : Les prestations peuvent être poursuivies jusqu’à un nouveau montant de …. € H.T. soit…€ TTC. ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée par courrier électronique ou courrier au titulaire du marché.

A ………, le

L’acheteur,

ANNEXE 43 – COMMUNICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS EN MATIERE DE COMMANDE PUBLIQUE

La loi relative à la protection du secret des affaires du 30 juillet 2018, modifie l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et consacre l’expression « secret des affaires ». Elle transpose la directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et informations commerciales non divulguées.

La notion de secret en matière industrielle et commerciale qui n’était pas précisément définie est remplacée par la notion de « secret des affaires » :  « Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'accès aux documents administratifs, l'acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles qu'il détient dans le cadre du marché public, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, notamment par la communication, en cours de consultation, du montant global ou du prix détaillé des offres ».

Les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.

Une fois le marché signé, les documents composant la procédure de passation perdent leur caractère préparatoire, et deviennent, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, y compris à un candidat évincé.

Les mêmes principes sont applicables aux délégations de service public ainsi qu’aux concessions d’aménagement et aux appels à projet.

Tant que le contrat n’est pas signé ou la procédure abandonnée, aucune pièce n’est donc communicable. Les documents relatifs au choix de l’attributaire d’un marché public conservent ainsi un caractère préparatoire jusqu’à la signature du marché.

Par contre, dès lors qu’il est signé (et pas forcément notifié), l’acheteur a obligation de communiquer les documents ayant un caractère définitif tels que le CCAP, le CCTP, ou le règlement de consultation. Il en est de même pour les documents détachables de la procédure, telles que les délibérations décidant du lancement d’un appel d’offres

Toutefois, dans le cas d’une procédure infructueuse, suspendue, annulée ou sans suite, les documents qui s’y rapportent conservent un caractère préparatoire aussi longtemps que la nouvelle procédure n’est pas signée, ou qu’elle est définitivement abandonnée par l’acheteur.

##### La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) intervient sur le droit d’accès aux documents administratifs prévu par la loi du 17 juillet 1978. (Site : cada.fr)

Les autorités administratives qui sollicitent de la CADA des conseils en matière de commande publique, lui adressent souvent l’ensemble des documents ou ceux pour lesquelles elles ont un doute. S’il est souvent nécessaire à la CADA d’avoir les pièces pour se prononcer, cela n’implique pas qu’elle se charge elle-même de l’occultation des éléments qui ne sont pas communicables.

En effet, il n’appartient pas à la commission de délimiter, page par page ou alinéa par alinéa, les passages à occulter dans chaque document, cette tâche incombant à l’autorité saisie de la demande de communication.

Le rôle de conseil de la CADA est d’apporter les informations à partir desquelles les administrations seront en mesure de déterminer les documents qui peuvent ou non être communiqués, ou les mentions qui doivent être occultées.

L’obligation de communication des documents administratifs en matière de commande publique s’effectue sous réserve des éléments suivants :

- La publication n’est pas communicable dès lors que la publication fait l’objet d’une diffusion publique (journal officiel (JOUE), diffusion sur site internet (s’il est facile à trouver), publication au BOAMP quand ses annonces sont diffusées sur le site internet de la Direction de l’information légale et administrative ;

- Les documents liés à un secret absolu (offre retenue pour un concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un hôtel de police, dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique) ;

- Les documents ou parties de documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, ou couverts par le secret de la vie privée ;

- Les informations couvertes par le secret en matière de secret des affaires : mentions protégées par le secret des procédés, des informations économiques et financières ou des stratégies commerciales, lequel recouvre le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières, et le secret des stratégies commerciales.

À ce titre, sont notamment exclus de la communication les éléments suivants, qui devront être occultés :

- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée ;

- les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;

- les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises contenues dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres).

- l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires (20161106), la décomposition du prix global et forfaitaire et le détail quantitatif estimatif (20161778) ne sont pas non plus communicables. Il n'y a donc plus lieu de s'interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.

S'agissant des accords-cadres, la commission considère que cette position doit être adaptée au caractère très particulier de ces contrats. Il ressort de ces dispositions que la signature d'un accord-cadre avec plusieurs entreprises (multi-attributaires) ne vaut pas attribution d'un marché et ne met pas fin à la mise en concurrence qui se poursuivra entre les entreprises retenues pendant toute la durée de l'accord. Le droit d'accès aux documents relatifs à ce contrat doit donc être défini de manière à ne pas porter atteinte à la concurrence entre ces entreprises ce qui conduit à en restreindre la portée par rapport aux contrats ou marchés publics habituels (20174312, 20170792). Par conséquent, elle estime que la communication à des tiers des caractéristiques techniques et financières des offres présentées lors de la passation de chaque marché subséquent porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale.

L’appréciation du caractère communicable est différente selon que les documents concernent l’entreprise retenue ou les entreprises non retenues.

- Les mentions relatives au détail des prix proposés par les candidats non retenus, sauf offre de prix globale, est couvert par le secret en matière commerciale et industrielle

- L’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue contenue dans la décomposition du prix global et forfaitaire et au détail quantitatif estimatif et/ou au bordereau des prix unitaires, est désormais couverte par le secret des affaires.

- Les tiers sont fondés à demander la communication de l’intégralité des documents budgétaires et comptables (même ceux de la candidature), sur la base des dispositions du CGCT. Le secret en matière industrielle et commerciale n’est alors plus invocable (communication sans occultation préalable).

Certains documents, parmi lesquels le rapport d’analyse des offres, peuvent donc être transmis avec occultation de certaines mentions.

Focus sur la jurisprudence du conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529)

Le Conseil d’Etat a été amené à préciser la portée des informations protégées au titre du secret industriel et commercial.

Après avoir rappelé le principe selon lequel « au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables », la Haute juridiction a jugé que parmi ces éléments ainsi protégés reflétant la stratégie commerciale, il y avait lieu d’inclure le bordereau des prix unitaires.

Cette jurisprudence ne change pas l’état de droit existant pour les entreprises non retenues, selon lequel leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.

En revanche, cette jurisprudence a conduit la CADA à ajuster les solutions retenues jusque-là pour les documents relatifs à l’entreprise attributaire.

- D’une part, s’agissant de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la Commission, s’est conformée à la solution dégagée par le Conseil d’Etat.

- D’autre part, la commission a estimé qu’il y avait lieu d’appliquer les mêmes solutions à la décomposition du prix global et forfaitaire et au détail quantitatif estimatif, dans la mesure où le principe dégagé par le Conseil d’Etat conduit à regarder également ces éléments comme couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La Commission en déduit qu’il n’y a plus lieu de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.

Le tableau ci-après fait apparaître les pièces qui, pour les marchés publics ne posent aucune difficulté de communication, et celles qui nécessitent une analyse du risque d’atteinte à la concurrence.

Tableau récapitulatif des documents communicables ou non dans le cadre de la passation d’un marché public

|  | Communicables sans réserve | Communicables après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial | Non Communicable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Les documents de la consultation |  |  |  |
| Avis d'appel public à la concurrence | X |  |  |
| Cahiers des clauses administratives et techniques particulières (CCAP et CCTP) ; règlement de la consultation ; plans et autres documents annexes mis à la disposition des candidats, bordereau de prix unitaire "vierge" (non complété par les candidats) | X |  |  |
| Avis d'attribution | X |  |  |
| 2) Les documents établis par le pouvoir adjudicateur après remise des candidatures ou des offres |  |  |  |
| Liste des candidats admis à présenter une offre | X |  |  |
| Rapport de présentation du marché (20161507) |  | X |  |
| Procès-verbal d’ouverture des plis, des candidatures ou des offres (20161509) |  | X |  |
| Rapport d’analyse des offres (20161692, 20172534), éléments de notation et de classement, (20161512) |  | sont communicables les mentions qui concernent l’attributaire à l'exception de celles couvertes par le secret industriel et commercial en revanche les mentions qui se rapportent aux autres candidats ne sont pas communicables (sauf au demandeur lui-même) |  |
| Méthode de notation utilisée (20172534) |  |  |  |
| Echanges avec les candidats lors de l'éventuelle négociation, questions posées et réponses, régularisations... (20170969, 20170879) |  | X |  |
| Lettre de notification du marché (20162113) |  | X |  |
| 3) La candidature et l'offre de l'attributaire |  |  |  |
| Lettre de candidature (DC1 ou DC2) (20170927) |  | X |  |
| Dossier de candidature |  | X Ne doivent pas être communiqués : les moyens techniques et humains, la certification de système qualité, les certifications ; les mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics |  |
| État annuel des certificats reçus |  | X |  |
| Offre de prix globale (20161692) | X |  |  |
| Offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires (BPU), la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) ou le détail quantitatif estimatifs (20161106, 20161778) |  |  | X |
| Mémoire technique, Détail technique et financier de l’offre, devis (20172802) |  |  | X |
| Marques et produits proposés dans son offre par le candidat retenu | Communicable si c'est l'objet même du marché (marché de fournitures) : 20164396, 20173027) |  | Non communicable s'il s'agit d'un marché de travaux : les matériaux proposés relèvent du procédé technique qui est protégé (20170927, 20165913) |
| Acte d’engagement et ses annexes (20161134) |  | X après occultations des coordonnées bancaires ou RIB et de l’annexe financière |  |
| 4) Les dossiers des entreprises non retenues |  |  |  |
| Dossier de candidature |  |  | X |
| Offre de prix globale | X |  |  |
| Détail technique et financier de l'offre |  |  | X |
| 5) Les pièces relatives à l'exécution du marché public |  |  |  |
| Bons de commande et factures (20172207, 20172420) (1) |  | X |  |
| Ordres de service (20172207) |  | X |  |
| Procès-verbal de réception (20171870, 20165665) |  | X |  |
| Décompte final, décompte global et définitif (20174139) |  | X |  |
| Calendrier d'exécution (20170927) |  | X |  |
| Avenants (20170879) |  | X |  |
| Acte de sous-traitance, formulaire DC4 (20174112) |  | X |  |
| Pièces justificatives à l'appui du règlement financier |  | X |  |

Date maj 18 juillet, 2018

- Concernant la communication des bons de commandes, factures et décomptes, l’acheteur doit se montrer prudent.

ANNEXE 44  – CONSEILS AUX ACHETEURS – LES FICHES TECHNIQUES DE LA DAJ

La Daj a mis à jour ou élaboré de nouvelles fiches techniques par thématiques - 01/04/2019

https://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fiches-techniques

# ►Conseil aux acheteurs - Fiches techniques

- Fiche relative au code de la commande publique entré en vigueur au 1er avril 2019 - Tableaux de concordance et les textes en vigueur de la commande publique

►Le champ d'application

- Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices

- Contrats de la commande publique et autres contrats

- Les marchés de défense ou de sécurité

- Les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public

- Les "autres marchés publics"  du livre V de la partie II du code (anciens marchés exclus)

►Préparation de la procédure

- Le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables

- La mutualisation des achats

- La définition du besoin

- Allotissement dans les marchés

- Marchés globaux

- Les accords-cadres

- Le partenariat d'innovation

- Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant

- Les marchés publics de services juridiques

- L'intervention de la commission d'appel d'offres

- La désignation du comptable assignataire

- L’impact du RGPD sur le droit de la Commande publique

- Les garanties financières

►Mise en œuvre de la procédure

- L’expérimentation « achats innovants »

- Les accords-cadres

- Le partenariat d'innovation

- Comment utiliser les formulaires européens ?

- Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant

- Les marchés publics de services juridiques

- L'intérêt transfrontalier certain

- La procédure avec négociation

- Les marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable

- Le relèvement du seuil de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de livres non scolaires

- L'urgence dans les contrats de la commande publique

- L'offre anormalement basse

- L'examen des offres

- Les conventions de recherche d'économie

- Quelles règles appliquer pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur est inférieure à 25.000 HT ?

- Les recours contentieux liés à la passation des contrats de la commande publique

- La présentation des candidatures

- L'examen des candidatures

- Les exclusions des procédures de passation "de plein droit" en droit de la commande publique - Tableaux d’information

- La remise d’échantillons, de maquettes et de prototypes dans le cadre de la passation des marchés publics

- La sous-traitance

- L'abandon de procédure

- L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité

►L'exécution des marchés

- Les accords-cadres

- Le partenariat d'innovation

- Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution

- La résiliation unilatérale par l’administration des marchés publics et des contrats de concession

- Les entreprises en difficulté pendant l'exécution d'un marché public

- Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices

- Les avances

- L’impact du RGPD sur le droit de la Commande publique

- Les acomptes

- La cession de créances issus des marchés

- La sous-traitance

- Les pénalités dans les marchés publics

- La communication des documents administratifs en matière de commande publique

►Les marchés de partenariat

- Les marchés de partenariat

►Les contrats de concession

- Détermination de la valeur estimée et de la durée des contrats de concession

- Les modalités de mise en concurrence des contrats de concession

- Les modalités de publicité applicables à la passation des contrats de concession

►Le champ d'application

- Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices

- Marchés publics et autres contrats

- Les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public

- Les exclusions de l’article 14 de l’ordonnance relative aux marchés publics applicables aux pouvoirs adjudicateurs

## ►Préparation de la procédure

- Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables

- La coordination des achats

- Allotissement et marchés globaux

- Le partenariat d'innovation

- Les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant

- L'intervention de la commission d'appel d'offres dans le cadre des procédures d'attribution des marchés publics

## ►Mise en œuvre de la procédure

- Le partenariat d'innovation

- Comment utiliser les formulaires européens ?

- Les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant

- La procédure concurrentielle avec négociation

- Les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence

- L'urgence dans les marchés publics

- L'offre anormalement basse

- L'examen des offres

- Les conventions de recherche d'économie

- Quelles règles appliquer pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur est inférieure à 25.000 HT ?

- Les recours contentieux liés à la passation des contrats de la commande publique

- L'examen des candidatures

## ►L'exécution des marchés

- Le partenariat d'innovation

- Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution

- La résiliation unilatérale par l’administration des marchés publics et des contrats de concession

- Entreprises en difficulté pendant l'exécution d'un marché public

- Les délais de paiement dans les contrats de la commande publique

- Les avances

## ►Les marchés de partenariat

- Les marchés de partenariat

ANNEXE 45  – CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES

Les acheteurs peuvent faire le choix de se grouper et ainsi optimiser l’efficacité économique des achats effectués en commun en mutualisant les procédures.

Les groupements de commandes permettent aux acheteurs de coordonner et regrouper leurs achats pour réaliser des économies d’échelle. Ils permettent, le cas échéant de pallier leur manque de moyens humains et matériels.

Les conventions de groupement de commandes portent souvent sur un objet déterminé.

Toutefois, les acheteurs peuvent mettre en place des groupements de commandes dits « permanents » portant sur l’achat de divers biens et prestations énumérées dans la convention.

Dans ce cas, la convention constitutive du groupement de commandes précisera les domaines qui pourront faire l’objet d’une consultation dans le cadre du groupement.

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES

Passée en application des dispositions des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code de la commande publique

Entre ……………………, représentée par son Président/Maire, …………, agissant en vertu de la délibération du Conseil ………en date du ……………………,

D'une part,

Et les communes suivantes :

- La commune de ……………… représentée par m. ………………….., maire, agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du ………………,

- La commune de …………………….représentée par m. …………………, maire, agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du …………………..,

- La commune de …………représentée par m. …………….. Maire, agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du …………………….,

- La commune de …………….. Représentée par m…………….., maire, agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du ……………………….,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : objet de la convention constitutive

La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes entre les personnes publiques (et privées, le cas échéant) susvisées ayant pour finalités :

  - La réalisation d'économies d'échelle,

  - La mutualisation des procédures de passation des marchés,

  - Un gain en terme d'efficacité et de sécurité juridique,

  - La simplification des phases de la procédure de marché pour les membres.

La convention constitutive définit l’objet, les modalités de fonctionnement du groupement et les engagements de chaque membre au titre des marchés publics définis ci-dessous

Article 2 : objet du groupement de commandes

Le groupement a pour mission de coordonner et d’optimiser les actions des différentes parties en gérant la préparation et la passation des marchés publics susceptibles de répondre aux besoins des membres du groupement de commandes.

La constitution de ce groupement de commandes a pour objet l'achat de ….

Article 3 : fonctionnement du groupement

3.1. - Durée du groupement

La présente convention entre en vigueur à la date d’acquisition du caractère exécutoire de celle-ci / dernière date de signature de la convention autorisée

Elle est conclue pour une durée de  xxx à compter de sa date d’entrée en vigueur (avec possibilité de prolonger d'une année par voie d'avenant).

Il peut être mis fin à la convention avant son échéance par accord des parties.

3.2. -  Désignation du coordonnateur

La communauté de communes de ………………….(ou la commune de ………) est désignée comme coordonnateur du groupement de commandes par l'ensemble des membres du groupement.

Le siège du coordonnateur est situé …………………………………..

En cette qualité, elle est chargée de l'ensemble des procédures de passation de marchés publics dans le domaine visé à l'article 2. Le mandat du coordonnateur est prévu pour la durée de la convention.

En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer son rôle, un avenant à la convention interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur.

3.3. -  Membres du groupement

Le groupement de commandes est constitué des personnes publiques (et privées) signataires de la présente convention.

3.4. -  Frais de fonctionnement du groupement

L'ensemble des coûts de procédure relatifs au fonctionnement du groupement (publication, mise en ligne des pièces, éventuels frais de reproduction ou d'envoi des dossiers, frais de gestion administrative et financière) est supporté par le coordonnateur.

Aucune participation aux frais de gestion n’est demandée aux autres membres du groupement.

3.5. -  Missions du coordonnateur

Le coordonnateur du groupement est chargé en lien avec les signataires de la présente convention :

- De recueillir les besoins des membres du groupement;

- D'assurer l’ensemble des opérations relatives à la passation des marchés, notamment :

- le choix du mode de consultation conformément aux dispositions du code de la commande publique,

- la constitution de la commission « ad hoc » de choix du groupement de commandes ou commission d’appel d’offres le cas échéant, (facultatif)

- la rédaction et l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence,

- la mise en ligne du DCE sur la plate-forme de dématérialisation,

- l’examen des candidatures,

- le secrétariat de la commission « ad hoc » de choix du groupement ou commission d’appel d’offres le cas échéant, (facultatif)

- la préparation et l’organisation de la commission « ad hoc » de choix du groupement ou commission d’appel d’offres le cas échéant, (facultatif)

- la rédaction du rapport d’analyse des offres,

- la notification du rejet des candidatures et des offres aux candidats évincés,

- la mise au point éventuelle du marché,

- la signature du ou des marchés pour le compte de l’ensemble des membres du groupement,

- la transmission au contrôle de légalité le cas échéant,

- la notification du marché,

- l’envoi de l’avis d’attribution,

- la passation de tout avenant,

- la reconduction.

- de transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution du marché en ce qui les concerne.

(A adapter – l’exécution du marché peut également être confiée au coordonnateur, dans ce cas, prévoir les tâches qui lui incomberont et les modalités de remboursement des prestations par les membres du groupement au coordonnateur)

Annuellement, le coordonnateur informera chaque membre du groupement de l'exécution des marchés. (en cas d’exécution par le coordonnateur)

3.6. -  Missions des autres membres

Chaque membre du groupement est chargé :

- de définir préalablement au lancement des procédures de marché public, ses besoins propres;

- de valider le dossier de consultation des entreprises ;

- d'assurer la bonne exécution du ou des marchés par l'inscription des crédits nécessaires au budget, la passation des bons de commande, le suivi des commandes (livraison, quantité, …), le paiement des factures, … (à adapter suivant la mission confiée au coordonnateur supra)

- d'informer le coordonnateur des commandes passées dans le cadre des marchés concernés, périodiquement ou à la demande du coordonnateur. (à adapter suivant la mission confiée au coordonnateur supra)

3.7. -  Adhésion au groupement

L'adhésion d'un futur membre au groupement de commandes est possible par l'adoption de la présente convention par délibération de son assemblée délibérante avant le lancement de la consultation. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes. L'adhésion d'un futur membre au groupement de commandes prendra obligatoirement la forme juridique d'un avenant

3.8. -  Sortie du groupement

Lorsqu'un membre souhaite quitter le groupement, il annonce son intention dans un délai de trois mois avant sa date d'effet par envoi au coordonnateur d'une délibération de son assemblée délibérante. Si cette sortie entraîne des modifications sur le fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte dans un avenant.

Si le retrait intervient en cours d'exécution d'un marché, le retrait ne prend effet qu'à l'expiration du  marché concerné ou de la période d'exécution en cours en cas de marché reconductible, toutes les sommes afférentes à ce marché ayant été réglées.

Article 4 : Déroulement de la procédure de consultation

4.1. -  Établissement du dossier de consultation des entreprises

La rédaction des pièces des marchés sera réalisée par le coordonnateur. Les entités membres du groupement transmettent au coordonnateur toutes les informations nécessaires pour la préparation du dossier de consultation.

4.2. -  Modalités d’organisation et d’attribution des marchés lancés pour le compte du groupement de commandes - Commission « ad hoc » de choix de groupement

Le ou les marchés organisés pour le compte des entités membres du groupement sont inférieurs au seuil de passation des marchés formalisés.

La ou les consultations dédiées seront lancées en procédure adaptée selon les dispositions de l’article R. 2123-1 du code la commande publique.

Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le fait que le marché soit passé en groupement de commandes auquel participent une ou plusieurs collectivités territoriales n’impose pas qu’une Commission d’Appel d’Offres de groupement ait à attribuer le marché. (Cf. réponse ministérielle JO Sénat du 21/01/11 – suite à question écrite n°10929 de M. Jean-Luc Fichet, confirmée par la circulaire du 14/02/12 relatif au guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics).

En conséquence, les membres du présent groupement de commandes décident que la passation de la consultation sera organisée selon les modalités propres au coordonnateur du groupement sans qu’il y ait besoin de réunir une Commission d’Appel d’Offres de groupement.

Une Commission ad hoc, composée des membres de la C.A.O. du coordonnateur, émettra un avis sur l’attribution du ou des marchés. (facultatif)

Chaque membre du groupement pourra désigner un agent qui pourra apporter un avis technique sur le choix des cocontractants. (facultatif)

4.3. -  Conclusion des marchés

Il incombe au coordonnateur de signer les marchés au nom du groupement, de les transmettre au contrôle de légalité le cas échéant et de les notifier. (à adapter suivant missions définies supra)

Une copie du ou des marchés sera transmise aux membres du groupement après notification du ou des marchés.

4.4. -  Exécution des marchés

Il incombe à chaque membre du groupement d'exécuter la part du marché qui lui incombe. Les entités membres s'engagent à informer immédiatement le coordonnateur mandataire de la survenance de tout dysfonctionnement.

(à adapter suivant missions définies supra)

4.5. -  Règlement des marchés

Chaque membre du groupement règle la part du marché qui lui incombe par mandatement.

(à adapter suivant missions définies supra)

Article 5 : modification de la convention

La présente convention peut subir des modifications, qui prennent la forme juridique d'un avenant et doivent être acceptés par l'ensemble des membres du groupement. Les décisions des membres sont notifiés au coordonnateur. Chaque modification ne prend effet que lorsque l'ensemble des membres du groupement a approuvé les modifications.

Article 6 : règlement des litiges

A défaut d'accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l'exécution de la présente convention relève de la compétence du tribunal administratif de XXX.

Article 7 : représentation en justice

Les membres du groupement donnent mandat à xxx coordonnateur du groupement, pour ester en justice au nom et pour le compte du groupement pour les procédures dont il a la charge.

Le coordonnateur informe et consulte les autres membres sur sa démarche et son évolution.

Fait à ………………., Le………………

Le Président de la Communauté de Communes …………….

Le Maire de……….

Le Maire de ……….

Le Maire de ………

Le Maire de …….

La DAJ a publié une fiche consacrée à la coordination des achats, mise à jour au 1er avril 2019, et accessible sur le site internet du Ministère : http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/coordination-achats-2019.pdf

ANNEXE 46 – EXEMPLE DE CADRE DE REPONSE TECHNIQUE POUR L’ACHAT D’UN MATERIEL

Ce cadre de réponse n’est donné qu’à titre d’exemple. Il concerne l’achat d’un massicot. Il appartient à l’acheteur de préparer le cadre de réponse adapté à son besoin.

MARCHé PUBLIC DE FOURNITURES

acheteur

(A compléter)

ACHAT D’UN MASSICOT POUR les besoins DE (nom de l’acheteur à préciser)

ET REPRISE DE L’ANCIEN MATERIEL

cadre de reponse technique OBLIGATOIRE valant mémoire technique EXEMPLE

SOCIETE

| COLONNE DE DROITE A COMPLETER PAR LE CANDIDAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERISTIQUES | EXIGENCES DU CCTP | REPONSE DU CANDIDAT |  |
| - Matériel neuf - Matériel reconditionné | Pas d’exigences |  |  |
| Nombre de coupes réalisées (si matériel reconditionné) |  |  |  |
| Date de fabrication (si matériel reconditionné) |  |  |  |
| Largeur de coupe | 780 mm minimum |  |  |
| Profondeur de la table | 780 mm minimum |  |  |
| Hauteur de coupe | 120 mm minimum |  |  |
| Matière table soufflante | Inoxydable ou chromée |  |  |
| Programme de coupes standards pré enregistrés (oui ou non) | Programme de coupes standards pré-enregistrés |  |  |
| INDICATIONS TECHNIQUES |  |  |  |
| Nombre de coupes entre 2 changements de lame |  |  |  |
| Modalités de programmation (simplicité et ergonomie…) |  |  |  |
| Modalités de changement de lame (rapidité et facilité…) |  |  |  |
| Délai de livraison du massicot | 10 semaines maximum à compter de la date de notification du marché |  |  |
| SAV - MAINTENANCE |  |  |  |
| Délai de mise à disposition des pièces en cas de panne |  |  |  |
| Délai d’intervention en cas de panne |  |  |  |
| Durée de la garantie proposée par le candidat |  |  |  |
| Coût d’une intervention en cas de panne (montant forfaitaire en euros HT) |  |  |  |
| Coût d’une visite préventive (montant forfaitaire en euros HT) |  |  |  |
| Autre(s) renseignement(s) |  |  |  |

ANNEXE 47 – EXEMPLE DE CADRE DE REPONSE CONCERNANT l’organisation et les moyens du candidat pour la réalisation DES PRESTATIONS, LE SERVICE APRES-VENTE et LES SERVICES SUPPLEMENTAIRES

Ce cadre de réponse n’est donné qu’à titre d’exemple. Il concerne un marché de fourniture de mobiliers et matériels de bureau. Il appartient à l’acheteur de préparer le cadre de réponse adapté à son besoin.

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

acheteur

(A compléter)

Fourniture de mobiliers et matériels de bureau pour les services DE………

Annexe n°… à l’Acte d’Engagement

ORGANISATION ET MOYENS DU CANDIDAT POUR LA REALISATION DES PRESTATIONS, LE SERVICE APRES-VENTE ET LES SERVICES SUPPLEMENTAIRES

(Critère n°… du jugement des offres)

Lot N°… – Mobilier et matériel de bureau

Société

ORGANISATION ET MOYENS DU CANDIDAT POUR LA REALISATION DES PRESTATIONS

1 – Le candidat décrira obligatoirement l’organisation et les moyens humains qu’il envisage de mettre en œuvre pour satisfaire les prestations du marché (nombre de personnels dédiés à l'exécution des prestations : relation client (commande/devis), livraison, installation, encadrement/ management de l'équipe technique)

2 – Description obligatoire des modalités de stockage du mobilier à la demande.

SERVICE APRES-VENTE

3. Prêt de matériel en cas de retard de livraison.

Oui  Non  Si oui, préciser les modalités de prêt

4. Délai de remplacement d’un mobilier ou matériel refusé pour cause de non-conformité.

SERVICES SUPPLEMENTAIRES

5. Proposition d’extension de garantie du mobilier.

Le titulaire s’engage à garantir son matériel pour les durées suivantes :

Mobilier et matériel de bureau : 5 ans pièces et main d’œuvre Oui  Non  Proposition d’extension de garantie : ……………………………………………………………………… Sièges : 7 ans pièces et main d’œuvre Oui  Non  Proposition d’extension de garantie : ……………………………………………………………………. Pièces détachées : 10 ans Oui  Non  Proposition d’extension de garantie : ……………………………………………………………………..

- Dans l’hypothèse où le candidat propose des garanties supérieures, elles deviendront un élément contractuel de l’offre et annuleront les garanties de base prévues à l’article … du CCAP.

ANNEXE 48 – 	Exemple de cadre de réponse concernant LES DEMARCHES ET LES PERFORMANCES EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Ce cadre de réponse n’est donné qu’à titre d’exemple. Il concerne un marché de fourniture de mobiliers et matériels de bureau. Il appartient à l’acheteur de préparer le cadre de réponse adapté à son besoin.

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES

acheteur

(A compléter)

Fourniture de mobiliers et matériels de bureau pour les services  de …….

Annexe n°… à l’Acte d’Engagement

DEMARCHE ET PERFORMANCE EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

(Critère n°… du jugement des offres)

EXEMPLE DE QUESTIONNAIRE

Mobiliers et matériel de bureau -  Lot n°…

Société

DEMARCHE ET PERFORMANCE EN MATIERE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Lot n°   – Mobiliers et matériel de bureau

Le candidat complètera obligatoirement cette annexe … à l’acte d’engagement sur les performances en matière de protection de l’environnement.

Si nécessaire les informations peuvent être développées sur papier libre.

Le candidat doit joindre à ce document tous les éléments de preuve nécessaire. Dans le cas contraire, sa réponse ne pourra être prise en compte. Si ces documents ne sont pas rédigés en langue française, le candidat joindra une traduction certifiée conforme à l’original

L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’il s’agit de la démarche environnementale de sa société et non pas celle de son ou ses fournisseur(s).

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE DE L’ENTREPRISE

GESTION DE LA QUALITE

Votre société a-t-elle mis en place un système de management de la qualité ISO 9001 ?

Oui   Non   En cours

Votre société dispose-t-elle d’un système de management environnemental ISO 14 001, EMAS ou AUTRES (dans ce cas préciser) ?

Oui   Non   En cours

Réponse du candidat ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Quels outils ont été mis en place pour informer, voire former les employés : engagements de l’entreprise en matière de développement durable

Réponse du candidat ………………………. ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS

GESTION DES PRODUITS ECO-RESPONSABLES

Présentation des produits éco-responsables que votre société commercialise :

Réponse du candidat ………………………………………………………………………………….

Cette gamme de produits est-elle éco-labellisée ? (à compléter avec des fiches techniques) :

Oui   Non

Réponse du candidat …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Si oui quel label ?

NF environnement 

Eco label européen 

Autre  (à préciser)

ECO –CONCEPTION DES PRODUITS

Votre société optimise-t-elle l’encombrement et les emballages lors du transport des produits du présent marché et si oui, de quelle manière ?

Oui   Non

Réponse du candidat : ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Les matériaux utilisés pour l’emballage et le transport sont-ils facilement recyclables ou issus de ressources renouvelables et si oui, dans quelle proportion ?

Oui   Non

Réponse du candidat ………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Votre société met-elle à disposition des utilisateurs du présent marché les informations concernant le lieu le plus propice à sa valorisation (déchetterie, filière de réemploi,) et si oui, par quel support ?

Oui   Non

Réponse du candidat : ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

COMPOSANTS DES MOBILIERS

LE BOIS

Au-delà de l’interdiction concernant l’utilisation d’essence de bois figurant sur les sites interdits à l’exploitation par les accords internationaux et en dehors des écolabels sur lesquels vous pourrez apporter vos éléments (valorisés) aux Descriptifs Techniques en Environnement (DTE), votre entreprise est-elle en mesure de certifier que les panneaux contenant du formol, utilisés éventuellement dans le présent marché, sont tous classés E1 et que les panneaux agglomérés ne dégagent pas de monomère.

Oui   Non

Réponse du candidat : ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

LE PLASTIQUE

Les pièces plastiques de plus d 50 grammes composant éventuellement le matériel du présent marché sont-elles marquées « recyclage » ?

Oui   Non

Réponse du candidat : ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

LES MOUSSES

Votre société est-elle en mesure d’assurer que le CFC n’a pas été utilisé pour la fabrication des mousses pour le mobilier du présent marché, et si oui, par quelle preuve ?

Oui   Non

Réponse du candidat : ……………………………………………………………………………….

PEINTURES ET FINITIONS DU MOBILIER

Votre société garantit-elle que les peintures ou produits utilisés ne contiennent pas de cadmium, de plomb, de chrome VI, de mercure et d’arsenic et si oui, quelles sont les propriétés éventuellement écologiques des peintures utilisées ?

Oui   Non

Réponse du candidat : ……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

APTITUDE A L’USAGE DU MOBILIER

Votre société fournit-elle une notice d’emploi et d’entretien du mobilier et si oui, par quel moyen ?

Oui   Non

Réponse du candidat : ……………………………………………………………………………….

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS

Votre société assure-t-elle la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus des produits d’éléments d’ameublement en fin de vie :

Oui   Non

Si oui quel système votre société a-t-elle adopté ?

-  une adhésion à un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics, moyennant une contribution financière

-  la mise en place d’un système individuel approuvé par les pouvoirs publics afin de pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d’ameublement mis sur le marché.

ELIMINATION DES DECHETS NON REVALORISES

Votre société garantit-elle que tous les déchets ci-dessous sont traités dans des installations autorisées :

- déchets dangereux, notamment ceux liés aux opérations de finition et de collage,

- déchets contenant plus de 5% de matières organiques ?

Oui   Non

Réponse du candidat : ……………………………………………………………………………….

lexique

A

Accord-cadre (articles R. 2162-1 à R. 2162-14 du code de la commande publique)

Contrat conclu (…) avec un ou plusieurs opérateurs ayant pour objet d'établir les règles relatives aux bons de commandes à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.

Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents.

Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commandes.

Accord-cadre à bons de commandes (ou ex-marchés à bons de commandes)

Dénomination s’appliquant aux contrats exécutés par bons de commandes successifs sur la base des prix figurant au bordereau des prix unitaires (BPU).

Accord-cadre donnant lieu à marchés subséquents

Ce type d’accord-cadre qui peut être conclu avec un seul ou plusieurs opérateurs économiques permet d’établir par contrat, après sélection du ou des titulaires, les termes régissant des marchés à passer au cours d’une période donnée. Les marchés dénommés « marchés subséquents » sont attribués après remise en concurrence du ou des titulaires de l’accord-cadre.

Achats sur factures

Il s’agit en général d’achat effectué directement auprès d’un fournisseur qui délivre la facture dès la livraison de la fourniture ou la réalisation de la prestation. Cependant, tout achat, dès le 1er €, est un marché public.  Il s’agit donc de marchés passés selon une procédure adaptée qui doivent être passés dans le respect des grands principes de la commande publique.

Acheteur

Le terme d’acheteur est désormais consacré par le code de la commande publique. Le terme « acheteur » désigne les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les autres acheteurs.

Acheteur ou acheteur public

Ce terme est également utilisé pour désigner le représentant de l’acheteur chargé de l’acquisition de biens au sens large (y compris travaux) ou de services sur des fonds publics, dans les conditions fixées par la règlementation des marchés publics.

L’importance du volume des achats, la complexité ou la diversité des prestations à acquérir exigent, le plus souvent, une spécialisation au sein d’une fonction achat, dans le respect des règles internes de délégation de compétences propres à l’acheteur public.

Le rôle de l’acheteur, en particulier pour l’acheteur occasionnel, peut se réduire à l’acte d’achat, en faisant jouer la concurrence pour obtenir les conditions financières les plus favorables

Il peut intervenir, selon l’organisation de l’acheteur, directement ou pour partie, dans la définition des besoins, dans la rédaction des marchés, dans la passation des commandes, voire dans la gestion des crédits ou l’exécution du marché.

Acte d’engagement

L’acte d’engagement est la pièce maîtresse du marché notamment pour les procédures formalisées. Il comprend les caractéristiques principales du contrat (objet, forme du contrat, durée, prix…) et doit être signé par les deux co-contractants, le titulaire et la personne publique.

Pour les MAPA, la forme du contrat est libre jusqu’au seuil de 40 000 € HT. Au-delà, le contrat revêt obligatoirement  la forme écrite. Que faut-il entendre par « contrat écrit » ? Le  principe : la liberté contractuelle…La forme écrite peut être une forme très simple, mais peu protectrice des intérêts de l’acheteur : un devis signé et renvoyé à l’entreprise avec la formule « bon pour accord » ou un bon de commande.

Pour les marchés selon une procédure adaptée supérieurs à 40 000 € HT, un contrat regroupant l’acte d’engagement et le cahier des clauses administratives sera très souvent conclu entre l’opérateur et l’acheteur.

Acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4)

Formulaire utilisé pour accepter un sous-traitant du co-contractant et agréer ses conditions de paiement au moment du dépôt de son offre ou au cours de l’exécution du contrat.

Acompte

Paiement effectué par la personne publique au titulaire du marché selon la périodicité prévue au contrat et dès lors que les prestations objet du marché ont donné lieu à un commencement d’exécution. Son montant ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Un acompte est susceptible d’être remis en cause jusqu’à l’établissement du décompte général du marché.

En cas de marché non écrit (simple facture), la règle du service fait interdit le paiement d’acomptes. Dès lors, à chaque fois que de tels acomptes s’avèrent opportuns et notamment au-dessus de 40 000 € HT, un contrat écrit visant le CCAG applicable, doit être établi, prévoyant l’exécution fractionnée du marché, signée par l’acheteur.

Les clauses de révision stipulées le cas échéant par le marché sont applicables aux acomptes.

Allotissement (article L.2113-1 et R. 2113-1 à 3 du code de la commande publique)

Destiné à susciter la plus large concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’une seule entreprise. Il est ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises.

L’absence d’allotissement doit être justifiée.

Appel d’offres

L’appel d’offres (article L. 2124-2, R. 2124-2 et R. 2161-2 à 10 du CCP) est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs, préalablement portés à la connaissance des candidats. L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint.

Cette procédure formalisée suppose une parfaite définition du besoin, car le cahier des charges et les offres des candidats sont intangibles. Interdiction absolue de négocier.

L’appel d’offres peut être ouvert : toute entreprise s’estimant apte à exécuter le marché peut se porter candidate.

L’appel d’offres peut être restreint : seules les entreprises dont la candidature est préalablement agréée peuvent remettre une offre.

Assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)

Il s’agit d’un élément de mission de maîtrise d’œuvre lié à la phase de conception. Cet élément comporte la préparation de la consultation des entreprises ; la sélection des candidats et l’analyse des candidatures ; l’analyse des offres et l’établissement d’un rapport d’analyse proposant les offres susceptibles d’être retenues ; le cas échéant, préparer les mises au point rendues nécessaires pour la conclusion du ou des contrats de travaux par le maître d’ouvrage.

Pour confier la procédure de négociation au maître d’œuvre, en cas de marché de travaux passé selon une procédure adaptée, il y a lieu de le prévoir et compléter le marché en conséquence.

Auto-liquidation de la TVA

Depuis 2014, un mécanisme d'auto-liquidation de la TVA a été instauré dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre assujetti à la TVA. Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais être acquittée par le donneur d'ordre (entrepreneur principal, titulaire du marché). Les sous-traitants n'ont plus à déclarer ni à payer la TVA due au titre de ces opérations.

Avance

Une avance est accordée au titulaire d’un marché, s’il la demande, lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois.

Dans le cas d’un accord-cadre à bons de commandes comportant un montant minimum supérieur à 50 000 € HT, l’avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.

Dans le cas d’un accord-cadre à bons de commandes ne comportant ni minimum ni maximum, l’avance est accordée pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois.

Avenant

L’avenant est l’acte par lequel les parties à un contrat conviennent de modifier ou de compléter une ou plusieurs de ses clauses. Cette modification ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de substituer au contrat initial un autre contrat, soit parce que son économie en serait bouleversée, soit parce que son objet ne serait plus le même.

La modification d’un marché, par voie d’avenant, ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause a postériori le respect des règles de publicité et de mise en concurrence.

L’article L. 2194 du code de la commande publique distingue 6 catégories de modifications de marché en cours d’exécution, modifications qui pourront, selon le cas, être actées par voie conventionnelle (avenant) ou unilatéralement (courrier, décision de poursuivre…) dans le respect des conditions imposées par les articles R. 2194 et suivants du CCP.

Avis d’appel public à la concurrence (AAPC)

Formulaire de publicité qui paraît dans un journal d'annonces légales, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ou au Journal officiel de l'union européenne (JOUE), selon le montant prévu du marché et, le cas échéant, dans un support de publication professionnel spécialisé en lien avec l’objet précis du marché. Cette publication doit contenir un certain nombre de précisions portant sur l’objet du marché et les conditions de la concurrence.

B

Bon de commande

Les bons de commandes sont des documents écrits adressés au titulaire de l’accord-cadre qui précisent les quantités et  les prestations, décrites dans l’accord-cadre, dont l’exécution est demandée.

L’émission des bons de commandes s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l’accord-cadre.

C

Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)

Document contenant les clauses administratives générales applicables à une catégorie de marché (travaux, fournitures courantes et services, prestations intellectuelles, prestations informatiques, marchés industriels …). Ces documents ont été modifiés en 2009. Ils sont téléchargeables sur le portail de la Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers (Daj).

Le CCAG dédié aux fournitures courantes et services (CCAG-FCS) (arrêté du 19 janvier 2009 publié au Journal Officiel du 19 mars 2009) a marqué le point de départ de la sortie des nouveaux textes. Il était applicable à compter du 20 mars 2009.

Le CCAG-travaux est le 2ème texte de la grande famille des CCAG (arrêté du 8 septembre 2009). Il a été modifié par arrêté du 3 mars 2014.

Le CCAG de prestations intellectuelles (CCAG-PI) (arrêté du 16 septembre 2009) a été publié au Journal Officiel du 16 octobre 2009,

Le CCAG techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC) (arrêté du 16 septembre 2009) a été publié au Journal Officiel du 16 octobre 2009,

Le CCAG marchés publics industriels (CCAG-MI) (arrêté du 16 septembre 2009) a été publié au Journal Officiel du 16 octobre 2009.

La refonte des CCAG est actuellement en cours.

Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P)

Pièce constitutive d’un marché public élaborée par la personne publique. Le CCAP indique notamment la nature et la forme du contrat, la forme du prix et les modalités de son évolution, le délai, la forme du paiement (délais, avances, acomptes, solde) les garanties exigées du titulaire, la nature et les modalités d’application des pénalités, et les modalités de réception ou d’acceptation des prestations.

Il peut faire référence au CCAG.

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Document dénommé également cahier des charges, il doit définir précisément le besoin de l’acheteur.

Candidat

Opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à une procédure de passation d’un marché public.

Centrale d’achat

Une centrale d’achat est un acheteur soumis au code de la commande publique qui a pour objet d’exercer des activités d’achat centralisées pour l’acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ou la passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs. L’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) est une centrale d’achat.

Chambre Régionale des Comptes

Juridiction financière chargée de juger en premier ressort la régularité des comptes des comptables publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont le jugement peut être porté en appel devant la Cour des Comptes. Cette juridiction est également chargée d’exercer le contrôle de gestion et le contrôle budgétaire des collectivités territoriales.

Chorus Pro

Chorus Pro est le portail dédié à la facturation électronique pour l'ensemble des administrations publiques.

Code de la commande publique (CCP)

Un Code unique de la commande publique est entré en vigueur au 1er avril 2019. Elaboré par la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers, il regroupe :

- les marchés publics

- les contrats de partenariats

- les délégations de service public ((qui gardent leurs spécificités mais constituent des concessions de service - seules les collectivités territoriales peuvent passer des DSP)

- les concessions de services et  les concessions de travaux

Commission d’appel d’offres

Le nouvel article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tel que modifié par la loi ELAN dispose que « pour les marchés passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée HT prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens ./…, à l'exception des marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, /…, et par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l’article L 1411-5.Toutefois, pour les marchés passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux CAO des organismes privés d’HLM. »

« En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres. »

La Commission d’Appel d’Offres est une commission collégiale composée selon les dispositions prévues au CGCT. Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, elle attribue à l’issue des procédures formalisées, les marchés publics dont la valeur estimée HT prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens. Selon les règles internes de l’acheteur, elle peut être sollicitée pour émettre un avis sur les marchés passés selon une procédure adaptée et leurs avenants.

Comptable public ou assignataire

Fonctionnaire d’état à la Direction du Trésor Public, il procède au paiement sur le compte des tiers, ordonnés par l’acheteur, et veille, notamment, à la validité des pièces justificatives des paiements.

Concours (articles R. 2162-15 et suivants du CCP)

Le concours est désormais un mode de sélection (et non plus une procédure) par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou du traitement de données.

Concurrence

Principe économique défini par l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et stipulant que « les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Sur le fondement de ce principe, les pratiques anticoncurrentielles (entente, prix prédateurs et délit de favoritisme par exemple) peuvent faire l’objet de sanctions importantes par le juge.

Consultation

Terme générique recouvrant les modalités de consultation lancées par les acheteurs en vue d’attribuer un marché.

Ce terme est utilisé aussi bien pour les marchés passés selon une procédure adaptée que pour les marchés passés dans le cadre d’une procédure formalisée.

Contrôle de légalité

Afin de devenir exécutoire, certains marchés publics doivent être transmis au préfet, qui sera chargé, en tant que représentant de l’État, de contrôler leur légalité eu égard aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Il s’agit d’un contrôle exercé, a posteriori, par le Préfet, sur les marchés et avenants passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que sur les actes détachables (autorisation de signer le marché par l’acheteur), afin d’examiner leur conformité à la règlementation des marchés publics. Ces marchés seront exécutoires une fois la transmission effectuée.

En cas d’irrégularité, le préfet peut adresser à la collectivité ou à l’établissement public, un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’acte, en préfecture, en précisant la ou les illégalités dont l’acte est entaché et en demandant sa modification ou son retrait.

Si la collectivité ne réserve pas une suite favorable au recours gracieux (refus ou rejet implicite), le préfet peut déférer au tribunal administratif l’acte qu’il estime illégal. Il dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation.

Une exception importante est prévue pour les marchés selon une procédure adaptée d’un montant inférieur à 209 000 € HT. Ils sont exécutoires dès leur passation. Toutefois, les candidats évincés doivent être informés du rejet de leur offre.

La transmission en Préfecture n’est pas une question de procédure mais de montant de marché : tout marché ou opération supérieurs à 209 000 € HT doivent être transmis au contrôle de légalité, conformément aux dispositions de l’article L. 2131-2 et D. 2131-5-1du CGCT et comprendre les pièces prévues à l’article R. 2131-5 du même texte.

Contrôle technique

Mission confiée à une personne morale ou physique désignée par le maitre d’ouvrage, consistant à effectuer des contrôles sur les travaux et à évaluer les risques de sinistre c'est-à-dire les aléas techniques.

Le contrôleur technique est sélectionné avant travaux et procédera à un examen des dispositifs techniques et réglementaires du projet. Son intervention est obligatoire pour les travaux sur des ouvrages présentant les caractéristiques suivantes : les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur supérieure à 28 mètres.

Coordonnateur sécurité et protection de la santé

Personne physique désignée par le maître d’ouvrage dès le début de la phase d’élaboration de l’avant-projet sommaire, pour la conception et avant le lancement de la consultation, pour la réalisation des travaux.

Il a pour mission de veiller à ce que les principes généraux de prévention soient effectivement mis en œuvre et d’organiser la coordination de la sécurité entre les différents intervenants.

Le CSPS est obligatoire pour toute opération de bâtiment et de génie civil impliquant plus d’une entreprise ou d’un travailleur indépendant.

Cour de Discipline Budgétaire et Financière

Juridiction administrative chargée de sanctionner les infractions des ordonnateurs à la réglementation financière, les fautes de gestion ou les négligences de contrôle qui causent un préjudice grave à la collectivité. Ces infractions sont sanctionnées par des peines pécuniaires.

CPV : «  Common Procurement Vocabulary »

Vocabulaire Commun des marchés publics. Nomenclature européenne d’identification de vocabulaire commun des catégories des services et des fournitures.

D

Daj

Direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers en charge de la règlementation de la commande publique.

Décision de poursuivre

La décision de poursuivre est un acte unilatéral du pouvoir adjudicateur qui a pour objet de permettre l’exécution des prestations au-delà du montant initialement prévu.

Définition des besoins

Classiquement, tous les besoins à satisfaire correspondant à l’objet du marché doivent être recensés, et ce, non seulement au regard de la nature et du volume des mêmes besoins déjà identifiés par le passé, mais également par rapport à l’évolution prévisible des prestations concernées. Seuls les besoins réellement nouveaux pourront faire l’objet d’une appréciation distincte.

Selon l’article L. 2431-1 du CCP, « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision, avant le lancement de la consultation, en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale »

La définition préalable des besoins est une obligation mise à la charge des acheteurs. Elle est indispensable.

Un bon achat suppose une définition précise du besoin, afin de permettre aux candidats de présenter une offre correspondant aux spécifications techniques. La forme que doit prendre la définition du besoin n’est pas non plus imposée. L’étendue du besoin doit être présentée de manière identique pour tous les candidats.

Le besoin peut être exprimé en référence à des spécifications techniques ou en terme d’objectifs à atteindre.

Délai d’exécution

Le délai d’exécution est le délai fixé pour la réalisation des prestations.

Délai de paiement

Le délai de paiement comprend l’intervention de l’ordonnateur et du comptable public. Ce délai est actuellement de 30 jours.

Délai de stand-still

Le stand-still est un délai suspensif entre la communication de la décision d'attribution du marché et la signature de ce dernier afin de permettre aux soumissionnaires d'engager, le cas échéant, une procédure de recours.

Ce délai de stand-still permet à un candidat évincé de contester en temps utile la méconnaissance, par un acheteur, de ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence.

Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est le délai pendant lequel le candidat est engagé par son offre. Ce délai court à compter de la date de remise de l’offre. Ce délai est souvent fixé à 90 jours minimum. Ce délai peut être plus important pour les marchés complexes. Pour les procédures formalisées, le délai de validité est désormais fixé en mois.

Délit de favoritisme ou délit d'octroi d'avantage injustifié (article L. 432-14 du code pénal)

C’est le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.

Peine encourue : 2 ans d'emprisonnement et 30.000€ d’amende.

Peut être considéré comme un délit de favoritisme, le fait d’avantager une entreprise en la faisant bénéficier d’informations privilégiées par rapport à d’autres concurrents potentiels ou encore le fait de prévoir des clauses techniques très précises pour garantir l’attribution d’un marché à une entreprise déterminée.

Délit de prise illégale d'intérêt (article L. 432-12 du code pénal)

La prise illégale d'intérêt consiste pour une personne à prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.

Peine encourue : 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Le seul fait qu’il existe un lien entre l’acheteur et l’entreprise suffit à constituer le délit, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi. Il suffit que la personne ait accompli sciemment l’acte considéré, même si elle ignorait qu’il constituait un délit d’ingérence (notion de « faire plaisir ») (ex. : un élu qui attribue le marché à un ami).

Dans les communes comptant 3 500 habitant au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel de16 000€. Les juridictions pénales exercent un contrôle sévère des dérogations permises dans les petites communes.

Dématérialisation

La dématérialisation permet non seulement la mise à disposition du DCE et de l’AAPC sur le profil acheteur mais également le dépôt des candidatures et offres par voie électroniques dès 40 000 € HT.

En outre, tous les échanges et communications se font par voie électronique dès 40 000€ HT. Par ailleurs, 2 mois après la notification du marché ou de l’avenant, l’acheteur a une obligation d’open data ou mise en ligne des données essentielles pour les marchés supérieurs à 40 000 € HT et de leurs avenants

Détail Quantitatif Estimatif

Le DQE (Détail Quantitatif Estimatif) est un document, en principe non contractuel, utilisé dans les accords-cadres à bons de commandes permettant la comparaison des prix unitaires entre les entreprises lors de l’analyse des offres. Il effectue la somme des produits des quantités estimées par les prix unitaires.

Dans les contrats à prix unitaires autres qu’à bons de commandes (travaux de génie civil, par exemple), le DQE détermine la masse initiale du marché et c’est ce montant qui figure dans l’acte d’engagement.

Développement durable

Selon l’article L. 2431-1 du CCP, « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision, avant le lancement de la consultation, en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».

La prise en compte du développement durable est donc une obligation pour l’acheteur.

Pour ce faire, l’acheteur, dispose de différentes possibilités.

Par exemple, il peut intégrer des spécifications techniques dans le CCTP en prévoyant des clauses environnementales : prévoir des lampes Led en vue de réaliser des économies d’énergie, imposer des dispositions en vue de la réduction des déchets, reboucher les nids-de-poule à l'aide d'enrobé à froid, obligation de remplacer l’énergie conventionnelle par l’énergie solaire pour chauffer l’eau des piscines

L’acheteur peut également prévoir des clauses sociales : obligation de confier X heures travaillées à des personnes en difficulté (Bénéficiaires rSa (suivi par Ali ou par Pôle Emploi), Chômeurs de longue durée, Jeunes, Personnes peu qualifiées, Personnes handicapées…)

Il peut également réserver des lots à des entreprises adaptées (par ex, pour l’entretien des espaces verts) ou encore prévoir des critères sociaux et environnementaux : (performance en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté », coût global, performances environnementales, performances en matière de développement des approvisionnements directs…)

Il peut aussi autoriser des variantes proposant des produits avec écolabels ou proposant des matériaux innovants plus respectueux de l’environnement.

Devis

état détaillé, descriptif et estimatif des quantités et prix, établi par un fournisseur ou un entrepreneur en réponse à une demande de l’acheteur. Il doit comporter toutes indications permettant d’apprécier la proposition de prix.

Il ne faut donc jamais se contenter d’une offre insuffisamment précise.

Il ne faut pas se contenter d’un seul devis, mais en solliciter plusieurs, pour être en mesure de choisir l’offre la plus intéressante. La demande de devis peut notamment être utilisée pour les achats inférieurs à 40 000 € HT.

Dialogue compétitif (articles L. 2124-4, R. 2124-5, R. 2124-6 et R. 2161-24 à 31 du CCP)

Il s’agit d’une procédure formalisée qui permet d’instaurer un dialogue entre le pouvoir adjudicateur et les candidats en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins sur la base de laquelle les participants au dialogue seront invités à remettre une offre.

Directives européennes

Les directives fixent des normes de publicité et mise en concurrence pour les marchés et autres contrats au-delà des seuils européens

3 directives en date du 26 février 2014 ont été publiées au JOUE le 28/03/2014.

-La directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics dite directive "classique »

-La directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

-La directive 2014/23/UE sur les concessions services et travaux.

Ces 3 directives ont été transposées par la France au 1er avril 2016.

Documents facultatifs DC 1, DC 2, DC4, NOTI 1 ET NOTI 2…publiés par la Daj

Ce sont les formulaires facultatifs téléchargeables sur le site du Ministère de l’économie et des Finances www.colloc.bercy.gouv.fr.

DC (déclaration du candidat), 3 formulaires (DC1 : lettre de candidature, DC2 : déclaration du candidat, DC4 : déclaration de sous-traitance…)

OUV (ouverture des plis) 9 formulaires

NOTI (notification des marchés) 6 formulaires

EXE (exécution des marchés) 16 formulaires

ATTRI (attribution du marché) 2 formulaires dont le formulaire l’ATTRI1, acte d’engagement.

Identifiables grâce à leur couleur bleue, ils sont à utiliser par les opérateurs économiques et les acheteurs publics. Chaque formulaire est accompagné d’une notice explicative, à consulter avant toute utilisation.

Il appartient aux utilisateurs d’adapter les formulaires en tant que de besoin.

Dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le dossier de consultation (DCE) se compose de l'ensemble des documents fournis par l'administration aux candidats en vue de répondre à un avis d'appel public à concurrence. Il comporte :

-le règlement de la consultation (RC)

-les documents particuliers élaborés par l’acheteur (marché simplifié, acte d’engagement, CCAP, CCTP, cadre de bordereau des prix unitaires (BPU), cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)…)

-les documents généraux (qu’il suffit de viser) : CCAG, CCTG…

D.O.E (dossier des ouvrages exécutés) pour les travaux

Dossier comportant, au moins, les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance. Constitué par les entreprises ayant réalisé les travaux, il comporte différents types de documents dont le but est de faciliter la compréhension et la gestion du bâtiment au quotidien. Cet ensemble joint aux pièces contractuelles techniques constitue le DOE qui est remis par le titulaire au maître d'œuvre lors de la livraison du chantier.

Durée du marché

La durée d’un marché est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique. Les marchés doivent obligatoirement fixer leur durée.

La durée est exprimée en années, mois, semaines, jours ou heures, fixée de manière contractuelle pour réaliser des travaux ou des prestations.

E

Engagement comptable

L’engagement comptable précède ou est concomitant à l’engagement juridique. Il permet de s’assurer de la disponibilité des crédits pour l’engagement juridique que l’on s’apprête à conclure.

Engagement juridique

L’engagement juridique est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge ; il s’appuie sur un document le plus souvent contractuel. Les actes constitutifs des engagements juridiques sont : les marchés, les bons de commandes, la plupart des conventions.

Entente

Pratique concertée ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou fausser la concurrence. (Ordonnance du 1er décembre 1986 et article 45 du Traité instituant l’Union Européenne)

Il s’agit d’un délit économique, à différencier des entraves à la concurrence (pratiques discriminatoires, fidélité non justifiée à certains fournisseurs), qui peuvent constituer un délit pénal.

Entité adjudicatrice

Les entités adjudicatrices sont les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux.

Sont notamment des activités d’opérateur de réseaux :

1° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ;

2° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité ;

3° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable.

Exclusion

Non admission d’une entreprise à faire une proposition, dès lors que sa situation lui interdit l’accès à la commande publique.

F

Facture

Document par lequel une entreprise demande le paiement des sommes qui lui sont dues en contrepartie de sa fourniture ou de sa prestation. Toute facture doit être détaillée (objet, prix unitaire, quantité, lieu d’exécution, montant HT, montant de la TVA, montant TTC.)

Tout achat doit impérativement faire l’objet d’une facturation correspondant au service réellement exécuté.

Chorus Pro est désormais le portail dédié à la facturation électronique pour l'ensemble des administrations publiques. Les micro entreprises seront également concernées à compter du 1er janvier 2020.

Facturation électronique (Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique)

L’obligation de facturation électronique s’applique aux titulaires et sous-traitants des marchés publics en cours et à venir à compter du :

- 1er janvier 2017 : grandes entreprises (+de 5 000 salariés) y compris leurs filiales et personnes publiques

- 1er janvier 2018 : entreprises de taille intermédiaires (250 à 5 000 salariés)

- 1er janvier 2019 : petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés)

- 1er janvier 2020 : micro-entreprises (- de 10 salariés)

Le décret  n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 précise les conditions de cette obligation. Un arrêté du 9 décembre paru au JO du 15 décembre 2016, fixe les modalités techniques de dématérialisation des factures transmises par les titulaires ainsi que les sous-traitants admis au paiement direct de contrats.

Le portail Chorus Pro est la solution mutualisée, développée par l’État et mise gratuitement à disposition des acheteurs publics et de leurs fournisseurs, pour permettre la mise en œuvre effective de la facturation électronique.

Fonction achat

Ensemble des structures et des actions concourant à l’acquisition et au maintien des moyens de fonctionnement et des équipements de la collectivité, afin de lui permettre d’assurer ses compétences et ses missions.

Tout agent qui engage une commande dans le cadre d’un marché, y compris selon une procédure adaptée, participe directement de cette fonction.

G

Garanties contractuelles

Terme générique regroupant les garanties découlant de l’application de clauses contractuelles : garantie de bonne exécution, garantie de parfait achèvement.

Garanties légales

Garanties minimales définies par la loi (exemple : garantie de bon fonctionnement d’un équipement pour une durée minimale.)

Pour les marchés non écrits, en principe seules les garanties légales trouvent à s’appliquer.

Garantie de parfait achèvement (GPA) (article 1792-6 al.2 et suivants du Code civil)

Il s’agit d’une garantie légale à laquelle l'entrepreneur ou le constructeur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage. Elle couvre les défauts de conformité et désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées dans la décision de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception

La durée de la GPA est de 1 an à compter de la date d’achèvement des travaux, durée qui peut être prolongée si le titulaire n’a pas remédié aux réparations. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

Garantie de bon fonctionnement (article 1792-3 du Code civil)

Cette garantie concerne les éléments d’équipement dissociables (ex : appareils de chauffage, faux plafonds, ascenseurs…)  « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».

Garantie décennale (loi 78-12 du18/01/78 - art.1792 et 2270 du Code Civil - CCAG travaux art. 45)

La garantie décennale est une responsabilité qui pèse sur les constructeurs à l'égard des maîtres d'ouvrage. Le constructeur doit obligatoirement être couvert par une police de responsabilité civile décennale au moment de l’ouverture du chantier.

Il s’agit d’une garantie de 10 ans à compter de la date d’achèvement des travaux. Cette assurance garantit la réparation des dommages qui se produisent après la réception des travaux (fin officielle du chantier), sans attendre une décision de justice. Le point de départ est la fin de l’année de parfait achèvement. Il s’agit de remédier aux désordres concernant :

- L’atteinte à la solidité de l’ouvrage

- Les éléments indissociables

- L’impropriété à la destination de l’ouvrage

Pour obtenir la réparation des désordres, le maître d’ouvrage doit saisir les constructeurs en vue d’obtenir la reconnaissance de leur responsabilité et la prise en charge des réparations par leurs assureurs.

Guide de la commande publique

Il s’agit d’un guide élaboré dans certaines collectivités afin de préciser les règles applicables en matière de commande publique ainsi que les règles et procédures internes en vigueur dans la collectivité, notamment concernant la passation des procédures adaptées.

Groupement de commandes

Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics.

La convention constitutive du groupement définit précisément les règles de fonctionnement du groupement.

Les groupements de commandes permettent aux acheteurs de coordonner et regrouper leurs achats pour réaliser des économies d’échelle. Ils permettent, le cas échéant de pallier leur manque de moyens humains et matériels.

Les acheteurs peuvent constituer des groupements de commandes en vue de procéder conjointement à un achat particulier. Toutefois, ils peuvent également constituer des groupements de commande dits « permanents » pour la passation des marchés et accords-cadres correspondant à des besoins récurrents listés dans la convention constitutive du groupement.

Groupement d’opérateurs économiques ou co-traitance (articles R. 2142-19 à 27 du CCP)

Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.

Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques, membres du groupement, s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché.

L’acheteur ne peut exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l’attribution du marché public que dans la mesure où cela est nécessaire à sa bonne exécution. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement.

I

Intérêts moratoires

Majoration automatique, calculée en pourcentage, des sommes à verser au titulaire d’un marché (et à ses sous-traitants) par la personne publique lorsque le délai contractuel de paiement n’est pas respecté.

Ces intérêts sont significatifs (taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 8 points), car ils se veulent dissuasifs, dans le cadre de la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Une indemnité de 40 € doit également être versée à l’opérateur économique.

Jugement, Juridiction

En cas de litige portant sur la passation ou l’exécution d’un marché public, la juridiction administrative compétente est le tribunal administratif du ressort du siège de l’acheteur.

L

Liquidation de la dépense

Ensemble des opérations succédant à l’engagement et ayant pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’en arrêter le montant, au vu des pièces justificatives (facture détaillée), et sur attestation du service fait.

M

Maîtrise d’œuvre (article L. 2431-1 du CCP)

Les marchés publics de maîtrise d’œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager et l’exécution d’un ou plusieurs éléments de la mission définis par l’article R. 2431-4 du code de la commande publique.

Ces missions portent sur l’exécution d’un ou plusieurs éléments définis antérieurement par la loi MOP (loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée). Cette loi a été intégrée dans le code de la commande publique (livre 4 de la partie 2 du code de la commande publique).

Même en cas de marché selon une procédure adaptée, les prestations de maîtrise d’œuvre ne peuvent pas donner lieu à une commande sur simple facture, compte tenu du régime de rémunération qui implique nécessairement la conclusion d’un contrat écrit (CE du 28 Février 1986 « Stoskopf et Hoog »), quel que soit son montant ; cette exigence est par ailleurs expressément prévue par le code de la commande publique.

Mandatement

Acte par lequel l’ordonnateur de la collectivité donne au comptable public l’ordre de payer une somme due, constatée et liquidée, à un créancier de la collectivité. Le comptable, qui engage pécuniairement sa responsabilité personnelle, peut refuser d’exécuter le mandatement en cas d’irrégularité.

MAPA

Marché passé selon une procédure adaptée.

Marché à tranches (article R. 2113-4 à 6 du CCP)

Les marchés à tranches sont des marchés fractionnés comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles dont l'exécution, incertaine pour des motifs notamment d’ordre technique, économique ou financiers, est conditionnée à leur affermissement par l’acheteur.

L'ensemble des éléments quantitatifs est connu mais il existe une incertitude sur la possibilité de réaliser l'intégralité du programme présenté. Chaque tranche représente un ensemble cohérent sans nécessairement porter sur des prestations identiques ; il est cependant nécessaire que l'ensemble des prestations de chaque tranche soit prévu dès le lancement de la consultation et que leur contenu (consistance, prix et ensemble des modalités d’exécution) soit déterminé.

Marchés de fournitures

Les marchés publics de fournitures ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, l’achat de matériels, de mobilier ou de produits. Un marché public de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation.

Marchés de services

Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services. Il peut s’agir de services matériels (comme l'entretien des locaux par exemple) ou immatériels (conseil juridique, projet informatique, études etc.). Lorsqu’un marché public a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.

Marchés de travaux

Les marchés publics de travaux ont pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil (ponts, routes, ports, barrages, infrastructures urbaines, etc.) à la demande d’une personne publique exerçant la maîtrise d’ouvrage. Lorsqu’un marché public porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.

Marchés de partenariat

Marché comportant une mission globale de construction, rénovation, financement et sur option tout ou partie de la conception, l’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation. Il n’est pas soumis au principe d’allotissement mais sa mise en œuvre doit respecter certaines conditions.

Le code consacre le marché de partenariat comme formule contractuelle unique de partenariats public-privé. Pour mieux apprécier la pertinence du recours à ces contrats complexes, les marchés de partenariat sont désormais soumis à une démarche d'évaluation préalable renforcée.

Marchés de prestations intellectuelles

Les marchés de prestations intellectuelles, dénommés également marchés d’études, sont des marchés de services qui comportent nécessairement des obligations spécifiques significatives liées à la notion de propriété intellectuelle.

Marchés publics

Contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Mémoire

Relevé des prestations effectuées donnant lieu à facturation ; terme applicable aux marchés de travaux publics. (Infrastructures ou bâtiments)

Mémoire technique

Le mémoire technique est un document fréquemment demandé par les acheteurs dans l'offre à joindre en réponse à une consultation. Il est destiné à expliquer les points techniques et organisationnels des travaux ou de la prestation objet du marché. C'est le principal document destiné à noter la valeur technique de l'offre. Il s'agit d'une pièce qui est ou non rendue contractuelle par les dispositions des documents de la consultation.

N

Nantissement (article R. 2191-46 du CCP)

Conformément aux dispositions du CCP, l’acheteur remet au titulaire :

- soit une copie de l'original du marché revêtue d'une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché,

-soit un certificat de cessibilité dématérialisé conforme au modèle défini par l’arrêté du 22 mars 2019.

Ces financements bancaires permettent d’assurer aux entreprises la trésorerie nécessaire à l’exécution des commandes publiques.

Le mécanisme de la cession comprend 4 phases :

 L’administration remet au titulaire, en un seul exemplaire, la copie certifiée conforme de l’acte d’engagement, revêtue de la mention "exemplaire unique" ou le certificat de cessibilité ;

Le titulaire peut remettre cette copie dite "exemplaire unique" à son banquier pour lui céder la propriété de cette créance (cession de créance) ou lui offrir un gage sur cette créance (nantissement) en vue de la mobilisation de ses créances ;

Le banquier doit informer par lettre recommandée, le comptable public de la cession opérée par l’entreprise ;

Le comptable public verse les sommes dues au titre du marché à l’établissement financier du titulaire.

La banque ne peut recevoir de paiements avant notification du bordereau au comptable assignataire.

En cas d’intervention de sous-traitants, il convient de vérifier que le titulaire n’a pas déjà cédé ou nanti la totalité de ses créances à une banque. Le titulaire doit remettre l’exemplaire unique à la collectivité pour modification.

Nomenclature

Système d’identification, de classement et d’organisation de l’information. (Exemples : nomenclature comptable, nomenclature des produits, travaux et services utilisée pour le recensement des marchés publics par l’INSEE).

Le code du 7 mars 2001 avait instauré, à son article 28, une nomenclature des fournitures et des services, destinée d’une part, à l’évaluation globale des besoins communs, selon le caractère homogène des fournitures et des prestations, d’autre part, à apprécier les seuils.

Le référencement à cette nomenclature n’est pas obligatoire. Cependant, afin de permettre le calcul des seuils, de nombreux acheteurs utilisent cette nomenclature, des adaptations ou création de nouvelles familles étant apportées.

Certains acheteurs ont établi leur propre nomenclature adaptée à leurs besoins.

Il est recommandé aux acheteurs de créer leur propre nomenclature des achats en fournitures et services pour justifier du respect de la détermination du besoin tel que prévu par la réglementation.

Notification d'un marché ou d'un accord-cadre

Pour les marchés publics et accords-cadres, la notification consiste en un envoi d’une copie du marché ou de l’accord-cadre signé au titulaire.

Désormais, la dématérialisation est de règle pour tout achat supérieur à 40 000€ HT et la notification du marché doit être effectuée via le profil acheteur dès lors que le marché est supérieur à 40 000 € HT. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire. Le marché ou l’accord-cadre prend effet à cette date.

O

Offre de base

Dénommée également solution de base, il s’agit de l’offre présentée par les candidats respectant les spécifications techniques du cahier des charges.

Offre irrégulière (article L. 2152-2 du CCP)

Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.

Il s’agit d’une offre en rapport avec l’objet du marché mais qui ne correspond pas totalement aux exigences formulées ou qui est incomplète ou qui méconnait la réglementation.

Offre inacceptable (article L. 2152-3 du CCP)

Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.

Attention à ne pas déclarer une offre inacceptable en raison d’une sous-estimation du montant du marché par l’administration !

Offre inappropriée (article L. 2152-4 du CCP)

L’offre est inappropriée lorsqu’elle apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut par conséquent être assimilée à une absence d’offre.  Il s’agit ici d’une offre sans rapport avec l’objet du marché.

Offres anormalement basses (OAB) (article L. 2152-5 du CCP)

Il s’agit d’une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.

L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché public qu’il envisage de sous-traiter. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :

1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ;

2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ;

3° L’originalité de l’offre ;

4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ;

5° L’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.

Toutefois, le soumissionnaire peut apporter tout justificatif utile. L’acheteur rejette l’offre lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; cette obligation s’applique à toutes les procédures.

Opérateur économique

Le terme d’opérateur économique désigne d’une manière générale le candidat, le fournisseur, le prestataire ou le titulaire du marché.

Opération

La notion d’opération est utilisée en travaux et est plus large que celle de marché, une opération pouvant faire l’objet de plusieurs marchés concourant à la réalisation d’un même projet.

En utilisant l’expression « opération », la règlementation et la jurisprudence veulent éviter les risques de fractionnement d’une commande en plusieurs contrats. Le juge sanctionne le fractionnement entre marché et achats sur factures. En effet, tout achat, dès le 1er €, est un marché public.

Open data (article R. 2196-1 du CCP)

Pour les consultations lancées depuis le 1er octobre 2018, l’acheteur offre, sur son profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles du marché, à l’exception des informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

Option, également dénommée « prestations supplémentaires éventuelles » ou PSE

Il s’agit d’une option technique qui se différencie de la solution de base. Elle porte sur des points particuliers. Elle est définie dans le CCTP.

Le règlement de la consultation peut imposer l’étude et le chiffrage de plusieurs options définies dans le CCTP. Le candidat doit alors obligatoirement faire une offre pour chacune d’entre elles.

Le maître d’ouvrage doit choisir ces options ou PSE dès le jugement des offres.

Il est à noter que certains acheteurs n’utilisent plus ces termes d’options ou PSE du fait que le CCP introduit désormais le terme de variante obligatoire (voir définition ci-après).

Ordonnancement

Acte délivré sous la forme d’un mandat de paiement, par lequel l’ordonnateur donne au comptable public l’ordre de payer les sommes dues à un créancier.

Le comptable doit en refuser l’exécution si la dépense s’avère irrégulière (absence de crédits, marché n’ayant pas le caractère exécutoire, ...)

Ordonnateur

Autorité administrative qui a qualité, pour le compte de la collectivité, pour prescrire l’exécution d’une dépense (ou d’une recette).

La fonction d’ordonnateur est, par principe, incompatible avec celle du comptable public.

La responsabilité de l’ordonnateur peut être engagée devant la cour de discipline budgétaire et financière.

Ordre de service

Au sens du CCAG-Travaux 2009, l’ordre de service est la décision du maître d’œuvre qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché.

Au sens du CCAG-FCS et du CCAG-TIC 2009, l’ordre de service est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le marché.

Nota : tous les CCAG permettent désormais de passer des ordres de service.

Ouvrage

Le terme « ouvrage » est défini par la directive « travaux » comme le « résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique »

Ainsi, l’ouvrage est le résultat obtenu à l’achèvement des travaux de construction, de restructuration ou de réhabilitation d’un immeuble ou encore de génie civil. C’est concrètement la construction, obtenue au terme des travaux réalisés, d’un immeuble ou d’une réalisation de génie civil telle qu’un collecteur des eaux pluviales ou un réseau d’électricité.

OUV 6 : Demande de précision

Le formulaire OUV6 est un modèle de document qui peut être utilisé par l'acheteur qui souhaite demander aux candidats, après l’ouverture des offres, de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.

Il peut aussi servir pour solliciter les précisions que l’acheteur public juge utiles concernant une offre lui paraissant anormalement basse et vérifier les justifications fournies ou pour demander, dans le cadre d’un dialogue compétitif, des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments sur l’offre du candidat.

OUV 11 : Mise au point

Le formulaire OUV11 est un modèle de document qui peut être utilisé par l'acheteur souhaitant procéder, en accord avec le candidat retenu, à une mise au point des composantes du marché public ou de l’accord-cadre. Les modifications contenues dans le document ne peuvent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre retenue ni le classement des offres. En cas d’allotissement, un document est rempli pour chaque lot faisant l’objet d’une mise au point.

P

Paiement

Acte réalisé par le comptable public, ayant pour effet de libérer la collectivité de sa dette. Pour être payée, une dépense doit au préalable être engagée, liquidée, puis ordonnancée.

Plate-forme de dématérialisation ou profil acheteur

Il s’agit de la plate-forme de dématérialisation utilisée par les acheteurs pour publier leurs consultations également intitulée « profil acheteur ».

Politique d’achat

La politique d’achat consiste, pour un acheteur, à définir des orientations et axes stratégiques pour ses achats et approvisionnements.

La formalisation d’une politique d’achat traduit, dans l'achat public, le passage d’une logique juridique, centrée sur la sécurisation des procédures, vers une logique globale intégrant des objectifs de performance économique, qualité, délais et développement durable.

Pouvoir Adjudicateur également dénommé « acheteur » (article L. 1211-1 du CCP)

Les pouvoirs adjudicateurs sont :

1° Les personnes morales de droit public (à savoir l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux), 
2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :
a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.

Principes de la commande publique (article L. 6 du CCP)

Les principes généraux du droit applicables à l’ensemble des marchés s’appliquent également aux marchés passés selon une procédure adaptée.

- La liberté d'accès à la commande publique : tout opérateur peut être candidat et présenter une offre ;

- L’égalité de traitement des candidats : obligation de donner le même niveau d’informations (critères de choix, informations sur le dossier…) à tous les candidats quelle que soit la procédure, jugement des offres dans des conditions de stricte égalité, interdiction de donner des informations privilégiées à certains candidats,

- La transparence des procédures (quel que soit le montant, y compris pour les achats de faible montant). La publicité, la lisibilité des documents de consultation, la clarté du cahier des charges, une présentation claire des critères et sous-critères de choix ainsi que l’information des candidats et la justification des décisions prises par l’acheteur contribuent à garantir la transparence des procédures

La procédure doit permettre de constater que l'achat a été réalisé dans des conditions satisfaisantes de transparence, compte tenu de son montant et de la nature des prestations en cause.

Procédure avec négociation (articles L. 2124-3, R. 2124-3, R. 2124-4 et R. 2161-12 à 23 du CCP)

Il s’agit d’une procédure formalisée. La procédure concurrentielle avec négociation est la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de la consultation les exigences minimales que doivent respecter les offres.

Processus d’achat (pour les marchés passés selon une procédure adaptée)

Enchaînement des phases successives de l’achat selon le déroulement normal suivant :

- évaluation des besoins (par le ou les services de l’acheteur, sous la responsabilité de l’acheteur)

- Lancement de la procédure de passation avec la publication d’un AAPC sauf pour les achats de faible montant.

- Proposition de choix de l’entreprise après avis le cas échéant, de la commission MAPA ou commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales (suivant règles internes).

- Rapport d’analyse des offres, et le cas échéant, négociations.

- autorisation de passer le ou les marchés (Délibération spécifique de l’organe délibérant pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics si l’exécutif n’a pas reçu délégation ou décision suivant délégation).

- information des entreprises ayant participé à la consultation.

- signature du ou des marchés par le représentant de l’acheteur.

- notification au(x) titulaire(s).

- exécution et suivi du marché.

- ordonnancement – mandatement.

R

Réception des travaux

La réception au sens du CCAG travaux est l’acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du CCAG travaux.

Reconduction (article R. 2112-4 du CCP)

Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise ».

L’acheteur public doit estimer le montant de ses besoins donc les seuils en y intégrant la valeur des reconductions.

La reconduction peut être tacite : « Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s’y opposer. »

Dans l’hypothèse où la reconduction tacite est prévue, il convient de prévoir la possibilité de ne pas reconduire le marché -sous réserve d’un préavis - si la collectivité ne souhaite pas la reconduction du marché.

La reconduction peut être expresse. Le CCAP peut prévoir que le pouvoir adjudicateur prendra par écrit la décision de reconduire ou non le marché. Le CCAP doit préciser les conditions de reconduction : type de reconduction, délai de préavis, possibilité ou non pour le titulaire de refuser la reconduction, demande au titulaire d’envoyer son bordereau des prix révisé ou son nouveau catalogue ainsi que l’attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six mois.

Référé précontractuel

Le référé précontractuel permet aux personnes susceptibles d’être lésées de demander au Tribunal administratif, avant la signature du contrat, de le suspendre automatiquement et de prendre les mesures nécessaires pour rétablir les obligations de concurrence et de publicité (CE, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES n°305420, Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009).

Ce recours peut intervenir jusqu’à la signature du marché.

Référé contractuel

Le référé contractuel est un recours qui permet de sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, après la signature du contrat. Le référé contractuel peut être exercé dans un délai de :

- 31 jours, à compter de la publication d’un avis d’attribution du contrat au Journal Officiel de l’Union européenne (JOUE) ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, à compter de la notification de la conclusion du contrat ;

- 6 mois, à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d’attribution n’a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n’a été effectuée. L’acheteur a donc intérêt à publier un avis d’attribution, le plus rapidement possible après la notification du contrat.

Recours contre la validité du marché, avec ou sans référé suspension et avec ou sans demande indemnitaire

Les candidats évincés peuvent engager un recours contre la validité d’un contrat ou de certaines de ses clauses postérieurement à sa signature. Cette possibilité a été ouverte par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Tropic du 16 juillet 2007 n°291545. Ce recours peut intervenir dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées (publication de l’avis d’attribution).

Réserves

Les réserves sont l’ensemble des constatations de non-conformité aux stipulations du marché, faites lors des vérifications préalables à l’admission, qui sont portées à la connaissance du titulaire et qui font obstacle au prononcé de la décision d’admission par le pouvoir adjudicateur. En cas de réserves, la décision d’admission est ajournée ou prononcée avec une réfaction du prix.

Réserves formulées lors de la réception des travaux

Le C.C.A.G-Travaux distingue plusieurs catégories de réserves et notamment :

- les réserves fondées sur l’exécution de futures épreuves. Elles ne sont levées que si ces épreuves s’avèrent concluantes ;

- les réserves dues à l’inexécution de certaines prestations initialement prévues et qui n’ont pas été réalisées au jour de la réception.

-les réserves pour malfaçons. Les entrepreneurs doivent y remédier dans un délai fixé par le maître de l’ouvrage en fonction de la nature ou de l’importance des travaux à exécuter, ou à défaut, trois mois avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement.

Retard de paiement

Retard apporté par l’ordonnateur ou par le comptable dans le paiement des sommes dues au titulaire d’un marché public ou à un sous-traitant admis au paiement direct par l’acheteur.

Ce retard donne droit au versement automatique d’intérêts moratoires significatifs par l’acheteur, celui-ci se faisant, le cas échéant, rembourser par l’état, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables au comptable public.

S

Service fait

Exécution par le titulaire d’un marché de ses obligations contractuelles.

La constatation du service fait est effectuée par l’ordonnateur préalablement à la liquidation des sommes dues et ouvre droit au paiement.

Seuils

Montant à partir duquel un achat doit faire l’objet d’une procédure particulière.

Pour les marchés selon une procédure adaptée concernant les fournitures et services passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ce seuil est de 214 000 euros HT, et doit être défini par nature de fournitures ou de services homogènes. Ce seuil est de 139 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’Etat et de 428 000 € HT pour les entités adjudicatrices.

Pour les travaux, ce seuil s’élève à 5 350 000 € HT. C’est la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages qui doit être prise en compte.

Ces seuils sont applicables pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. En effet, tous les deux ans, les seuils des marchés publics sont actualisés par la Commission européenne de manière à respecter les engagements internationaux de l’Union Européenne pris en vertu de l’accord unilatéral sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce.

Signature électronique

Usage d'un procédé conforme aux règles du Référentiel européen qui permet l'identification du signataire, garantit le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.

Soumissionnaire

Opérateur qui présente une offre dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public.

Sourcing ou études et échanges préalables avec les opérateurs économiques

La pratique du « sourcing » ou « sourçage » est désormais consacrée. L’acheteur peut contacter des entreprises avant de lancer une procédure et solliciter des avis, faire réaliser des pré-études pour mieux connaître l’offre concurrentielle ou encore informer les opérateurs de son projet et de ses exigences.

L’acheteur doit garantir la liberté d’accès à la consultation, l’égalité entre les candidats et la transparence des procédures.

L’acheteur a l’obligation de prendre les mesures appropriées pour ne pas fausser la concurrence par la participation d’un opérateur en amont.  Il doit veiller à ne pas écrire le CCTP avec les prestataires consultés.

Sous-traitance

La sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

Le titulaire d’un marché public de travaux, d’un marché public de services ou d’un marché industriel peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.

La sous-traitance peut être déclarée :

- Soit lors de la remise de l’offre : le titulaire indique la nature et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter, et désigne son sous-traitant en remplissant le DC4 annexé à l’acte d’engagement. La notification du marché vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

- Soit en cours de marché : le recours à la sous-traitance demeure possible sous réserve que le titulaire accomplisse les formalités légales et réglementaires pour déclarer son sous-traitant. A ce titre, il doit fournir à l’acheteur l’acte spécial de sous-traitance (DC4).

Spécifications techniques

Prescriptions techniques contenues dans le cahier des charges définissant les caractéristiques requises d'un travail, d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, permettant de les caractériser objectivement.

Elles comprennent notamment : les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi (sécurité, dimensions, système d'assurance qualité, terminologie, essais et méthodes d'essais..., emballage...), les règles de conception et de calcul des ouvrages (conditions d'essai, techniques de construction...).

Lorsqu'il s'agit d'un marché public de fournitures ou de services, une spécification technique est une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, (niveaux de qualité…).

T

Titre (ou mandat) de paiement

Mandat de paiement signé par l’ordonnateur prescrivant au comptable assignataire l’exécution d’une dépense, comportant le nom et la qualité du créancier, son compte bancaire, l’objet de la dépense, son montant, la référence à l’engagement, le mode de règlement, l’imputation budgétaire de la dépense, le numéro pertinent de la nomenclature pour les fournitures ou les services.

Ce titre doit être appuyé par la ou les pièces justificatives de la dépense suivant dispositions du décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé.

U

Union Des Groupements d’Achats Publics (UGAP)

établissement public à caractère industriel ou commercial placé sous la tutelle des ministres chargés de l’économie et des finances, ayant notamment pour mission l’acquisition de fournitures et de services destinés aux personnes publiques.

La collectivité peut, pour certains achats, recourir directement à l’UGAP, sans mise en concurrence préalable, dans le cadre de simples factures ou dans le cadre d’une convention (ceci parce que l’UGAP a, en amont et pour des besoins collectifs, déjà procédé aux mises en concurrence).

Unité fonctionnelle

La notion d’unité fonctionnelle s’utilise pour le calcul des seuils pour les fournitures et services. Elle se définit comme un ensemble de prestations ou de fournitures concourant à un même objectif, ce qui rejoint la notion d’opération. Elle peut regrouper plusieurs familles de la nomenclature.

V

Variante (articles R. 2151-8 à 11 du CCP)

« Les acheteurs peuvent autoriser ou exiger la présentation de variantes ». Il existe donc désormais :

- des variantes facultatives (le candidat en présente s’il le souhaite)

- des variantes obligatoires (le candidat doit obligatoirement présenter une variante)

La variante est en principe, une proposition alternative à la solution de base retenue dans le cahier des charges, l’acheteur doit l’examiner si son éventualité est prévue dans le règlement de consultation et l’avis d’appel public à la concurrence.

Lorsque l’acheteur autorise les variantes, il doit spécifier les exigences minimales qu’elles sont tenues de respecter, en indiquant les points techniques sur lesquels les variantes sont autorisées, et les modalités de leur présentation.

La notion de variante au sens du droit de l’Union européenne ne distingue pas selon que l’initiative de la variante provient du soumissionnaire de l’offre ou de l’acheteur. Si le droit des marchés publics regroupe sous la même appellation, les anciennes variantes, les PSE et les solutions alternatives, leurs modalités d’analyse demeurent cependant différentes selon que l’initiative provient de l’acheteur ou du soumissionnaire.

En tout état de cause, lorsque l’acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, celui-ci doit s’assurer que les critères d’attribution retenus puissent être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base. Toute proposition de variante qui ne respecte pas les exigences minimales et les limites imposées dans les documents de la consultation, ou qui n’est tout simplement pas autorisée, doit être rejetée.

De la même manière, l’absence de variante pourtant exigée par les documents de la consultation rendra l’offre irrégulière.

Vérification

Ensemble des contrôles quantitatif et qualitatif portant sur la conformité des prestations livrées et conduisant, sous la responsabilité du représentant de l’acheteur, aux décisions d’admission, de réception, d’ajournement ou de rejet de ces prestations. Les différents CCAG définissent les opérations de vérifications.

A.A.P.C : Avis d’Appel Public à la Concurrence

LEXIQUE DES ABREVIATIONS

A.O : Appel d’Offres

AOO : Appel d’Offres Ouvert

AOR : Appel d’Offres Restreint

B.O.A.M.P : Bulletin Officiel d’Annonces des Marchés Publics

C.A.O : Commission d’Appel d’Offres

C.C.A.G. : Cahier des Clauses Administratives Générales

C.C.A.P. : Cahier des Clauses Administratives Particulières

C.C.P. : Cahier des Clauses Particulières regroupant les Clauses Techniques et Administratives Particulières

C.C.T.P. : Cahier des Clauses Techniques Particulières dénommé aussi cahier des charges

C.E. : Conseil d’État

C.T : Collectivités Territoriales

C.M.P. : Code des Marchés Publics

D.C.E. : Dossier de Consultation des Entreprises

D.D.C.S.P.P. : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (a repris les compétences de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation, et de la répression des fraudes [D.D.C.C.R.F.])

D.P.G.F : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

E.A. : Entité adjudicatrice

E-DUME : Document Unique de Marché Européen

F.C.S : Fournitures Courantes et Services

J.A.L : Journal d’Annonces Légales

J.O.U.E : Journal Officiel de l’Union Européenne

L.C : Lettre de Consultation

OPUE : Office des Publications de l’Union Européenne

M.O.P : Maîtrise d’Ouvrage Publique

M.A.P.A : Marché passé selon une procédure adaptée

P.A. : Pouvoir Adjudicateur

R.P.A. : Représentant du Pouvoir Adjudicateur

R.C : Règlement de Consultation

T.A : Tribunal administratif

13

L’exigibilité de ce document sur le fondement de l’article D.8222-5 du code du travail apparaît redondant avec celle qui résulte de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.

Article L. 243-1-1 du code des assurances : Ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance décennale :

- les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.

- les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus de l’obligation d'assurance, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à l’obligation d'assurance.

L’article 9 de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales prévoit des dérogations à cette échéance du 31 décembre 2019.